嘉兴港区开发建设管理委员会办公室文件

嘉港区办〔2017〕59号

嘉兴港区开发建设管理委员会办公室

关于印发《嘉兴港区“企业上云”工作方案

（2017年）》的通知

乍浦镇，港区各部门、单位：

《嘉兴港区“企业上云”工作方案（2017年）》已经管委会同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

嘉兴港区开发建设管理委员会办公室

2017年7月19日

（此件公开发布）

嘉兴港区“企业上云”工作方案（2017年）

为贯彻落实浙江省全面推进“十万企业上云”行动，加快推动嘉兴港区“企业上云”，促进港区经济转型发展，特制定嘉兴港区“企业上云”工作计划。

一、总体目标

以云计算技术和平台为支撑，加快推动“企业上云”，降低企业信息系统构建成本，提高企业信息化应用水平，着力培育企业发展新动能，不断提升竞争力，切实转变经济发展方式。全区确保新增上云企业143家，新增上云企业占企业数量的比例达到5.71%，上云试点标杆企业1家。

二、实施步骤

（一）准备筹划阶段（4-5月）

制定“企业上云”实施计划，制定“企业上云”参考内容、上云试点企业名单，分解任务和指标，制定出台“企业上云”政策激励。组织本地云相关服务商召开嘉兴港区“企业上云”服务商会议，列出本地云服务商名单以及提供服务的内容、激励措施。

（二）宣传发动阶段（6-7月）

通过召开推进会、企业走访、网络等手段，做好宣传发动和组织协调工作。组织企业上云服务商、本地云服务商为支撑单位，与港区企业对接交流。

（三）组织实施阶段(8-11月)

配合市级部门，围绕重点行业，筛选一批企业开展试点，由云平台服务商携手产业链合作伙伴，点对点帮助其实施上云改造；根据本实施方案，与各类云服务商和应用企业协同配合，落实各项举措，全面推进“企业上云”工作，以确保目标任务能顺利完成。各试点企业要定期向各主管部门反馈上云进展情况。

（四）规模覆盖阶段（11-12月）

组织专家对试点企业进行验收，并将验收结果上报市经信委核验，对核验合格的企业给予相关激励政策。对验收中“企业上云”成果特别突出的企业推荐争创省级“企业上云”试点、标杆企业。

三、主要工作

（一）工业企业上云行动（上云企业55家）

按照《嘉兴港区关于深化制造业与互联网融合发展的实施方案（2017～2019）》，连续三年推进工业企业上云125家（其中2017年新增上云企业45家），将推进“企业上云”作为推动传统产业改造升级和发展智能制造的重要抓手，全面推动云应用软件和服务在企业的应用，促进企业向“互联网+智能制造”转型升级；推动大中型企业将信息基础架构和应用系统向云上迁移，推进管理上云和业务上云，开展基于云的移动化、互联网化业务落地和智能化提升；重点支持广大小微企业和创业企业使用云应用软件，开展基于云的移动化或互联网化应用；发挥各类产业园区、特色小镇、孵化基地和公共服务平台的作用，推动各类工业企业充分依托公有云、行业云平台，购买服务、租用系统，应用成熟的设计、管理、仓储、供销等云应用软件和云服务，降低企业信息系统构建成本，帮助企业快速形成信息化能力。

（二）服务业企业上云行动（上云企业65家）

推进商贸流通企业商品营销、渠道管理、客户关系管理、仓储、集疏运等业务上云，并积极利用云计算技术和资源，推动商贸流通企业向“互联网+”发展，提升顾客服务体验，实现融合协同发展；推动其他服务业企业上云，鼓励品牌建设、产品营销、人力资源管理、服务质量追溯等业务上云，加强行业数据资源分析利用，支撑企业提升产品定位和精准营销能力、提升服务效率，拓展服务市场。

（三）个体工商户、农业企业上云行动（上云企业25家）

结合2017年“新增个转企23家”的计划目标，重点推进“个转企”工商户上云用云，做好示范引领和宣传推广，带动全市广大个体工商户积极利用云计算和互联网资源搬店上网，实现个性化广告推送和服务输出，鼓励开展移动化、互联网化经营，拓展虚拟市场营销，鼓励与网上银行合作管理经营资金，并应用在线会计等云服务。加强农业信息化服务基础设施建设，推动涉农企业利用云平台和云服务搭建信息系统，提升信息化能力。

（四）典型应用试点示范行动

结合港区实际，筛选出一批试点企业，由云平台服务商和云应用服务商开展点对点扶持工作，为企业提供上云诊断，制定上云方案，并携手生态合作伙伴，配合企业落实上云改造项目。在试点基础上，总结成功经验和典型案例，打造1家以上的上云标杆企业，充分发挥标杆企业的示范引领作用，带动广大企业上云。发挥本地云平台服务商的主导作用，大力发展行业化定制的去计算应用和服务，为行业企业提供支撑服务。着力构建以骨干企业为核心、产学研用有机结合的云计算产业生态体系。

四、保障措施

（一）建立协同推进机制

建立相应的推进机制，成立嘉兴港区推进企业上云工作领导小组，研究协调“企业上云”行动计划，加大工作力度，落实工作任务，有序推进“企业上云”。

（二）统筹相关激励措施

发挥好财政资金引导作用，由财政统筹安排一定资金奖励上云企业；发挥好市场主体作用，建立“三个一点”的联合激励机制，即“上云企业出一点、云平台服务商贴一点、各级政府补一点”，多方合作，加快“企业上云”进程。

（三）加强云计算基础设施建设和安全保障

从土地、电力、能耗指标等要素保障上，支持通信网络和云计算数据中心优化建设，推进基础网络升级，提升网络服务能力；加大对关键信息基础设施的监管力度，加强云平台安全防护和数据安全保护，加强互联网安全管理、态势感知和风险防范能力，加强“企业上云”的安全保障。

附件：1.“企业上云”相关单位责任分解

2.相关概念解释和“企业上云”内容参考

附件1

“企业上云”相关单位责任分解

| 责任分解 | 责任部门 | 上云企业数量（家） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业上云数量责任分解 | 合计 | 145 |  |
|  | 经济发展局 | 40 |  |
|  | 服务业发展局 | 45 |  |
|  | 乍浦镇、社发局 | 35 |  |
|  | 综保局 | 2 |  |
|  | 市场监管局 | 23 |  |
| 二、企业上云培训任务 | 责任部门 | 培训数（次） | 覆盖企业数（家） |
|  | 经济发展局、服务业发展局、乍浦镇、社会发展局、综保区管理局、市场监管局 | 3 | 200 |
| 三、试点标杆企业任务 | 责任部门 | 市级试点、标杆 | 省级试点、标杆 |
|  | 经济发展局 | 1 | 1 |
| 四、典型应用试点示范行动 | 责任部门 | 具体内容 |  |
|  | 经济发展局 | 发挥本地云平台服务商的主导作用，大力发展行业化定制的去计算应用和服务，为行业企业提供支撑服务 |  |

附件2

相关概念解释和“企业上云”内容参考

一、相关概念解释

1.什么是云

本文中的云是特指一种能够在网络上便捷地按需使用资源（包括计算资源、存储资源、应用软件、服务及网络等），且高度可扩展、灵活易管理的业务模式，具有大规模、虚拟化、高可靠及弹性配置等属性。

2.云的分类

（1）按部署模式云可分为公有云、私有云和混合云

公有云通常指由第三方提供商基于云计算基础设施，为广大用户提供云计算产品和服务的模式，用户一般通过互联网按需、快捷地使用，公有云能够实现最大范围内的资源共享优化。

私有云一般是为某个特定客户或机构单独使用而构建的，提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。如某大型企业为内部多个分支机构构建的云。

混合云是同时融合了公有云和私有云的模式，用户可根据自身在计算资源获取、可扩展性、服务效率以及数据安全和控制等方面的综合考量，将应用程序和数据部署在合适的平台上，并实现统一管理。

（2）按服务模式可分为SaaS、PaaS和IaaS。

SaaS（软件即服务），是一种通过互联网提供软件服务的模式，客户可以根据需求，向服务商订购应用软件服务，按订购的服务内容支付费用，并通过互联网获得服务商提供的服务。

PaaS（平台即服务），是由供应商将开发和运行平台作为服务提供给用户，提供以应用为中心的中间件、以及软件开发、测试和运行环境的整套解决方案。

IaaS（基础设施即服务），即把基础设施（计算、存储、网络、安全防护等）作为服务提供给客户，包括提供操作系统和虚拟化技术来管理资源的服务。

3.云平台服务商

云平台服务商是集云系统构建和云服务运营于一体的服务商，以在线服务的方式，提供计算资源、存储资源、网络资源等基础IT架构，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，并根据不同场景下的业务需求，提供云计算产品、服务及全局解决方案。

4.云应用服务商

云应用服务商是云平台服务商的生态合作伙伴，包括基于云的应用软件开发商、解决方案提供商、系统集成商及其他云服务商，帮助各类企业具体实施上云改造项目。

二、“企业上云”内容参考

“企业上云”通常可分基础系统上云、管理上云和业务上云三个方面，相互之间又有很多结合点。具体可参考下表：

“企业上云”的内容参考表

| 上云范围 |  | 上云内容 | 上云内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 系统 | IT资源 | 1.门户网站上云 | 采用云主机部署门户网站的web应用，实现门户网站IT资源的弹性伸缩,实现通过单一入口访问企业的各种信息资源，通过云端为员工、客户、合作伙伴和供应商提供个性化的信息和服务。 |
|  |  | 2.数据库 上云 | 采用云平台的RDS(Relational Database Service关系型数据库服务)部署基础数据库，实现跨平台、跨业务的数据库统一管理。 |
|  |  | 3.存储资源上云 | 根据数据的冷热属性，选择云平台不同类型的云数据存储，提高数据存储经济性、安全性、可靠性。 |
|  |  | 4.计算资源上云 | 按照业务需求，弹性调用云平台的计算资源，并实现集中资源管理和动态分配。 |
|  | 安全 防护 | 1.内容安全上云 | 在云端部署内容安全业务模块，基于深度学习等技术及云端海量数据支撑， 通过云端内容检测，站点检测等手段实现企业内容合法性及防篡改保护，实现文字、图片、视频等多媒体内容交互过程的风险智能识别，降低色情、暴恐等内容违规风险，降低人工内容审核成本。 |
|  |  | 2.业务安全上云 | 在云端部署业务安全保护模块，包括注册保护、登录保护、漏洞巡检、应用加固等，实时监控业务运行状态，及时预警业务运行风险，通过关联性分析生成风险解决方案并实施，持续优化业务安全防御，保障业务稳定安全运行。 |
|  |  | 3.网络安全上云 | 应用云端成熟的网络安全产品和服务，包括主机访问控制，漏洞扫描与修复、入侵检测防御、Web应用防火墙、分布式拒绝服务防护, Docker镜像安全检测等，保障企业网络安全,降低网络安全构建成本。 |
|  | 办公 协同 | 1.工作文件存储和备份上云 | 通过企业云盘等形式，将企业文件存储和备份业务上云，实现分权分域管理和一定范围内的数据共享，并提高核心数据的安全系数和审计能力。同时实现通过API接口（Application Programming Interface,应用程序编程接口）与自身的OA、邮件等系统对接，提高工作效率。 |
|  |  | 2.协同工作工具上云 | 应用云端协同工作软件工具，提升多人及多个部门间的协同工作能力。如：工作流管理、项目管理等。 |
|  | 会议 系统 | 1.电话会议系统上云 | 通过云化部署电话会议系统，为位于不同地点的员工通过拨打电话会议平台的统一号码，在不需要视频图像进行沟通的情况下，通过普通电话实现语音质量高、通讯成本低的多方会议功能。 |
|  |  | 2.视频会议系统上云 | 通过云化部署视频会议系统，实现远距离实时图像、音频等信息交流与共享、开展协同工作。 |
| 管理 | 人力资源管理 | 1.招聘管理上云 | 在云上部署HR对外子系统，实现快速发布、自动汇总简历、搜索人才，快速筛选和安排面试，自动收集和汇总面试评价，随时随地查看进程，对接专业人才市场平台等功能，缩短用人单位和人才之间的匹配链条，使招聘更精准高效。 |
|  |  | 2.绩效管理上云 | HR内部考评系统，采用独立系统上云部署，或者在云端部署专业的SaaS服务，由应用企业通过服务租用的模式，获取绩效管理服务。 |
|  |  | 3.培训管理上云 | 云端部署专业的培训管理、培训组织、在线教育等平台，并引入丰富的培训资源、师资资源，形成SaaS服务，企业采用服务租用的模式，获取专业的培训服务。 |
|  |  | 4.薪酬管理上云 | 云端部署薪酬管理系统，支持企业薪酬设计和动态管理，实现个税、社保、考勤自动计算，满足企业薪酬管理的多元化需求。 |
|  | 财务 管理 | 1.费用管理上云 | 企业对生产经营活动所产生的所有费用进行云端管理，费用情况及时上传至云平台，通过权限设置，来实现合理的共享，使费用合规、透明，避免低效、贪污受贿等风险。 |
|  |  | 2.税务管理上云 | 通过税务管理和服务上云，实现高效税务登记，缩短报税流程、提高报税精准度，方便企业获取税务咨询、办理涉税事项，增进税企交流、企业互助等，同时为地方积累经济发展大数据。 |
|  |  | 3.报销管理上云 | 应用云端报销管理服务，管理企业差旅机票、酒店、高铁、出租车、商务用车预约、会务、商务宴请等一系列商务安排及其费用报销，实现企业对员工报销的高效、精准管理，实现公司财务支出、报销工作规范化、合法化。 |
|  | 行政 管理 | 1.云办公 | 在云端部署能够融合工作汇报、项目任务、CRM（Customer Relationship Management客户关系管理）、知识分享、审批流程、数据协作等应用于一体的办公平台，接入办公终端，采用SSLVPN、MDM等安全手段保障信息安全，为企业员工提供随时随地使用办公系统的便利服务，构建高效协作团队。 |
|  |  | 2.云桌面 | 在云平台上部署工作环境，对所有的计算和存储资源实现云化管理，为用户分配账号，设置权限，实现通过瘦终端、手机、PAD等接入云桌面，保障企业内部信息不被泄露，监管内部人员的软件安装等使用行为，提升企业生产、办公的安全性。 |
|  |  | 3.云安保 | 将网络监控摄像头系统、安防监控视频存储系统、呼叫系统、报警系统（连接火警、巡警系统）等安全防护系统部署在云端，借助强大的海量数据存储和计算能力，提升企业安全保障和安全预警等能力。 |
|  | 信息 管理 | 1.IT开发 上云 | 借助云平台的IaaS和PaaS服务，IT开发者可以方便地获取软件开发环境、运行环境，以及中间件、分布式服务架构等专业工具，降低IT开发成本，提高软件开发效率；同时，在云端开发的IT系统，又可以方便地在云端部署，降低系统部署成本。 |
|  |  | 2.IT测试 上云 | 借助云平台的IaaS和PaaS服务，IT开发者可以方便的获取软件测试环境、运行环境，云平台的模板、快照等服务，可以为开发者提供方便快捷的环境复制和恢复能力，降低IT测试成本，提高软件开发效率。 |
|  |  | 3.IT运维 上云 | 维护人员通过堡垒机，经授权后对云化部署的系统进行远程维护操作，对系统进行灵活的资源调配，包括进行系统克隆、数据恢复等操作。 |
| 业务 | 研发 设计 | 1.研发设计上云 | 通过在云端部署开发、设计环境，让业务开发和设计者根据需求弹性获取所需的计算和存储资源，共享开发、设计工具，降低开发成本，保障研发设计信息安全。 |
|  |  | 2.协同开发上云 | 利用行业开发云的统一平台，实现企业间跨地域、多语言的协同开发。基于云上聚集的各种研发人才，实现开发任务的合理分配。 |
|  | 生产 | 1.MES上云 | 云端部署MES（Manufacturing Execution System制造企业生产过程执行管理系统），进行制造数据管理、计划进程管理、生产调度管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等模块化管理，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。 |
|  |  | 2.ERP上云 | 云端部署ERP（Enterprise Resources Planning企业资源计划）系统，用户终端设备访问云端系统获得ERP应用服务。 |
|  |  | 3.生产数据上云 | 通过将贯穿于企业的设计、工艺、生产、管理、服务等各个环节的数据在云上打通融合，具备描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能。 |
|  |  | 4.应用软件上云 | 根据行业特征，采用云平台上成熟的SaaS软件，或在此基础上根据企业个性化需求进行二次开发。 |
|  | 供应链 | 1.采购管理上云 | 在云上的弹性服务器上部署采购管理软件或直接使用云上相关SaaS服务。 |
|  |  | 2.仓储管理上云 | 在云上的弹性服务器上部署仓储管理软件或直接使用云上相关SaaS服务。 |
|  |  | 3.物流管理上云 | 在云上的弹性服务器上部署物流管理软件或直接使用云上相关SaaS服务。 |
|  | 营销 | 1.电商上云 | 利用电商云平台或网店云服务等，进行商品展示推广、在线客服、交易管理、支付管理等，降低企业电子商务部署成本。 |
|  |  | 2.CRM和渠道管理上云 | 企业应用云端专业CRM（Customer Relationship Management客户关系管理）软件，实现市场活动、销售线索、公海池、客户、商机、联系人、跟进记录等业务上云，促进客户关系管理和渠道管理全流程自动化。 |
|  |  | 3.营销上云 | 企业应用云端营销管理SaaS服务，根据行业特性搭建分析模型，通过大数据精准营销产品，提升企业客户获取和管理能力、实现线索零流失与高效转化、实现商机挖掘、商机管理精细化，并健全合同与订单管理。 |

嘉兴港区开发建设管理委员会办公室 2017年7月19日印发