马政办〔2019〕6号

马鞍山市人民政府办公室

关于印发2019年全市重点项目投资计划的通知

各县、区人民政府，市政府各部门、直属机构，有关单位：

根据《中共马鞍山市委 马鞍山市人民政府关于印发〈马鞍山市2019年“项目建设年”活动实施方案〉的通知》（马发〔2019〕4号）文件精神，经市政府同意，现将《2019年全市重点项目投资计划》印发给你们，请认真组织实施。

各项目责任单位要落实“四督四保”制度，按照经济工作项目化、项目工作责任化要求，强化目标管理，层层分解责任，狠抓任务落实，全力推进新建项目早开工，在建项目早竣工，竣工项目早达产，前期工作项目早转化，实现全市重点项目“四率”齐升。

各级、各有关部门和单位要主动服务，千方百计为重点项目建设创造良好外部环境。市发展改革委要会同市直有关部门（单位）加强协调调度，强化督促检查，严格考核奖惩，确保完成全市重点项目年度目标任务。

附件：1．2019年全市重点项目投资计划编制说明

2．2019年全市重点项目投资计划汇总表（按载体单位分类）

3．2019年全市重点项目投资计划汇总表（按行业分类）

4．2019年全市重点项目计划明细表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLh3vKiLzNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmryPSP2LDX0NRzzPij3KSP3LSTsNDP3MBz3PTYBLzMAQSkDLjE8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOj4TRz8OQjYIPzV+1Ky9HMaPsbSNwKV0OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9vt1vrLl8xsCHx7Ow0e53qqCrtZuJzivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6B6aBvxa2JzMW9tJ5v6CvuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9vt1vrLl8xsCPqb1rrNx4p790yaL7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiP2MDHyLiL4LybxLSHyMCb7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=wNRzvLxzxNR=vNCnyNSnxNB=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tLiL1KiDyKiDvLivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9MDLsPzLsMjDsMybsLDXsLzT7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwUb1UJXWYgSTP0Oi=7K0UyYTogclEMQCT9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9LST2YlUlMCXvMyX2LFP3YVH0YCfyLyjzMSglXSH0XyP7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLh3vKiLzNBfyLr56JSvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwnamcCYjEPXzEATB7uKx73PTEPJ2EwcikVUlX3XzgPNCQOTB8oMGX4dFMlKzc3chsNZlXuKxruKyHuKygGPU=3PTI1Kx74ch72Kx73SDEPNDcETCgQPmXucSk1NDECKygLQk=uLic1NEUCKx72NGX3TTcPK2jqKx8kMlX3XzYPK2Tzch84MlXuZSI1K2=3chsFXU=3ZTwPNTELcigYQU=uXSQ1JzUZcigURE=3bzk1K1j2ch8FLWX4aUMPNEkIcig2Rh7qYWYlNWQoYh8vL2X3ZTcPKzYyTBsIbE=qa1oPK1v4cifvTB7qM14lJ2MqYikNXlXuRmIlNGUFcigRPU=4SkAPJzUtYig0TU=3XznuNV4SKyk4UVXuXSAlK2TqKxsUZVX3LDwPK1Twch8MLWX4PUTuJ2c3Yh80Kx73ajgPKzc1cigWR0=uLiY1J0YkKyf3UFXuaRruNEkLch8Yck=3aj0PNVklKykEVVXuU2glNWglTCgoTE=qPUklNDwHKx8GLFX4aVgPJ0IxTB8AbE=qRlclNTkNKyf3R1X3cTcPJzQZKxsjcR7uYGcPNCgIYikzYB7uP2oPJ0ozKygoSh7qRVDuKznxch8Wdk=3aj7uNUYWKx8rNGX3aUEPNWIoTBsmYx7qcGklNTkZcig4UU=4VVQPKx73ch7xMVX3L0MPNSAWTCgvTE=uYCg1NGcEKygAQR7udh7uNGMNTB8FbU=qbV8lK1jvchr2dmXqQlolNCQRTBs2aFXuLiQlNVIkKx8ZcR7uTmg1K0bycikRT0=qMmc1J0omTCj2Ux7qaVolNDcFchsFYk=qVlolNGoHTBr3Lk=ubSE1NTEUYikiYR73dkIPNSksKxsZcGX4LlslK2DvTB8FMFXqLWY1NUYYTB72MWX4PUgPNFgPTB8ndlXqTVQPJzIuTB8SMVX3L0YPJxsxYhs3aB73djY1NFQATB8OL2X3ajYPJ0IjchsydR74c0TuNUgQTBsoc2XqdFwlNVgmTB72M2X4SkklK104KxsrZB74ST7uNFkATBsNbGX4QUQPKzTwcij2aFX3a0I1NUIicik2Uk=4QTs1NUggKyg1QVXqMyIlJzouchsJaE=qTWIlNEUJKx8QMmX4SUYlNSgiYikzVlX3TjvuK1U5cigYR1XuSWc1JzIjKygGRVX3UzI1Jz4nYikVUE=qVmIlNVwhYh8vLWXucSM1Kz80KykmXVX4QUk1ND0FcikmYh7qNF8PJ1QnTCkxUB74L1IlK0M0TBszZ0=qSlM1K2DvcikLSGXubSk1NCcJKxr1dk=3PTUlNCcWTBsAaVX3QzI1K2juKxs2bWXqVmIPJxs3ch8ALWXqQlIPNTwZKx8KcGX4LkXuJz4lYhsocWk2PTEAPTEtczMlPTEARR82PTICPmgIbzsDPlc2Y0QKaGcuLDkAPTEQSVkRZUEQazcJQjEnRVoPZkQAbzsPRFo4PjQoZGgvLD8GPjEQUWMwaGoJb10WPjEQXzUiP0IJbyYhSl02Z1QDbTQYb2ElTF43ZFvzZGgKcD8nPlkDdB8KaCMgSSYpTm=wPjQIZloAcDsvUl42X0ERSiMKcFUGPmAEc2gDalgIYGUZPVfxTVf2bmgKMDkDVmItPmIIZ1oJcDUBSWITX0ICQFgAYCIqPmYHQTQldEQQLSYjYDEVLyMFcSUZPTwHY2g2Y0QmQy=0QmIJPVkEazoJSDIyU1MDZ1wQUUM1S0YyRT0HZVwQTVMiJyUwMDwTQmQwSkgEdkQ2LUgBbyIUS2ANcCIMaSYFZ2ILLjokaVEyS1onQGcqLjwGcx8ZaVoFY1gTYVcvVVwqUjYkPjUoSF4MbiX4VDsGPSUBNVgpTBsuPzEQYUUTPTIKZVcZS1I4aCg0MDoBK0D3RTIKQGIYa0H0PjEqQjMDSjIJQikVSkMARzMTbGgzRTD3P1wqczciPjYMPVQQdFj3USEEaTIAUjIXZWcmR1IBQEIQUELwPmgLPjQ4MCMHX1c1ZFQSS1cELCgIYDETU1cpTUEBUlgITFQRLUIUQjT3NT32UyMqa14LdVMkT1c5ZSUqZ0URPWoAY0EpYzLuP1QSQ0EHTTz3LUEHMiYEVTkIPRsLY0MlUEj0X2MqPTUAUFcpPTEmLTsRZDECTiAUbEMBR1ryVl4ZU2X3XlkQPVcCNGMSUTULRjEoPTErYUAsPkQpTTUMX18VTj8rbVsZaSgLK1koZUEpTTUiQTkiPV02cyAAa1MCbUMASUYqMDMnR0QFTFkSdCENTmYtVV8XRUYKaVUVPlkQVWcmLDEuUmYTRkI2M1cKUSg4VFsTK2gkVjYtLiQVXWAvTlgVRkIJcz42UTEERDEVPkE2LFYuPkEASTD1QETwSUECNEkFVTr1YVYYVV0TZGQAPV83STQKTTsDVUIyUFYzTjQARkcAQSACdToFQmo2TyAKa0UsbkoZJyUSYDkWJzDvPWoLXzIjSVglPT0NMFgAbSItSmc2SFstYj0BRDEvcCYBPz4sbzEhZDwUbjYxPzYTbWEQP0TvZUUxRFcVVVI4NDI1QDMSPkcNUSUIdVUBVWMgQz0IR1r2TTk1czwvQ18AMDE3LDQLayQLXUQIdDEObzU2RVgIQGQBXjUhZ1fzc18XdUEnNVMILEYBcyARZFgySVQidTcvSDkEczEXRSMAVjDzUTwtUjUQSDECQTT3Q1QIZzEZMzMCUTQmMWcQZUP0ckIhVjXvZDkEdl4mPkADaUEAZ0UYUUoEVjQMQ2IuZzIVLWk1TWYlZ2DuMkIDTlEYRTICNGgIXzchMFn3P1cQRDIFTl8ybDb2P2QnMkkqPjEWdEQvTTrwLDbzRVUSP0QHb1MEUUESdGcAdEErViAHTTUwc1kUSkQZZT04TzoRUCYuYkEEYkkSbTT3SD0oUEQga0EQbCAHUTQyPSjxPVIQPkIMRmYQdUEFc1stRjXzZmcoLDMycjj1UDElXUkOPjUVQmnyZVsoQUfvJzoEP0EjTmc2RVErdlEvQTEFT2oFbzIQdlggcD8nQEkFYUc2Zz4JST84LzcSZWMkTjgqPWURPyAlYkUMZ0UHaVk1QTIMaEIpTlcKPjESVkkERWQLSTMMZFj4aFQpaDITRyP0UlgASF0GUVoNR10IMVgDQGAhYzQIU2kZXUEhLGAGRSgmQGIDTWY2ZkMoRWIIY2kFVVUFQTEqbTMtQF82YzE4a1coPVY0QiY3ZDgkTkcFT14ZTh73SWcBRVgCbUEDVjsnRTIXRSQqRCUYVjHzRmUVYjQARzMOZVsDTjEWZTkAPj0JNFcERmMWPSkBYDUFQCQKUk=zTiQALCgBJzUHZjIPRT4CXVkHRTYESGcNUUEiblEKMDbzZFjvaFIRc2kBdFgOZ0QrSEUCMDP2QDkINCUQQjEEMDETdTICTUUBPTY0P1cCZTYoZkEjbjI2VUEmb0MLLF8AQFkAQDL4PyMJQDkOVkECUDQSPkIwXyEFQikIa1wnTlEZTT82PlcmRVMUPTsNPj0BQTETc2cEYWAUMDkUQls2PUERRTkJdjHvajYBYikYQTE0c1oQUVIsRUM3XTkYYlEldj8FTlIJTSULc2UKS1ImP0YERjIFY0IXMzEOTR8QSVnwXjoIYyUmP1UQU14TSDkIM18QZ1YYSVI3SyYBRTD2QWMPLFcBc2YTZEknQyYncD0mUkcvYh8qLmYgTjXwQ0oNQTEMY1kAK2cVYzU4YTUQTWcwZ1cFZTowTkUUR2cJRkMzT1oISFspTTsHRTEpQ1QoXUENLWkmRV43MEn3NGEuZ1UQQTYEaGEOdTkOVTEVYzT3SyUHVGgIMFgHUikrR1gJc1gAQ2kuMkUpR0UZQlbuS2MIPVwBZDEOZDcEP0n0XUjwVVsNb0UmSl0RdFQ4TjkEMykoPVL1Ql8AbFYGNFcnb2UYLloLREQYUSQYRl7xUUkALF4AXzEDczQAQzMxbF8EPlsFazEMaDUsajkpaWARUjkKZ1owU1QCQ0gTP0AtYV0kTkoRP1sHSyIUbDcDLjkESzwDRTkZUifvXj42c0ImdVr3MFgJdGUKbDkARl72NCPyQTc4c2PyZzEicz0OZGYyLVwFYjUxVjkxUlsoZFMuZ2QybTMEXUkEX0QlMDkqPVQUXzMRVRsGYzP0K2byQVcyQWkDc0n1QTEETikyVTMDMzgEPTwZZDUVVFMra1MgRSAqYFUkSUIySjIVRj4uSVcFazQvZ0H3LzQCRB8QZFMmZVEgclLvT0X1LFkKX2n0TDYLRCTzczUsaEkqPzH3cFMqPWEDUUEPVSISYEEVRVg4MTUmRTwYSTsidGoSTToTTUILQTUSK2ktamMHNF7xR1EKQV0HTjMvTUATXlslcWEJRzELSVMEQkoiaUACLEMBbUYRTyIjRTc2YykqYjcQTjIJPTMHUlQoL18ORVw4QVwTZ1okaFcoPVMqPlcFc2AOUTMrb0IATiP1ZT0AalUCakEza2g3VTzzYGkFdWIQZGokVFMJRloRPWgBLjoZc1E0c1HqajkEPzMNLTYALBsSRTIRTVMVSDEIc1MBPVEPQDM4R2gETjcmXTvvRmcYTz3yYj0SVTY0QkoUXiYTVWAzLEQlNDUFVTc3TVo2TT3ySGTzTTorSjEnVScpbUEPT2YEPVssbyUUPzcmRSQWMTwqYycJc1IVQjkCVko0Y2Q4RTkTVVb4ZTs0bTMzZ0MIUzYOZTkMcDUnbzXqQz0AazgAPTT0ZDImajcYaUH3Uj8YUjL4SjMrQDICLDsBUTIUaDU2ST8VdCYAXzQBNTMPTTI2ZDQjbFERPlwrZkYyPUYILkEIPVUmdkcpXVI3X2QEY2b3PT8AQDwTQEAkZR8NQ1QmQygSZygDTTQRXjIoPUkyPVcDQlDxdTEsdVcITSMFPTkSRyUsXVkVVDL0MUUMLkoUcDEER2YKcDkMPTI5ZFcXcVIIYlsOZFogazsHS0URaCEJPSAmdDMmPkkuNVMwVUUEU1cpPzkAXUIBdCkgLmkFQxsxRjEtQT0AYGIhYzEFdWgVdFYTX2c5RTkAQWQUMzwFQxsFUVsEYlXuLD0ARGcKLEMCa0MDS1cCMGEjSjUgcWnybzstTl4LTzgPclERbVcBQSQAbzEgQVMiVjkmSSP3aTE0SjEIRiYBRTQBX1MVPUEPQzMnQUo4ckMmY1IiTWbvQUcSLiECLzo5TEP3MDkYZ0cAUFUGQTUmXloISTkHLjIhRiACY0QIbyAIRz4QZ0I3XygxZ0MXLicmP1QtTV0qVWIURVcBUj8OYEo3SmoQLVECQTryPTkGNDIIPVMAcz4EP1gtMUMAUUkzXjEATyAQLzoGY0YEXkQhRzIzTEQDVEUORjEmUVkEUWIBPzENYDY1QVIQU1fqQTQOcFv3PVgPRUQLYz0FclIublkkQ0HzZh8XbSgmUj4xZ0YnQTUOR1sMazMLdVMyTTHwbzUAZSQlXjomTSESaT8Kc2EgTj8VMFsjSjgGPjM1ZEEBLCcIQ2c1dVcjXTrxSzYtSF8ERx82VjcqPVQjUV7zSzfyYzkOaTQoMmn0QmgEMVgmSUoBLDQQa2MJZF7vZV8Rc0ECMljzSTMgR2cVSDoVQx8rPkYMUEkUYFEQT0UYQjUhQDIPajcQSFI4X0DzRDDuRVcBQyXvPWcCdDXzViAFMDIoQTowLjkBaTEAQTY1QikqRjkBRGciPTgXPVYtYjElLx8JNUo0SUP2LEkUP2QQYmQZSWo3QDEENWcNRkkySTwZNVMRbWMjMjItQSjzNUkEQ0UAQUI4PVgzMjEBQWgUPUEOPVYFbTEvbToINEgPQUQORFMTSxsRdiMYPUAAQzEBK18AcEMYPVQXL0UNbGYiPzEuPjECSjX3PV8EaVUwTTovb1QQdkAAPjXzPTUYMzEJdGAAQSAvPSUWYjIRPjsMZGABSUYQRjX0UVIgQjEoRSMMM0HqPyYUT1cqYyQvSkI1UlYJLTIqQl4mcikYQUY5TUcUPzECP0cAPlwWPTMHZVkhcVU2Yj8oZjYBPSIEZCkQZCA5PjQCNTMNPzzwRkkWTlUWYlcBSjYQZT0AY1ICa2gDPmAAPSYqLTUOXjEoUR8nYWkmUjXxLV4ETjUQQUkmYzEMM1oCPzEQPjz1PUkQU2ggTSAoQTIvMDUDaFooZjk2PTb2TVgKTUEDTTUYPTMnY0c2R1gALz0QQknyTzTyP0IhTkcmXWcqPjQ1U0YERUEXVjkJVDUBZCIBQVsUPVPxYzIvZUECST8pRzcsY0QvbVcZaWYGQjL4VTYKVkQEVEIAQjcDZDUGVEQETik2P0c3UDUVJzEAX0kQPVYtL1EqXmgORkQBQkYHUDENLjYELmo4QTEXMTURNVcCTTopRmTyTTQBLEoha2IHZCIFPjU2ZlcnL1gXQVPwRTYBaUoqUEgRP2YOYzMTcjkIZzYQZ1cnVF8YcEgyVjz2T0EBJyYAREMmPyIsXTkBbDEvSSIMTVsyRWgUSWcvSj0wTkMzYGgDbGcAPjEJdGgFdUkmLCAQQTM2QVoZRUoFSiIZU1cUT2MlXzD3blcCQkUKT1gGR0IyTiT0UmEkTjXqUzIAYFcAaDoQQkoEKyIsU0YoZ1I4SDcWXWQsU1oXYx84SzH0QWkQazD4Z1okSl0UK0onZyYFPUIVVjEFPkYiUCYzZT0IPTUOMEYCPT4MQ0YmLlsYSlcES1o3YzENbzEuZWgqT0A4QULyLzMNR2cESjDqPkMILjUgaFIqUUApZ0UMcTELSFYGSDDyPUAAZzMWP2YGVjkSQkUPLjUKS2UYTiL0ZVD2R1EXRVUEPlgVPzkPMTUIcjojMkAoQUMNMUkoQ0YEZzs5QjsNSDUWcmEqT1glZ0IlTjMhPV8BaF0JUTgnXjErZlIiTzkYUUEzclwDP1QFPzXqZ0ALcUUBY0QYQmTuZ0I4bFkgZkgEUGD1UUMDYFMNQCMEQTj3PTM1TFMGPVgAQ0QOPTUiQEUQbTsET2Q2QTcDXzEMXUUEUyIuPmUiMEE3U2cMPRs4STMNU0kTXUksVEQ4Z0MGX1MUTBsCVDEPJ2cAalUQQRsZdlwmS2gCSyMXQSACRDMrL0MqZzgHVWIrTl0URkIFQSAmPT4uc0gDMEIBUlcHPTcoTUgBSjgrdFI3RGIPPTYMZzMDaCAoVCMwTTQiVlwFRycBQmMCRjT4VVcARDcTPjUILTMPXzECLT70a2gUTjUXU0oQRko2PVI0TV8GZ1gBblIrPT8zc0oAPjEBTjgmTSAWTmAFVWgnT0QnPTENc1ozVmcDUDUmZ18WYzIKMFcQdFsQPT0ALkkpdCYhTVMnPlokQDUJSlcJYzwBPyMxUDMtLWokU18vXSASTjMsYmEScDwQU1Y1czEJTkECUEYGQEIJTTQjQCABdFcmPTwhc18QTmgNaFoga2cmZDIFLSIERjsAYWEXPTEOY1kKL1n0ZUEtTmEWRDEAPkXwT0AWVTDybFkAb0EGPToSTTEzQUgmY0UnbWEKRzULS2cwc1HuX0EMUWMATTP3TWYqaDkyUz8nTWkFczEBbUUpTz0APkX1bTUFRUcEUz0ZTTQqVjgDYVgAMDkFNDgYViQzPSD0aFkZYDQuTTQlUjIGZzcYc2cJdDD0U1gAblMAVEIIPTY4dF4UTGAuMDj3UFPuLDE1MygBPUomUyURRTE2Pz0gNUIiVTIjU0nvZDEQXiDxPjsqP0EHRSgKMCQwbTzqTmEAPSQJYzUmUVoKZzkQcEkYa10mRVgPZ0ovbzMnRjfvRFY5cFgTPmcCUkYkZDEgaTkuRDEVKyMMQUj4X0EKMiEmckkYRjsDcUovTVsXMF0SMWcwPUDwMmEsaSc0RVkqYVgDRlsAUlsQVUo3PV4iPUEAZFsgZEQ1LkIQMlkVNVPzVEEZczE2QCAASD8mPiUFdCYjVFUuXmMnZDMAMlgGQ1UvQWU4TkIgX0oiK1MgQjcuXSI3MGcGTB83PikkLVcQXTgmVkDxb0EKczM4PycERTEVPmYRYDchM1wYTVEobGgiXjUCQFYAP0kwS2P0bmAmZjcnbzMFQTUiblsQbT0ASWkFY0QCPmTxPkUGTU=1Q2cRSjUET1kyQUYQP0IBRzX1PTcBKycqU0ohTGQqTFoGdV4IQzHyVWD0P1UIUDv0bTkibFMmNTIkbVP4b1QUT2QqRGkGYEYLb1MZbFkBPzomYzMBS1YISDb2XjwyXWACb0EvcGMjLyUoNF0uVWcCYTr1Pj4FLSMkQzQNbTb1QmIGZzj2S0IAQjIHUCgUUlYiQ17udUEudmY0M2oEZVPyXzcWTl8GXSUIb1IFVWAvcUE0KzEZPUYUSjUibzIuUlgiQl32dFzqUToEPV4Hb0QANDL4VDcFb10kYF4AMVIAMVYyXWQBbzD1MloAQUA2TjMFdGMmTmYBQmQ2TjYXa18JKyjxc0I4XzUDJyIESxsZcmkRZDPucjcGVSYmcDkFTkgqLCE1LWo3P2oDPzQOLyUEUloJa0H1Tj33QVc0cTwLc1v0XjUQTlMEdSQiPTMKY2IDVEIQcV0BbFfxPkonVDIzQiARc1gKb2bwP0IDPkY3XTHwdDDuayUER2MgPTIGaDUNQlcsYzQQTmEFUjUJYkEsU1wwU0H4Tl8SRVMEazEQPTkEYzMCR1gxUiALPTYCNGA2algASlsQbTYoUjknLFkEPjoGPUE2MFw3VUI2PUgnU1vxTmgsb2MEbTErTmcJdDf4P0oERGg4QkgAY10ZVDY2PzYnUiMBPmkGcz0ATGYSP0MnXzUMZloWVGAiU2c0PkYvL1cvUiUgPzosQDvvTjIWYTbwcjQpdFERamgIYyAmQVP4VjEQT1IEQ0EWPTgxbjvwdEEmTCkTbWckZDEJUEEBUSQHaSfyK2kvZVwNPjwGPmHvZCAQb2AKdDYjTVcGdUQBMiEpPjEwLTcORCUHLh8hQDcuZjIDTTYAQVMiPTrvS0IRTkYSQF8WdEE0YjwMPyggTDwrPjH2LDMVSygEM0EuLSAFVVEmU1sQZj4sTjYuQjEDRFEUbEgYZEAXMTv3YF8QP2bvQEkDZ0QUcGARPVIjXUEEQUMASlsANDbzTTM0LkEBVigMa0cYTUANR1IELzEUTUALPjstUjIRYikTL2cFTTMiXTQmcVsBPTsyQmIOYzcUPSgDXzIAPVMwYkIDJyQtSzkmSjYIU2L1bjQLbyMYXVgXSSIMPiQGczLzUUEBLDsuRGcjRkQ0TUgjVTMqSz0GVFEsPjMwYDEKRF8AZz0qPTYZbz0qSEAFYEEUZ0IDMELua1cqZCYVMzEXLEYWUDYAPmouP1QoQjM5PTjvdGf4cDkCb0X2Zl7vY0LudDkAcSYCUh8MdjsrZ2QBSz0EcDoZLGDuVkAIQlUFSV0qUUElNEAHJ0YYTlIMPWMTdDMAQSMmTR8APWMVdjEBXUQGXzYpQ2QNYzYEciMkLkQvc1gzRUE0SUTwSzT1UTcXXzszUzwRPzENPiIvc18AcCI3VUEoc0EUQmcVZUUuUDUQTUY0aT0TSDfvLSYpdDgOPmIFLTcPXlQTPSYIQD0sPVMCPzDxQj8LdWcAcVkTXzwLQT0DMzUARkcQUGL2SEIOQzYyPVMCMkcTXVYBPTkvRTEQPVERczEUbjQhTFHyUzUyPjsANDUtU2MBTFInaz04SVclSl8CLDcsQED1RmkFUEYPRToHQScLYFoPNUUEckoAaykUKzDxPSTxbz0zXzESJzEASmgTSzYmSiAzbjD0RSIHTUbuXyMKZmAZUzzvUkEBSULySiMjUTPvcyc5U1sDdDQSLmXqSjE3VFbvPT4BUzQpQjwNQDUBLmEzQTEZYCAmZ1sARz4Qc18NTmU2M1TzPhsRYWomQTENcz3yRGgLLDEBPUM3NEQTPkgRbVcxYz0wPTsEZUU0R0oTLCD0TDzzaCM3MDH2dEYQRmcVXWXwdlcNPmo4LSUHMD4EQTTqPTnySlILRjn4QTrwc2nqQlzvTUAmaVgVZFcSb2UMazwRSFkTPiAmbSjvZEU3cGf2Z1M2M1vxLDozQTYmPTMiL0n0YlYyVUgVaD0JPjHxYkcLSScTLGkATUIlUWP4QTMmbSImSzHwZkP2QUUFYTTzJzQTVlIBMSkINTUNc0MAUycAaigRNUYnUjIyTUk3YljwcEADRCYEPT0IZzkvYTUSVmUoLzcmMFotbDwLRTH1Th8nSGbxPT8DSGctT2AndkEXdDQSVGEENFD1QTkycTUFZTELU2gQcVQWbiYxZls2YVY1bSkmTyAAPlMTPV3wJzsmRVMiUWH3VWQvRTEBbTENUCUXTjM0dj8UUiQkUUIIUDMJaDIOaiQkZjImUDMva0IAdTkAQUoiRSQAbzo2PVwBQGokTTnxUWMKaGMmNDbzTWHyVD7uLl4zbjHqZF0RL2Hvb2cWYEIsTUMuYlwMZ0cDYEImRUUILEUYSjQRX0M0YRsCMEg1QlImQljyQVnxQTsAZlMQTmj2VSI0c1YCTFchQFnybzXwdEMBajgBZCfyZTEAalMCPTLqMEExRWP3MWYFYz70QVQlSFsjdh8KbmP0TVg1J2AJJ1gidWI3LGUUYjwGQUMma0YlSVItMkE3SB8MQUEZaVEAXzbuSUH4QSbqLBsATmMJTVgzSEMlRjwlMDYRL2kCZUESZV7xYkIAXzHuPkMhJyYWNB8RURs1PVcDdiE2UGDzb0IYUFkiQUglcjfwSDrudlYtQUgORzUXXVv3VEAUdiI3UkkhUlkEUzMTa1EgQTUWQSgEU1IsRCMUQWUZLCcqUSkociQZcT72ZFPuLFwYRCQIaygUZR73XUj3RGopZh8ZYSQETzYma0QyLWX0dlc0czcTQUoYZTURQyAHLDEQQTEOcyz8OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOiD7K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS3wOB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiD0M1YkYiP1LCb1MyAjNFUhMVP3LyL4MCT3YlDxMVLzOB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7RV0gY1UTblEtbz0uYFT9LSvuRV0gY1UTblEtbz0uYFT9CPn7T1UgaEMkblkgaC3zUDglaVTuRUEYc1QDTkMALmYnbj4WcGoPVlEMY18VXygvVFk4LzcFPic0PxsKQWEpXiYUNSD0OToOaF4yZ2fvSCvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSDwLSDwOB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS37Kz8lYlwoalUTa0QxcVT9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

马鞍山市人民政府办公室

2019年3月25日

附件1

《2019年全市重点项目投资计划》编制说明

一、编制原则

一是符合国家产业政策和产业发展方向；二是项目对全市经济社会有重大影响，带动作用明显，有助于全市经济社会“创新、协调、绿色、开放、共享”发展；三是项目具有一定规模，原则上总投资不低于1亿元；四是新开工项目基本具备开工建设必要条件。

二、计划安排

目前，安排2019年全市重点建设和前期储备项目677个，总投资7107.4亿元，2019年度计划投资798亿元。

按建设性质分，续建项目193个，总投资1909亿元，年度计划投资501亿元；新开工项目167个，总投资929.1亿元，年度计划投资297亿元；前期储备项目317个，总投资4269.3亿元。计划竣工项目83个。

按行业类型分，战略性新兴产业项目277个，年度计划投资312亿元；传统产业改造升级项目144个，年度计划投资110.2亿元；能源项目6个，年投资计划0.1亿元 ；农林项目1个，年度计划投资1亿元；水利项目11个，年度计划投资8.6亿元；生态建设项目28个，年度计划投资34.6亿元；社会事业项目21个，年度计划投资10.8亿元；文化产业项目23个，年度计划投资31.4亿元；服务业项目94个，年度计划投资184.7亿元；交通项目16个，年度计划投资14.2亿元；城市基础设施项目54个，年度计划投资79.9亿元;其他领域项目（安置房、棚改等）2个，年度计划投资10.6亿元。

按载体单位分，含山县项目58个，年度计划投资88.1亿元；和县项目53个，年度计划投资84.5亿元；当涂县项目60个，年度计划投资91.5亿元；花山区项目34个，年度计划投资49.2亿元；雨山区项目80个，年度计划投资74.5亿元；博望区项目50个，年度计划投资48.9亿元；马鞍山经济技术开发区（示范园区）项目169个，年度计划投资114.5亿元；慈湖高新区项目72个，年度计划投资109.8亿元；郑蒲港新区项目70个，年度计划投资90亿元；其他单位项目31个，年度计划投资47.1亿元。

附件2

| 2019年全市重点项目投资计划汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按载体单位分类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：个、亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 合计 |  |  | 续建项目 |  |  | 新开工项目 |  |  | 前期储备项目 |  | 竣工项目个数 |
|  | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 项目个数 | 总投资 |  |
| 合 计 | 677 | 7107.4 | 798.0 | 193 | 1909.0 | 501.0 | 167 | 929.1 | 297.0 | 317 | 4269.3 | 83 |
| 含山县 | 58 | 758.3 | 88.1 | 17 | 185.7 | 53.8 | 18 | 62.6 | 34.3 | 23 | 510.0 | 8 |
| 和县 | 53 | 828.5 | 84.5 | 14 | 337.7 | 70.2 | 8 | 21.1 | 14.3 | 31 | 469.8 | 5 |
| 当涂县 | 60 | 735.0 | 91.5 | 14 | 128.2 | 51.0 | 23 | 93.5 | 40.5 | 23 | 513.3 | 10 |
| 花山区 | 34 | 284.4 | 49.2 | 13 | 140.7 | 29.4 | 9 | 44.5 | 19.8 | 12 | 99.3 | 5 |
| 雨山区 | 80 | 730.2 | 74.5 | 23 | 278.5 | 54.1 | 12 | 76.9 | 20.4 | 45 | 374.8 | 7 |
| 博望区 | 50 | 322.1 | 48.9 | 18 | 125.0 | 37.6 | 7 | 17.1 | 11.3 | 25 | 180.0 | 4 |
| 马鞍山经开区（示范园区） | 169 | 1570.5 | 114.5 | 39 | 239.5 | 71.5 | 38 | 186.1 | 43.0 | 92 | 1144.9 | 11 |
| 慈湖高新区 | 72 | 422.8 | 109.8 | 19 | 200.9 | 68.0 | 24 | 71.2 | 41.8 | 29 | 150.7 | 15 |
| 郑蒲港新区 | 70 | 832.0 | 90.0 | 20 | 143.5 | 39.1 | 19 | 99.5 | 50.9 | 31 | 589.0 | 13 |
| 其他单位 | 31 | 623.6 | 47.1 | 16 | 129.4 | 26.4 | 9 | 256.8 | 20.7 | 6 | 237.5 | 5 |

附件3

| 2019年全市重点项目投资计划汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （按行业分类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：个、亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业分类 | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 续建项目 |  |  | 新开工项目 |  |  | 前期储备项目 |  | 竣工项目个数 |
|  |  |  |  | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2019年计划投资 | 项目个数 | 总投资 |  |
| 合 计 | 677 | 7107.4 | 798.0 | 193 | 1909.0 | 501.0 | 167 | 929.1 | 297.0 | 317 | 4269.3 | 83 |
| 战略性新兴产业 | 277 | 2526.1 | 312.0 | 63 | 547.8 | 184.0 | 67 | 319.0 | 128.0 | 147 | 1659.3 | 35 |
| 农林 | 1 | 5.4 | 1.0 | 1 | 5.4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 水利 | 11 | 54.4 | 8.6 | 5 | 20.4 | 6.1 | 1 | 3.0 | 2.5 | 5 | 31.0 | 3 |
| 能源 | 6 | 43.5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 38.2 | 0 |
| 交通 | 16 | 546.0 | 14.2 | 2 | 28.0 | 9.1 | 2 | 218.5 | 5.1 | 12 | 299.5 | 0 |
| 传统产业升级 改造 | 144 | 1085.5 | 110.2 | 32 | 141.7 | 55.5 | 43 | 151.3 | 54.7 | 69 | 792.5 | 18 |
| 生态建设 | 28 | 191.1 | 34.6 | 15 | 124.6 | 27.3 | 7 | 11.3 | 7.3 | 6 | 55.2 | 3 |
| 社会事业 | 21 | 117.5 | 10.8 | 7 | 30.9 | 7.9 | 4 | 15.4 | 2.9 | 10 | 71.2 | 2 |
| 文化产业 | 23 | 685.8 | 31.4 | 8 | 86.1 | 27.3 | 3 | 12.9 | 4.1 | 12 | 586.8 | 2 |
| 服务业 | 94 | 1425.5 | 184.7 | 39 | 696.4 | 126.1 | 16 | 129.9 | 58.6 | 39 | 599.2 | 12 |
| 城市基础设施 | 54 | 391.7 | 79.9 | 20 | 197.7 | 46.2 | 23 | 62.5 | 33.7 | 11 | 131.6 | 8 |
| 其他 | 2 | 35.0 | 10.6 | 1 | 30.0 | 10.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 0 |

附件4

| 2019年全市重点项目投资计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设性质 | 行业 类型 | 建设规模及内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 至2018年底完成投资 | 2019年计划投资 | 至2018年底工程形象进度 | 2019年工作目标 | 牵头协调推进责任单位 | 责任人 |
|  | 合 计 | 677 |  |  |  |  |  | 7107.4 | 678.3 | 798 |  |  |  |  |
| 一、 | 战略性新兴产业 | 277 |  |  |  |  |  | 2526.1 | 147.8 | 312.3 |  |  |  |  |
| 1 | 含山县同兴环保科技股份有限公司低温脱硝设备生产基地 | 安徽同兴环保工程股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，建设低温脱硝催化剂及成套环保装备 生产线12条，购置 数控机床等设备120台（套），形成年产5000立方米低温脱硫脱销催化剂及20台成套环保装备的生产能力 | 2018-07 | 2019-12 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 含山县清溪镇人民政府 | 王家林 |
| 2 | 和县安和D、L-乳酸及系列产品项目 | 安徽安和生物科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1.6万平方米，建设年产6000吨D、L-乳酸及系列产品生产线及附属配套设施 | 2018-03 | 2019-12 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 灌区基础完成，车间主体在建 | 建成投产 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 3 | 当涂县奥克斯年产800万套智能空调产业园 | 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积68.5万平方米，主要建设电子、钣金、塑胶、两器、总装五大生产车间和生活区，项目建成后将可年产800万套智能家用空调，实现销售100亿元，解决近五千人就业 | 2018-05 | 2019-12 | 45.00 | 17.50 | 27.50 | 电子车间厂房、宿舍区宿舍楼及附楼主体完工。部分车间厂房钢构吊装，办公楼及食堂主体完工，进口设备已订购 | 建成投产 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 4 | 当涂县利洁时桂龙医药产业园 | 桂龙药业（安徽）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，主要新建提取车间、综合制剂车间及配套公用设施，项目分两期建设，一期建成后年提取中药4000吨，二期建成后年产中药颗粒剂4万袋、蛟龙剂7.5万粒、片剂19万片、润喉糖7.3万粒 | 2015-12 | 2019-12 | 9.00 | 8.30 | 0.70 | 一期动力中心和提取中心厂房完工 | 二期设备安装试生产 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 5 | 马鞍山经开区（示范园区）雷狮轨道交通运维智能装备及信息化集成系统与高铁研磨子研发项目 | 马鞍山市雷狮轨道交通装备有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房4400平方米、办公研发楼750平方米，建设运维智能装备及信息化集成系统与高铁研磨子研发中心 | 2018-06 | 2020-03 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 厂房装修 | 运维智能装备及信息化集成系统研发并试运行，高铁研磨子研发并试生产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 陶明 |
| 6 | 马鞍山经开区（示范园区）新能源汽车动力电池零部件基地项目 | 马鞍山南实科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积14万平方米，主要建设7栋厂房、3栋研发中心、3栋综合车间等，建设动力电池组装生产线及压铸铝电池箱、钣金电池箱、电池设备工装备件、数控机床生产线。项目建成后，可年产新能源汽车动力电池组3万套，压铸铝电池箱20万只，钣金电池箱2万套，电池生产线工装、备件5万件，数控机床1000台。 | 2017-04 | 2021-12 | 20.00 | 7.05 | 5.20 | 厂房装修 | 设备进场调试 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 7 | 马鞍山经开区（示范园区）智慧马达生产基地项目 | 安徽大青电机科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，建设年产200万台智慧马达生产线 | 2018-01 | 2020-12 | 5.00 | 1.00 | 1.50 | 设备进场 | 部分生产线投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 8 | 马鞍山经开区（示范园区）倍增生物科技项目 | 广东倍增生物科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设二条酵素产品生产线，建成后可年产粉末剂原料酵素160万瓶及液体饮料、果酱类酵素320万瓶 | 2018-10 | 2020-12 | 2.40 | 0.50 | 1.40 | 主体建设 | 部分建成 | 马鞍山经开区（示范园区）马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 9 | 马鞍山经开区（示范园区）兴美利健康产业园项目 | 兴美利（安徽）健康科技发展有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 新增建筑面积约4.5万平方米，年产保健食品160万套及健康器材2.5万台 | 2017-07 | 2020-06 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 厂房装修 | 办公及厂房部分装修完成，设备进场安装 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 10 | 马鞍山经开区（示范园区）年产1000吨电子屏蔽线项目 | 安徽加泰新材料科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房6200平方米，建设年产1000吨电子屏蔽线生产线 | 2015-05 | 2019-12 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 设备进场 | 竣工投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 11 | 慈湖高新区昂扬新材料项目 | 安徽昂新材料项目 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2.2万平方米，建设PTA催化剂生产线2条，形成年产2万吨/年专用催化剂生产能力 | 2018-11 | 2019-08 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 桩基施工 | 建成试生产 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 12 | 慈湖高新区科思工贸年产2.2万吨高端日用香料及防晒剂配套项目 | 南京科思化学股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5.16万平方米，建设AVB生产线3条，形成年产2.2万吨高端日用香料及防晒剂配套产品的生产能力 | 2018-05 | 2019-12 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 主体基础施工 | 建成投产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 13 | 雨山区年产1000套汽车零部件生产线 | 马鞍山华鑫金属制品有限责任公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，新建标准化厂房、研发办公楼、绿化等工程，形成年产1000套汽车零部件生产能力 | 2018-02 | 2020-02 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 主体施工 | 主体工程完工 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 14 | 慈湖高新区皓元医药新建原材料工厂项目 | 上海皓元医药股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约6.8万平方米，主要建设年产20万吨原料药生产线 | 2018-05 | 2020-12 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 基础工程施工 | 主体工程施工 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 15 | 郑蒲港新区光学镀膜及多晶蓝宝石保税生产项目 | 桑尼光电技术（安徽）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积21.93万平方米，建设多晶蓝宝石切片和光学镀膜产品保税加工出口基地，规划建设3条生产线，年产250万片光学镀膜产品 | 2017-08 | 2023-06 | 33.00 | 1.50 | 0.50 | 主体结构施工 | 4栋厂房主体封顶 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 16 | 郑蒲港新区瑞声科技手机零部件制造项目 | 瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 新建60万平方米厂房及配套用房，建设年产3亿只新型电子元器件及电子新材料、300亿只新型电子元器件表面处理生产线 | 2017-09 | 2022-01 | 40.00 | 2.00 | 8.30 | 1号厂房竣工，设备安装，2号厂房部分封顶 | 1号厂房开展试生产装；6号厂房主体结构施工；7号厂房设备调试 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 17 | 郑蒲港新区龙芯微半导体封装测试项目 | 安徽龙芯微科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.5万平方米，建设6条集成电路、二极管、三极管等半导体封装测试生产线以及配套设施，年产2亿只半导体封装设备 | 2018-10 | 2019-09 | 5.00 | 0.50 | 4.50 | 厂房装修 | 竣工试生产 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 18 | 郑蒲港新区新能源驱动电机整机及控制系统制造项目 | 安徽栋霖电气有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁厂房0.6万平方米，建设生产线1条；二期建筑面积0.3万平方米，建设6栋厂房，建设生产线3条，可年产20万台套新能源汽车驱动电机及控制系统 | 2016-05 | 2020-12 | 6.00 | 2.00 | 0.60 | 一期竣工，二期主体封顶 | 二期开展内装 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 19 | 郑蒲港电子信息产业园一期项目 | 马鞍山金蒲置业有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积7万平方米，建设电子信息研发制造类厂房3栋，用于新区电子信息产业研发和制造 | 2018-11 | 2019-11 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | 基础施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 20 | 马鞍山经开区（示范园区）中绿晶光伏组件项目 | 安徽中绿晶新能源科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约0.46万平方米，建设年产600MW光伏组件生产线 | 2018-05 | 2020-01 | 1.50 | 0.70 | 0.70 | 厂房装修 | 设备安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 21 | 雨山区年产6000吨洁净钢用高温环保新材料 | 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，年产6000吨转炉挡渣滑板高温环保耐火材料 | 2018-05-01 | 2019-12-01 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 雨山经济开发区管委会 | 刘平 |
| 22 | 马鞍山经开区（示范园区）天玺高纯硅基新材料项目 | 安徽天玺新材料科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房6000平方米，建设硅基新材料提纯生产线 ，形成年产8万吨硅基新材料的生产能力 | 2018-03 | 2020-03 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 设备安装调试 | 部分生产线投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 23 | 博望区惠而信酒店设备生产基地建设项目 | 安徽惠而信商用设备有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约5万平方米，共建设7栋厂房及附属配套设施。项目建成达产后，可形成年产高端酒店设备1万吨的生产能力 | 2017-03 | 2020-03 | 5.00 | 4.85 | 0.10 | 7栋厂房主体施工 | 7栋厂房竣工，部分厂房设备安装 | 博望区高新区管委会 | 陈涛 |
| 24 | 博望区生活用纸设备制造项目 | 马鞍山隆顺机械制造有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，建设4栋厂房、研发楼、办公楼、仓库及相关配套设施。项目建成后，可形成年产1000台生活用纸设备的能力 | 2018-03 | 2019-12 | 1.16 | 1.00 | 0.16 | 研发楼框架施工；1号厂房钢结构施工；2号厂房基础施工 | 竣工投产 | 博望区博望镇政府 | 干旭 |
| 25 | 马鞍山经开区（示范园区）晶天年产1GW光伏切片项目 | 安徽晶天新能源科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约9700平方米，建设年产1GW光伏切片生产线 | 2018-07 | 2020-07 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 厂房装修 | 设备调试，试生产 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 26 | 马鞍山经开区（示范园区）鹏睿CNC数控机床生产研发项目 | 安徽鹏睿智能科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房5200平方米，建设年产1000台（套）CNC数控机床生产线 | 2017-06 | 2019-05 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 设备订购 | 竣工投产 | 马鞍山经开区（示范园区）马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 27 | 雨山区重型H型钢生产线工程 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约5万平方米，年产80万吨重型H型钢 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 20.35 | 1.00 | 6.00 | 1栋厂房主体建设，厂区配套道路主体施工 | 2栋厂房主体施工，厂区配套道路建成 | 雨山区发经委 | 景维光 |
| 28 | 雨山区胜禧汽车零配件制造 | 上海胜禧汽车配件有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.4万平方米，建设年产4200万件汽车关键零部件生产线 | 2018-09 | 2019-12 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | 钢结构厂房主体封顶 | 竣工建成 | 雨山区 | 左年文 |
| 29 | 含山县朗宇无人机电机项目 | 安徽朗宇电机有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.2万平方米，形成年产5000台无人机电机及螺旋桨 的生产能力 | 2018-09 | 2020-12 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 厂房改造 | 设备安装 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 30 | 博望区沈阳机床博望i5智能制造谷项目 | 沈阳机床(上海)优尼斯工业设备销售有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 共分五期建设，计划投入i5智能装备6500台。一期项目租用“富马智造科技园”约4.6万平方米标准化厂房，投入i5智能机床约650台(套)，同步启动六大中心建设 | 2018-03-01 | 2023-03-01 | 35.00 | 7.00 | 8.00 | 200多套设备已完成进场,150套已完成安装调试,其中80套正在制作产品小样 | 一期部分建成，六大中心建设完成投入使用 | 博望区高新区管委会 | 夏本银 |
| 31 | 含山县谊德环保离心机二期项目 | 安徽谊德环保设备有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，形成年产300台离心机及环保设备的生产能力 | 2018-10 | 2020-06 | 3.00 | 0.50 | 2.30 | 厂房主体施工 | 厂房主体完工，设备安装调试 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 32 | 含山县威龙轨道交通电力器材项目 | 安徽威龙电力器材有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4万平方米，建设全自动化电力金具生产线4条，形成年产电力金具4万吨,汽车配件2万吨的生产能力 | 2018-11 | 2020-12 | 5.10 | 0.50 | 4.00 | 厂房基础施工 | 厂房主体工程完工，设备安装 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 33 | 含山县新佰德年产360万平方米彩晶玻璃项目 | 安徽新佰德新型材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.6万平方米，建设 家用电器彩晶玻璃面板生产线8条，购置数控机床 等设备60台（套），形成年产360万平方米彩晶玻璃的生产能力 | 2018-07 | 2019-12 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | 租赁厂房改造，设备订购 | 竣工投产 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 34 | 含山县弗洛肯精密机械 | 安徽弗西斯机械科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，形成年产1万吨自动喷淋系统配件的生产能力 | 2018-12 | 2020-12 | 5.50 | 1.00 | 4.00 | 厂房基础施工 | 主体厂房完工，设备安装 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 35 | 含山县威达环保低温脱硫脱硝项目 | 安徽威达环保科技股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4.6万平方米，建设低温脱硝环保设备生产线8条，形成年产60台套中低温工业烟气脱硝系统装备和年产600台套工业烟气除尘系列产品的生产能力 | 2018-12 | 2020-12 | 7.20 | 1.00 | 5.00 | 厂房基础施工，设备订购 | 厂房主体完工，设备安装 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 36 | 和县艾珀希德水性涂料及树脂项目 | 安徽艾珀希德化工科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积约1.75万平方米，建设年产2万吨水性涂料及1万吨树脂项目生产线及相关附属配套设施 | 2017-08 | 2019-08 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 主体基本建成 | 建成投产 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 37 | 博望区绿色新能源智能电动压缩机研发生产建设项目 | 马鞍山奥特佳科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 新建厂房、综合楼及配套设施约4.2万平方米；购置各类生产加工及检测设备432台（套），项目建成投产后，可形成年产200万台压缩机及200万套压缩机零部件生产能力 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 7.00 | 4.00 | 2.70 | 3#厂房2层结构施工、沿道路围墙基本完工 | 3#厂房投产，其他厂房桩基施工 | 博望区丹阳镇政府 | 邵长海 |
| 38 | 马鞍山经开区（示范园区）高登继电器产品研发生产项目 | 安徽高登电器有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，建设年产5亿只继电器产品研发生产线 | 2017-11 | 2020-01 | 3.50 | 3.00 | 0.40 | 设备进场 | 设备安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 39 | 郑蒲港新区帝显电子显示终端制造项目 | 安徽帝显电子有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 一期项目租赁厂房1.7万平方米，主要生产LGF成品和LED背光源、触摸屏、触控显示全贴合成品；二期建设厂房13万平方米，生产CBA/EMS等产品；年产各类手机背光模组5000万片 | 2017-03 | 2020-06 | 8.50 | 1.00 | 3.30 | 一期设备安装，二期部分施工 | 一期竣工投产，二期部分建成 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 40 | 马鞍山经开区（示范园区）台迈兽药针剂生产线项目 | 安徽台迈药业有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，建设年产5000万支兽药制剂生产线 | 2018-02 | 2020-06 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 一栋厂房主体建设，一栋厂房装修 | 设备进场 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 41 | 马鞍山经开区（示范园区）消费电子产品零部件生产项目 | 太祥电子科技（马鞍山）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 新建生产厂房、研发办公楼及相关配套设施等，新增CNC雕铣机、切割机、冲床及表面处理线等生产设备，建设消费电子产品零部件生产线：一期年产五金件及散热片8000万件、涂装件200万件，二期年产消费电子产品零部件750万件 | 2017-08 | 2020-12 | 3.60 | 1.40 | 1.80 | 部分厂房封顶 | 部分建成，设备进场、安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 42 | 雨山区年产1万吨高性能永磁铁氧体器件 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1.2万平方米，年产1万吨高性能永磁铁氧体器件 | 2018-06 | 2019-12 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 雨山区 | 左年文 |
| 43 | 马鞍山经开区（示范园区）泰能新能源项目 | 安徽泰能新能源科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约30万平方米，建设年产能为10GWH的动力电池产业园，其中一期建设4条动力电池生产线及配套设施，年产4GWH动力电池，二期建设6条动力电池生产线及配套设施，新增年产6GWH动力电池。 | 2018-07 | 2021-12 | 50.00 | 4.00 | 13.00 | 3栋钢结构厂房封顶 | 4栋厂房建成并装修，设备采购 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 44 | 马鞍山经开区（示范园区）分布式光伏电站项目 | 安徽越众（嘉寓）光伏电力有限公司等 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 建设分布式光伏电站，其中越众光伏电站规模1.5MW、嘉寓光伏电站规模5.9MW | 2018-09 | 2020-09 | 3.00 | 0.50 | 0.60 | 工程施工 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 45 | 马鞍山经开区（示范园区）环保设备生产制造项 | 台圣环保设备（马鞍山）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.5万平方米，主要定制生产50多种环保设备，年产能根据具体定制要求 | 2018-06 | 2020-02 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 厂房装修 | 设备进场调试，试生产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 46 | 慈湖高新区上海亚遥智能制造项目 | 上海亚遥工程机械有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3.22万平方米，建设年产50台混凝土机械生产线 | 2018-03 | 2019-11 | 3.00 | 2.00 | 1.30 | 主体工程完工 | 建成试生产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 47 | 慈湖高新区常茂金属板材绿色清洁加工生产线项目 | 马鞍山常茂钢材加工有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2.6万平方米，建设年产20万吨新能源汽车板材生产线 | 2018-09 | 2019-10 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 主体厂房基础开挖 | 建成投产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 48 | 慈湖高新区华旺集团高端装饰新材料项目 | 杭州华旺实业集团有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积7.14万平方米，项分两期建设，其中一期建设年产12万吨装饰原纸，2条纸机生产线，二期建设年产18万吨装饰原纸，3条纸机生产线 | 2018-05 | 2021-12 | 30.00 | 5.00 | 5.35 | 主体工程施工 | 2条装饰纸生产线建成 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 49 | 马鞍山经开区（示范园区）绿准精密制造项目 | 马鞍山绿准数控科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁标准化厂房2400平方米，建设年产800台（套）数控机床生产线 | 2018-08 | 2019-08 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 厂房装修 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 50 | 慈湖高新区埃得新材料聚苯醚项目 | 埃得新材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4万平方米，建设聚苯醚生产线3条，形成年产1.1万吨聚苯醚和5000吨邻甲粉的生产能力 | 2018-05 | 2020-12 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 基础工程施工 | 实验室和综合研发楼建成 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 51 | 慈湖高新区皖兴通信息技术项目 | 安徽皖通邮电股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5万平方米，建设年产219万台通讯设备生产线 | 2016-12 | 2019-07 | 10.00 | 9.10 | 1.50 | 土建工程全部完工 | 建成投产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 52 | 慈湖高新区智慧小镇项目 | 慈湖高新区投资公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积30万平方米，建设电子信息产业园、笔架山水系和漆树谷文化产业园及配套基础工程 | 2017-01 | 2021-12 | 30.00 | 14.00 | 6.50 | 漆树谷文化产业园道路完工，水系和基础工程施工 | 基础设施工程完工，漆树谷文化产业园民宿改造完成 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 53 | 马鞍山经开区（示范园区）东科开关电源芯片生产项目 | 安徽省东科半导体有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁5200平方米厂房，二期租赁5200平米厂房扩建生产，后期选址建设4万平方米厂房，主要建设年产3.5亿片的芯片研发、生产、封测基地 | 2017-10 | 2020-12 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 一期投产，二期厂房装修 | 二期设备进场 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 54 | 马鞍山经开区（示范园区）华孚科技生产基地投资项目 | 华孚科技股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3.7万平方米，主要设计制造高端汽车轻量化关键零部件以及笔记本电脑等数码产品的外观件及内构件等，建设年产3万吨精密金属零部件生产线 | 2018-04 | 2020-12 | 5.20 | 2.00 | 2.80 | 厂房装修 | 设备进场 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 55 | 马鞍山经开区（示范园区）中兴环保产业园项目 | 深圳中兴环保集团股份有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约12万平方米，建设通讯、环保、软件、智慧城等4个产业集群和1个孵化园，形成年产通讯设备200万台、环保装备900万套的生产能力 | 2017-04 | 2021-12 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 部分厂房主体建设 | 众翌项目设备进场；德仓项目厂房主体建设结束 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 56 | 马鞍山经开区（示范园区）明泰自助交易、服务终端生产制造项目 | 安徽易动科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁厂房约7000平方米，年产各类交易终端及部件产品约50万台套；二期总建筑面积约2万平方米，建设精密设备加工中心，年产约30万套各类金属外壳、机加工件 | 2018-03 | 2020-12 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 一期过渡厂房生产 | 二期开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 57 | 马鞍山经开区（示范园区）众翌科技（马鞍山）精密铝合金制品项目 | 马鞍山众翌科技有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约8万平方米，主要生产液晶电视、平板电脑和手机等消费电子铝合金精密制品，年设计产能500万件 | 2018-08 | 2020-12 | 5.00 | 1.00 | 3.50 | 厂房装修 | 部分设备安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 58 | 马鞍山经开区（示范园区）远荣机器人智能装备生产项目 | 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2万平方米，建设机器人系统、自动喷涂设备和柔性生产线系统自动化设备生产线，年产机器人5000台(套) | 2017-01 | 2019-12 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 部分厂房建成 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 59 | 马鞍山经开区（示范园区）德夏永胜医疗器械项目 | 马鞍山德夏永盛医疗器械有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，新建办公、仓储、研发楼，建成达产后年产一次性无菌针灸针、小针刀80亿支 | 2018-03 | 2019-12 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 厂房封顶 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 60 | 和县神剑新戊二醇项目 | 马鞍山神剑新材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，建设年产4万吨新戊二醇生产线及附属配套设施 | 2017-06 | 2019-10 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 主体在建 | 竣工 | 和县 | 刘凌晨 |
| 61 | 和县瑞和工程新材料项目 | 安徽瑞和新材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设年产45万吨混凝土减水剂生产线及附属配套设施，其中一期产能25万吨，二期产能20万吨 | 2017-07 | 2021-08 | 10.50 | 2.30 | 3.50 | 主体在建 | 一期建成投产 | 和县 | 刘凌晨 |
| 62 | 马鞍山经开区（示范园区）昇崴生物科技项目 | 昇崴生物科技（马鞍山）有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约2万平方米，建设年产500吨微生物菌生产线 | 2018-01 | 2020-06 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 厂房装修完成 | 部分设备进场，安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 63 | 和县江锐高固体分环保涂料、水性涂料项目 | 安徽江锐新材料有限公司 | 续建项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积约1.4万平方米，建设年产10000吨高固体分环保涂料、5000吨水性涂料生产线 | 2017-06 | 2019-06 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 主体基本建成 | 建成投产 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 64 | 当涂县智能硬件制造产业园二期项目 | 安徽金丽博智能科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5.5万平方米，年产1000万套家用电器面板 | 2019-10 | 2021-10 | 4.20 | 0.00 | 2.20 | 前期准备 | 厂房基础施工 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 65 | 当涂县空调铜配件项目 | 安徽双梓铜业科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4.1万平米。一期新建2栋厂房及辅助用房，二期新建2栋厂房及配套公用设施，项目全面达产后年产4000万套空调铜制品系统配件 | 2019-09 | 2020-12 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 厂房主体建设 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 66 | 和县锂飞新材料项目 | 安徽锂飞新材料科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积2万平方米，年产800吨高性能纳米氧化钛 | 2019-10 | 2020-11 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 等待土地招拍挂 | 基础施工 | 和县开发区管委会 | 李永俊 |
| 67 | 和县万盛N-甲基苯胺项目 | 马鞍山万盛化工有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约7000平方米，建设年产1.5万吨N-甲基苯胺生产线及附属配套设施 | 2019-07 | 2020-12 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 备案、环评已完成 | 主体建设 | 和县 | 刘凌晨 |
| 68 | 马鞍山经开区（示范园区）年产2700套高端连铸和冷轧冶金产品绿色制造项目 | 安徽泰尔表面工程技术有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁2万平米厂房，建设年产20万件新能源汽车轻量化镁/铝合金压铸结构件生产线及相关配套设施 | 2019-04 | 2020-03 | 1.10 | 0.00 | 1.00 | 规划设计 | 部分建成 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 69 | 郑蒲港新区无线互联（物联网）集成电路设计及应用项目 | 安徽兴禾物联科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.2万平方米，建设SMT及蓝牙电路板等生产线10条、4000平方米检测认证实验室，建成后年产各类蓝牙电路板5000万片 | 2019-06 | 2021-01 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 项目规划设计 | 洁净车间等厂房装修 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 70 | 马鞍山经开区（示范园区）自助服务终端智能制造项目 | 安徽易动科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 一期总建筑面积约2.7万平方米，建设年产50万台套各类交易终端及部件产品生产线，二期总建筑面积约1.6万平方米，建设年产30万套各类金属外壳、机加工件生产线 | 2019-07 | 2021-12 | 3.62 | 0.00 | 1.00 | 开工前准备 | 基础施工 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 71 | 含山县博越汽车零部件制造项目 | 马鞍山博越机密机械有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房2万平方米，建设汽车零部件生产线12条，购置 全自动化数控车床等设备90台（套），形成年产汽车制动系统等汽车零部件1.5万吨 的生产能力 | 2019-02 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 前期工作 | 厂房改造完成，设备安装 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 72 | 郑蒲港新区节能环保设备研发生产项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约0.5万平方米，主要建设实验室2间，生产线5条，年产特殊板组液液相分离器、联合液液相分离器、纤维床除雾器、管式超滤膜组件、碟片膜组件、除雾除尘滤芯等各类产品350套 | 2019-10 | 2020-12 | 1.40 | 0.00 | 0.30 | 项目规划设计 | 厂房开展装修 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 73 | 马鞍山经开区（示范园区）特色植物资源综合开发项目 | 中健泰克生物科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 项目一期租赁1500平米厂房，建设2条植物色素染发剂生产线，形成年产5000吨乳化染料生产能力；二期总建筑面积约5.2万平方米，建设年产5万吨生产植物色素染发剂生产线；三期总建筑面积约16.3万平方米，建设年产10万吨植物色素洗发水、护发素生产线。 | 2019-09 | 2022-12 | 3.00 | 0.00 | 0.55 | 前期工作 | 一期建成 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 74 | 马鞍山经开区（示范园区）智慧型服务机器人研发制造项目 | 马鞍山艾德声电子技术有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁厂房4616平方米，二期租赁厂房约5000平方米，建设年产1万台智慧型公共服务服务机器人生产线 | 2019-04 | 2020-01 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 前期准备 | 部分设备进场 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 75 | 当涂县德善压缩机零部件技改项目 | 马鞍山市德善金属成型科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 改建6台5吨中频电炉、4台8吨中频电炉、7条机器人加工生产线、17条自动化生产线、8条精加工生产线，配套建设相应的供电、库房等配套设施，年产6万吨压缩机零部件 | 2019-04 | 2019-12 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 76 | 马鞍山经开区（示范园区）海鹰轨道交通新材料生产基地项目 | 上海海鹰粘接科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总筑面积约3万平方米，形成年生产1万件高铁环氧蜂窝饰面板、高铁聚氨酯蜂窝饰面板能力 | 2019-10 | 2022-12 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 77 | 慈湖高新区德辉新材料钙锌复合稳定剂项目 | 安徽德辉新材料有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.5万平方米，建设钙复合稳定剂生产线3条，形成年产300万吨钙复合稳定剂的生产能力 | 2019-08 | 2020-12 | 2.10 | 0.00 | 1.08 | 前期准备工作 | 主体厂房基础施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 78 | 当涂县聚能新材料生产项目 | 马鞍山市聚能新材料科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2.1万平方米，主要建设标准化厂房、仓储、办公及相关配套，建设年产5000吨塑料颗粒生产线 | 2019-01 | 2019-12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 石桥镇人民政府 | 吴夫炎 |
| 79 | 当涂县年产1万吨人造石墨（高端球形石墨）负极材料技改项目 | 安徽科达洁能新材料有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 在公司现有厂房和设备基础上，新购置热包覆、碳化炉等设备，建设8套热包覆生产线，2条碳化生产线（非化学反应）一条混配生产线以及与之配套的公用工程等设施，年产1万吨人造石墨（高端球形石墨）负极材料 | 2019-06 | 2020-12 | 2.19 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 热包覆生产线基本完工 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 80 | 慈湖高新区今璟金属表面处理剂及水溶性涂料项目 | 台湾青烽有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，建设水溶性涂料生产线3条，形成年产2万吨表面处理剂的生产能力 | 2019-06 | 2020-06 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 办理前期手续 | 主体厂房施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 81 | 雨山区医疗器械研发生产及医药物流 | 安徽汇海药业有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1.18万平方米，年产一次性医疗输液器5亿支 | 2019-06 | 2020-06 | 1.50 | 0.00 | 1.10 | 前期工作 | 主体施工 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 82 | 慈湖高新区杭锦科技湿强剂项目 | 马鞍山杭锦科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.3万平方米，建设装饰纸湿强剂生产线2条，形成年产500吨/年装饰纸湿强剂生产能力 | 2019-08 | 2020-08 | 1.00 | 0.00 | 0.53 | 开展前期工作，土地正在招拍挂 | 主体厂房基础施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 83 | 马鞍山经开区（示范园区）吉来特集成电路芯片封装测试项目 | 安徽吉来特电子有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁厂房1万平方米，二期总建筑面积约8万平方米，三期总建筑面积约8万平方米，建设年产70亿颗集成电路芯片生产线 | 2019-09 | 2021-05 | 30.00 | 0.00 | 7.70 | 开展前期工作 | 一期设备进场 | 马鞍山经开区管委会 | 李强 |
| 84 | 马鞍山经开区（示范园区）半导体芯片及封装项目 | 马鞍山市槟城电子有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约1万平方米，建设年产60万片芯片、500只分立器件成品生产线 | 2019-06 | 2021-05 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 前期准备 | 厂房装修完成 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 85 | 郑蒲港新区旺凌IC智能制造项目 | 复汉海志（江苏）科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1万平方米，建设片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件等电子元器件生产线2条，年产电子元器件500万套 | 2019-07 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 1.70 | 项目规划设计 | 洁净车间等厂房装修完成 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 86 | 郑蒲港新区电子信息产业园二期项目 | 马鞍山金蒲置业有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积30万平方米，建设15栋厂房及研发楼、食堂、停车场、配电房等，用于新区电子信息产业研发制造 | 2019-09 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 5.30 | 开展前期工作 | 部分主体结构施工 | 郑蒲港新区现代产业园区管委会 | 吴晓东 |
| 87 | 博望区住方年产300万平方米铝合金门窗智能工厂项目 | 安徽住方科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1栋，新建厂房及研发楼，总建筑面积约8万平方米，建设年产300万平方米铝合金和塑钢门窗生产线 | 2019-03 | 2020-10 | 4.50 | 0.00 | 3.50 | 租赁厂房已签约，新增用地地块已公告挂牌 | 租赁厂房投产，3栋厂房主体施工 | 博望区 | 易茂林 |
| 88 | 和县飞时达环保增塑剂项目 | 安徽飞时达化工科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约7500平方米，建设年产10万吨环保型增塑剂生产线及附属配套设施 | 2019-07 | 2020-08 | 5.20 | 0.00 | 4.00 | 备案、环评已完成 | 厂房、办公楼主体建设 | 和县 | 刘凌晨 |
| 89 | 雨山区年产3000吨环保设备、备品配件生产 | 马鞍山市哈重（东大）机械制造有限责任公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0.7万平方米，建设年产3000吨环保设备、备品配件生产线 | 2019-02 | 2020-02 | 1.50 | 0.00 | 1.30 | 前期工作 | 厂房主体建成 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 90 | 雨山区航空透平机零部件制造中心 | 马鞍山安达泰克科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4万平方米，建设年产5000件各类透平机零部件生产线 | 2019-07 | 2020-12 | 2.80 | 0.00 | 1.50 | 前期工作 | 基础施工 | 雨山区 | 左年文 |
| 91 | 雨山区智能化储存设备生产线 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设智能仓储货架、AGV、RGV自动化小车装配生产基地，形成年产智能仓储货架5000套，AGV、RGV自动化小车各2万台的生产能力 | 2019-07 | 2021-05 | 20.00 | 0.00 | 2.50 | 开展前期工作 | 基础施工 | 雨山区 | 左年文 |
| 92 | 含山县艾尔莱特年加工810万个仪器仪表及其配件电机项目 | 含山艾尔莱特仪器仪表有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房0.6万平方米，建设电子仪器生产线20条，购置机床等设备160台（套），形成年产 810万个仪器仪表及其配件电机 的生产能力 | 2019-02 | 2019-12 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 前期工作 | 竣工投产 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 93 | 含山县同兴环保科技股份有限公司烟气治理工程技术中心 | 安徽同兴环保工程股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0.8万平方米，新建烟气治理工程技术研发中心，购置分析仪器等设备20台（套） | 2019-10 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 前期工作 | 主体竣工 | 含山县清溪镇人民政府 | 王家林 |
| 94 | 含山县超洁净不锈钢工程半导体配套材料项目 | 台湾大甲永和机械工业股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房0.5万平方米，建设半导体配套材料生产线6条，购置 精密机床等设备 110台（套），形成年产1万吨超洁净不锈钢半导体配件 的生产能力 | 2019-07 | 2020-12 | 2.20 | 0.00 | 1.60 | 前期工作 | 厂房改造完成，设备安装 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 95 | 博望区万恒年产7000吨高端精密冲压件制造项目 | 安徽万恒交通装备有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2.05万平方米，建设5栋标准化厂房及员工宿舍楼。购置冲压件加工设备25台(套)，项目建成投产后，可形成年产7000吨高端精密冲压件生产能力 | 2019-03 | 2020-06 | 2.00 | 0.00 | 1.60 | 前期工作 | 2栋厂房主体建成 | 博望区新市镇政府 | 孙浩 |
| 96 | 含山县海立新能源汽车配件生产基地 | 海立新能源汽车配件有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5万平方米，建设汽车配件及轨道交通器材生产线8条，形成年产新能源汽车配件1000万件的生产能力 | 2019-06 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 开展前期工作 | 厂房主体完工 | 含山县经济开发区管委会 | 夏迎锋 |
| 97 | 郑蒲港新区三优光电电子元器件制造项目 | 安徽三优光电科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.5万平方米，建设导体光电元器件生产线60条，年产1亿件导体光电元器件 | 2019-01 | 2019-12 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 项目签约 | 竣工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 98 | 博望区津上高端精密数控刀塔车床整机及母材(一期)项目 | 安徽津上精密机床有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3.55万平方米，建设年产1200台高端精密数控刀塔车床、1.8万吨母材生产线 | 2019-03 | 2020-08 | 2.00 | 0.00 | 1.40 | 施工图设计 | 2栋厂房主体完工 | 博望区 | 易茂林 |
| 99 | 郑蒲港新区晶科源封装测试项目 | 马鞍山创研晶鼎科技股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房0.5万平方米，建设半导体晶体管及封装测试生产线3条，形成年产5000万只半导体晶体管 | 2019-01 | 2019-12 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 项目签约 | 竣工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 100 | 马鞍山经开区（示范园区）装配式型钢基坑支护系统项目 | 安徽华创基础工程有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4万平方米，建设年产约1万套装配式型钢基坑支护系统 | 2019-12 | 2022-12 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 前期工作 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 101 | 郑蒲港新区优尼科斯智能设备制造项目 | 安徽优尼科斯智能设备制造有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积7万平方米，主要建设商用家具、智能货架、物流仓储设备、运动器材、实验室设备等8条现代化智能设备制造生产线，年产100万套智能家具设备 | 2019-07 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 项目签约 | 基础施工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 102 | 郑蒲港新区天门重工起重设备项目 | 安徽天门重工机器有限责任公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1万平方米，主要建设欧式节能降噪环保重型起重机及配件生产线3条，年产各类起重机1000台 | 2019-10 | 2020-12 | 5.40 | 0.00 | 2.50 | 项目签约 | 厂房装修完成 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 103 | 郑蒲港新区熙可食品年产5000万瓶HPP鲜榨果汁项目 | 熙可食品科技（马鞍山）有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1.2万平方米，建设2条高压冷鲜榨果蔬汁生产线，达产后年产3600-5000万瓶果汁 | 2019-07 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 1.80 | 规划设计 | 设备进场安装 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 104 | 郑蒲港新区亲旺高端SMT贴片项目 | 安徽天通精电新科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1万平方米，计划建设SMT生产线10条、DIP生产线3条、三防涂覆生产线2条，年产各类电路板200万片 | 2019-01 | 2019-12 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 项目签约 | 竣工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 105 | 含山县朗迪年产1200万件空调风叶生项目 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，形成年产空调风叶风机1200万件的生产能力 | 2019-09 | 2020-12 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 前期工作 | 主体厂房钢结构施工 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 106 | 雨山区汽车发动机热交换制造系统及新能源汽车动力电池热管理系统制造 | 马鞍山纳百川热交换器有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约10万平方米，计划分两期建设，一期新建汽车发动机热交换系统，二期新建新能源汽车动力电池热管理系统，建设年产200万套汽车发动机热交换系统生产线 | 2019-02 | 2021-06 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 前期工作 | 厂房、办公楼主体施工 | 雨山经济开发区管委会 | 左年文 |
| 107 | 慈湖高新区创士源ALD源芯片材料及产业化项目 | 上海创士源电子材料有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，建设ALD源芯片生产线4条，形成年产1.2万吨ALD源芯片材料的生产能力 | 2019-09 | 2020-09 | 3.00 | 0.00 | 2.03 | 前期手续办理 | 主体厂房封顶，综合楼基础施工 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 108 | 慈湖高新区多晶涂层加工及装备制造项目 | 常州多晶涂层有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房2万平方米，建设金属表面图册生产线2条，形成年产20万吨涂层制品生产能力 | 2019-02 | 2019-12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 正在办理前期手续 | 建成试生产 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 109 | 雨山区马鞍山智能装备及大数据产业园 | 飞马智科信息技术股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约10万平方米，建设一座集研发创新、高端制造、云计算基地为一体的智能装备（机器人）及大数据产业园，年产智能装备（机器人）5万台（套） | 2019-10 | 2021-06 | 20.00 | 0.00 | 2.50 | 前期工作 | 基础施工 | 雨山区 | 左年文 |
| 110 | 含山县乐普达电机项目 | 佛山市顺德区乐普达电机有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房2万平方米，建设智能电机生产线10条，形成年产新型节能电机500万件 的生产能力 | 2019-01 | 2020-12 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 前期工作 | 厂房改造完成，部分生产线试生产 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 111 | 慈湖高新区长久盛新ACR和MBS树脂生产线项目 | 马鞍山长久盛新科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3.3万平方米，建设ACR和MBS树脂生产线2条，形成年产2万吨ACR树脂和3万吨MBS树脂生产能力 | 2019-08 | 2020-08 | 2.00 | 0.00 | 1.15 | 前期准备工作 | 主体厂房基础施工，综合楼基础施工 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 112 | 慈湖高新区威卓智能焊接机器人项目 | 无锡威卓智能机器人有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房0.5万平方米，建设智能机器人生产线2条，形成年产500台焊接机器人生产能力 | 2019-03 | 2019-12 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 厂房租赁完成，准备装修工作 | 建成试生产 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 113 | 慈湖高新区丹奴化工防腐涂料项目 | 安徽丹奴化工科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，建设工业防腐涂料生产线2条，形成年产2万吨防腐涂料生产能力 | 2019-08 | 2020-08 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | 前期准备工作 | 开工建设 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 114 | 慈湖高新区中科科创园动力电池新材料项目 | 中科院过程研究所 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约1万平方米，建设电池新材料生产线3条，形成年产1000吨新型动力锂电正极材料的生产能力 | 2019-05 | 2019-12 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 前期准备工作 | 建成试生产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 115 | 马鞍山经开区（示范园区）轨道交通车辆转向架系统核心零部件维保基地项目 | 中路轨道设备（北京）有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，建设以转向架系统的部件维保、轨道设备非标产品生产及技术服务输出为主的维保总部基地，可实现年维修轨道交通车辆转向架用齿轮箱4500台套、连轴节4000台套、吊杆3000根、电机2000台 | 2019-09 | 2021-12 | 3.00 | 0.00 | 0.80 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 116 | 慈湖高新区科兰化学工业涂料项目 | 科兰化学材料（马鞍山）有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，建设工业涂料生产线3条，形成年产1.2万吨工业涂料生产能力 | 2019-08 | 2020-08 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 前期准备工作 | 主体厂房施工，综合楼基础施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 117 | 慈湖高新区希为新型环保涂料项目 | 马鞍山希为化工有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，建设金属表面处理剂生产线3条，形成年产8500吨金属表面处理剂和吹处理剂生产能力 | 2019-06 | 2020-06 | 1.00 | 0.00 | 0.55 | 前期工作 | 主体厂房基础施工 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 118 | 慈湖高新区易锐集成光电子产业基地项目 | 苏州易锐光电科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房3万平方米，建设模块、光器件及无源光芯片生产线4条，形成年产680万个（对）集成光电子产品 | 2019-05 | 2021-12 | 11.70 | 0.00 | 4.40 | 开展前期工作 | 设备采购安装调试 | 慈湖高新区管委会 | 郎平 |
| 119 | 马鞍山经开区（示范园区）冠辉新型环保高分子膜材料项目 | 上海冠辉新材料科技股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 一期购买厂房约5万平方米，二期新增建筑面积约8万平方米，年产预涂膜48000吨、锂电池封装膜4000吨、高阻隔新型包装材料24000吨 | 2019-12 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 120 | 马鞍山经开区（示范园区）远大住工PC预制构件安徽生产基地项目 | 马鞍山远大住宅工业有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 新建厂房总建筑面积约15万平方米，布局25条PC生产线，年产120万立方米PC预制混凝土 | 2019-08 | 2021-12 | 13.00 | 0.00 | 2.50 | 土地挂牌 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 程怡 |
| 121 | 马鞍山经开区（示范园区）年产20万件新能源汽车轻量化镁/铝合金压铸结构件项目 | 安徽镁美科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 租赁2万平方米厂房，建设年产20万件新能源汽车轻量化镁/铝合金压铸结构件生产线及相关配套设施 | 2019-04 | 2020-12 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 厂房装修 | 设备进场 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 122 | 马鞍山经开区（示范园区）诚创轨道交通及精密汽车零部件项目 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 项目分三期，一期租赁厂房8000平方米，二期扩建约1万平方米，三期新增建筑面积约4万平方米，建设年产7200万件汽车橡胶件、6000万件轨道交通精密机械零部件 | 2019-06 | 2021-12 | 8.00 | 0.00 | 2.10 | 土地挂牌 | 一期建成 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 123 | 马鞍山经开区（示范园区）精密模塑及非标自动化系统生产研发项目 | 上海同言精密模塑有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁过渡厂房约3400平方米，二期新增建筑面积约2万平方米，建设年产300套精密注塑模具生产线 | 2019-06 | 2022-12 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 一期建成 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 124 | 当涂县精密器件加工制造项目 | 马鞍山惟家机械制造有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2.5万平方米，年产3000吨精密器件 | 2019-03 | 2020-12 | 2.50 | 0.00 | 1.60 | 开展前期工作 | 厂房主体完工 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 125 | 和县军瑶集团BIM构建装备式建筑项目 | 军瑶集团 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 新建四条新型环保节能PC构件生产线、PC构件生产厂房、钢筋加工车间、节能环保型商品混凝土搅拌站、水养护槽、污水循环处理设备、科技楼、综合楼、道路硬化、绿化等配套设施等 | 2019-10 | 2022-01 | 6.00 | 0.00 | 4.50 | 备案已完成 | 基础施工完成 | 石杨镇政府 | 过家虎 |
| 126 | 当涂县建勋汽车零部件项目 | 南京建勋塑胶模具有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4.3万平方米，年产200万套汽车动力总成零部件 | 2019-06 | 2020-12 | 5.80 | 0.00 | 3.00 | 开展前期工作 | 厂房主体完成 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 127 | 当涂县兆曜智能电机项目 | 安徽兆曜科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.5万平方米，新建标准化厂房4栋以及研发楼、综合楼、配套设施，年产智能空调电机3000万台 | 2019-09 | 2020-12 | 1.20 | 0.00 | 0.45 | 开展前期工作 | 厂房主体完工 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 128 | 当涂县艾司奥美拉唑原料药项目 | 安徽中邦生物科技有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、仓库、公用工程站房和罐区等，年产200吨艾司奥美拉唑原料药 | 2019-10 | 2021-12 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 正在开展前期工作 | 厂房基础施工 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 129 | 和县普拉斯克PEP新材料及膜产品生产项目 | 上海普拉斯克塑料有限公司 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4.7万平方米，建设农用温室及其他用途的多功能薄膜10条，购置吹塑机、雾化器、除尘器、燃气炉等设备30台（套），年产4000吨PEP母粒、10000吨PEP新材料膜 | 2019-10 | 2021-12 | 2.20 | 0.00 | 0.50 | 开展前期工作 | 完成地基建设 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 130 | 和县利乐包材料加工及仓储物流中心项目 | 南京远惠商贸有限公 | 计划开工项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2万平方米，建设利乐包生产线2条，形成年产2亿个利乐包、利乐砖、康美包的生产能力 | 2019-07 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 备案已完成 | 框架结构主体建设 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 131 | 和县圆融光电外延片芯片生产项目 | 圆融光电科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6.7万平方米，建设外延片及芯片生产线30条，购置切割机、定向仪、倒角机、贴片机、退火炉、清洗机等设备300台（套），年产4万件光电外延片芯片 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 132 | 和县电子级玻璃纤维纱生产项目 | 河南光远新材料股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6.7万平方米，建设电子级玻璃纤维纱、玻璃纤维布、产业用布等生产线5条，形成年产10万吨电子级玻纤纱和2亿米电子布的生产能力 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 133 | 当涂县酷牌钢制板式散热器生产项目 | 德国酷牌有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设年产400万米钢制板式散热器及40万台壁挂炉自动化生产线 | 2020-07 | 2022-05 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 134 | 国华当涂县围屏二期风电场项目 | 国华（当涂）新能源有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 装机容量为3万千瓦，拟安装12台单机容量2.5兆瓦的风电发电机组，所发电量通过国华当涂县围屏风电场已建成110千伏升压站以110千伏电压等级接入围屏变 | 2020-01 | 2022-12 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 姑孰镇人民政府 | 戴践 |
| 135 | 雨山区新型建筑材料生产线 | 马钢集团南山矿业有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3.6万平方米，年产1000万吨新型建筑材料 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 136 | 当涂县奥克斯年产150万套智能空调及配套项目 | 奥克斯集团 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积15万平方米，年产150万套智能家用空调 | 2020-04 | 2022-12 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 项目已签约 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 137 | 当涂县恩力微电网智能装备产业园项目 | 恩力能源科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设微电网智能装备产业园 | 2020-03 | 2022-12 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 138 | 马鞍山经开区（示范园区）贝赢云计算、大数据、物联网等通信网络设备研发生产销售二期项目 | 马鞍山市贝赢通信科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2万平方米，建设交换机、路由器、通信模组和电源等通信设备和电子产品生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 139 | 马鞍山经开区（示范园区）智能健康终端设备制造项目 | 马鞍山中维智能科技公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁3500平方厂房、二期项目另行选址建设，建成后可年产智能终端产品60万部、各类健康穿戴设备200万台 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 140 | 马鞍山经开区（示范园区）轨道交通产业园标准化厂房项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期建设轨道交通车辆走行系统及零部件制造等厂房，二期建设整车维保及研发用房 | 2020-01 | 2022-12 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完成前期工作 | 马鞍山经开区（示范园区） | 郝运来 |
| 141 | 马鞍山经开区（示范园区）顶皓锂电池薄膜研发生产项目 | 上海顶皓新材料科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期新建10条锂电池隔膜涂层生产线，二期增加10条锂电池隔膜涂层生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 142 | 马鞍山经开区（示范园区）新能源汽车及轻型飞机混合动力系统制造项目 | 朗华电气（马鞍山）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，建设新能源汽车电机、电控系统，轻型飞机混合动力系统研发生产线 | 2020-06 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 143 | 马鞍山经开区（示范园区）高档建筑材料生产基地项目 | 南京文胜建材有限公司、马鞍山建华混凝土制品有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设年产约3万吨PC构建 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 144 | 马鞍山经开区（示范园区）永途新能源汽车项目 | 浙江永途汽车有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 新增建筑面积约18万平方米，年产10万台汽车漆后车身 | 2020-01 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 程怡 |
| 145 | 慈湖高新区宇杰矿山冶金设备项目 | 马鞍山宇杰机械制造有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积 0.3万 平方米，租赁厂房 0 平方米，建设 冶金设备零部 生产线 2 条，购置 不购置设备 等设备 0 台（套），采用 先进的 工艺，形成年产 5000吨冶金机械零部件 的生产能力 | 2020-12 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 前期工作完成 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 146 | 慈湖高新区中兴新中高端钣金件配套项目 | 中兴新通讯设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5.4万平方米，建设通讯设备生产线3条，形成年产500万套通讯设备结构件的生产能力 | 2020-12 | 2021-12 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 协议已签订 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 147 | 慈湖高新区军铁智能轨道交通配件制造项目 | 安徽军铁轨道交通设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 祖灵厂房0.4万平方米，建设轨道交通配件生产线3条，形成年产500万套轨道交通配件生产能力 | 2020-05 | 2021-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 协议已签订 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 148 | 慈湖高新区博海威生物制药项目 | 常州博海威医药科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，租赁厂房0平方米，建设胰岛素生产线2条，购置合成反应釜等设备14台（套），采用混合工艺，形成年产5000吨胰岛素的生产能力 | 2020-09 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 149 | 慈湖高新区安创新材料项目 | 安徽安创新材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0平方米，租赁厂房1.2万平方米，建设催化剂生产线2条，购置生产等设备20台（套），采用先进工艺，形成年产100万吨催化剂的生产能力 | 2020-08 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 150 | 慈湖高新区威发扬声器自动化生产项目 | 威发电声（中山）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，租赁厂房0平方米，建设扬声器生产线2条，购置机床等设备10台（套），采用切割打磨工艺，形成年产200台扬声器的生产能力 | 2020-10 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 151 | 雨山区美好绿色装配式建筑产业基地 | 马鞍山美好智造建材科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约10万平方米，年生产叠合楼板、墙板26万立方米，异型构件6万立方米 | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期手续报批 | 完成前期手续报批 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 152 | 含山县年产200万支汽车摆臂项目 | 浙江玉环乾州机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积8万平方米，建设汽车摆臂生产线20条，购置数控机床等设备210台（套），形成年产年产200万支汽车摆臂 的生产能力 | 2020-01 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 153 | 郑蒲港新区紫江喷铝二期项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目建设面积8万平方米，建设铝塑膜、纸包装、喷铝纸、BOPA薄膜等新材料生产线3条，产品用于日化、电子技术、通讯等领域 | 2020-03 | 2021-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 154 | 郑蒲港新区润良新能源汽车项目 | 中北润良新能源汽车股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 规划建设面积17万平方米，共分为三个生产基地，分别为碳纤维车体和电动汽车专用电池以及总装模块生产基地，建成后年产5万套碳纤维纯电动汽车配套装备 | 2021-05 | 2023-06 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 155 | 郑蒲港新区英锐半导体制造项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1.5万平方米，建设大规模数字集成电路、半导体器件、集成电路芯片生产线4条，年产IC芯片，PCB电路板3000万片 | 2020-03 | 2021-06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 156 | 慈湖高新区庞海科技-太空漂浮舱生产加工项目 | 马鞍山庞海科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房0.4万平方米，建设太空漂浮舱生产线2条，形成年产300台太空漂浮舱的生产能力 | 2020-10 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目正在选址 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 157 | 慈湖高新区工业物联网建设项目 | Winnertek科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0平方米，租赁厂房1万平方米，建设工业物联网生产线2条，购置生产等设备20台（套），采用先进工艺，形成年产100万件电子设备的生产能力 | 2020-09 | 2021-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 158 | 郑蒲港新区激光刻印装备制造项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期项目租赁厂房1万平方米，建设激光焊机、激光打标、激光切割、激光清洗设备生产线3条；二期项目建设面积1.5万平方米，建设电容屏膜传感器、超薄导光板、导光膜、光学防伪产品等生产线3条 | 2020-01 | 2022-01 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 159 | 郑蒲港新区上海聚山钻头项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房1.3万平方米，建设年产150万枚电锥钻头生产线 | 2021-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 160 | 郑蒲港新区微晶光电材料项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1万余平方米，建设LED显示模组、电子纸显示模组、OLED显示模组、光学器件等生产线，年产各类背光显示配套产品 | 2020-04 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 161 | 郑蒲港新区海德莱特汽车配件制造项 | 新辉开科技（深圳）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目计划占地200亩，建设智能汽车配件研发生产基地。项目一期计划建设车灯装配、车灯模具生产等生产线。 | 2020-05 | 2021-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 162 | 郑蒲港新区纳米医药研发平台 | 安徽祥澄医药科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房0.8万平方米，主要开展医学领域材料的技术研发，建设中科院纳米所联合实验室，以及纳米医药研发生产基地 | 2021-01 | 2023-07 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 163 | 郑蒲港新区加特源热能科技项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目占地约1万平方米，建设10万套新能源汽车电池冷却系统生产线。 | 2020-06 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 164 | 马鞍山经开区（示范园区）仪信半导体设备项目 | 台湾仪信电子科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁4000平方米厂房，二期新建建筑面积约 3.5万平方米，建设清洗机、打胶机、测试机等半导体设备研发生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 165 | 马鞍山经开区（示范园区）三元锂电池回收工艺项目 | 倍特锂新能源科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设年处理量180吨的三元锂电池回收中试生产线 | 2020-10 | 2023-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 166 | 马鞍山经开区（示范园区）手机陶瓷和手机蓝宝石镜片加工及产业化项目 | 江苏鸿赛菲尔光电科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设年产手机陶瓷80万片或手机蓝宝石镜片200万片生产基地 | 2020-03 | 2022-05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 167 | 马鞍山经开区（示范园区）厦门大学化学化工学院马鞍山分院项目 | 厦门大学 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 主要从事军工类产品的技术成果转换、化学品及电池原材料的物理化学分析、化学产品检测以及技术咨询、技术培训等 | 2020-10 | 2023-09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 168 | 马鞍山经开区（示范园区）半导体设备生产研发项目 | 客商袁月 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4万平方米，建设半导体设备生产研发基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作，力争开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 169 | 马鞍山经开区（示范园区）新型储能电池生产基地项目 | 恩力能源科技（安徽）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 生产水系高效储能离子电池 | 2020-06 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 170 | 马鞍山经开区（示范园区）电路智能巡检装置项目 | 上海久壬信息科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设电路智能巡检装置生产研发基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 171 | 马鞍山经开区（示范园区）赛迪5G芯片测试实验室项目 | 赛迪研究院及相关联单位 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设总面积约5000平方米的实验室及办公室，建立赛迪5G芯片测试实验室，承接国家重点芯片与器件评测课题 | 2020-02 | 2022-06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 172 | 马鞍山经开区（示范园区）轨道交通、新能源汽车产业研究院 | 广州赛宝信息产业技术研究院 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 为轨道交通行业、汽车电子产品、通信行业提供产品测试，企业诊断，技术支持等服务 | 2020-03 | 2022-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 173 | 马鞍山经开区（示范园区）中南锂电池材料项目 | 中南创发集团 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设新能源汽车电池正负极材料生产线及陶瓷钵回收再造生产线 | 2020-10 | 2023-09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 174 | 马鞍山经开区（示范园区）基因检测项目 | 上海艾汭得基因检测公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设基因检测中心、试剂生产洁净厂房（GMP厂房）、研发中心和展示中心 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 175 | 马鞍山经开区（示范园区）金泰星半导体项目 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁或建设厂房10000平方米，主要生产照明灯、光源贴片等 | 2020-03 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 176 | 马鞍山经开区（示范园区）北京交通大学长三角研究院(马鞍山)轨道交通分院暨四个研发平台项目 | 安徽能汇轨道交通技术有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁约1000平方米办公楼厂房，建设北京交通大学长三角研究院轨道交通分院 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 177 | 博望区鼎纳机器视觉自动化检测设备生产项目 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 新建2.4万平方米厂房，建设2条高精度机器视觉自动化检测设备生产线。项目投产后，可形成年产2000套视觉自动化检测设备生产能力 | 2020-11-01 | 2021-12-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 已签订投资协议 | 完成前期工作 | 博望区高新区管委会 | 夏本银 |
| 178 | 雨山区鼎泰工业机器人 | 深圳鼎泰智能装备科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3.5万平方米，年产自动化工业机器人2万台 | 2020-12 | 2022-12 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 179 | 雨山区防火构件及材料检测检验 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，年检测建筑材料及制品的可燃性分级试验2000批次 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 180 | 博望区奥特佳汽车空调压缩机关键零部件加工及装配项目 | 马鞍山奥特佳压缩机有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6.61万平方米，新建厂房、综合楼、研发楼、仓库及配套设施。购置安装数控加工中心、自动清洗线等生产加工及检测设备429台（套）。项目投产后，可形成年产200万台电动空调压缩机的生产能力 | 2020-06-01 | 2022-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 规划设计方案编制中 | 完成前期工作 | 博望区丹阳镇政府 | 薛荣 |
| 181 | 雨山区全钢装配式基坑支护体系建设 | 瑞马钢构材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2万平方米，新建1座以全钢装配式基坑支护设计、施工、材料租赁一条龙的产业基地，年产全钢装配式基坑支护5万套 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 182 | 博望区装配式建筑及后期装备式设备生产项目 | 美好建筑装配科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设自动流水生产线（德国进口）2条、异形构件生产线1条，形成年产200万立方米混凝土预制构件的生产能力 | 2020-02 | 2023-04 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 完成前期工作 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 183 | 博望区孝义家精密模具项目 | 马鞍山孝和家精密机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 新建1.2万平方米厂房，建设精密冲压模具研发和生产基地。项目投产后，可形成年产60万吨精密冲压模具生产能力 | 2020-09-01 | 2021-07-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 投资协议已签订 | 完成前期工作 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 184 | 博望区远海环保设备研发制造项目 | 安徽远海科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，建设环保设备研发制造基地。项目建成后，可形成年产7000套环保设备生产能力 | 2020-06-01 | 2021-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 已签订投资协议 | 完成前期工作 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 185 | 博望区新型纳米结晶器涂层生产项目 | 马鞍山市智新纳米材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积约1.5万平方米，建设2条新型纳米结晶器涂层及表面修复再造生产线。项目建成后，可形成年产1万套新型纳米结晶器涂层生产能力 | 2020-06-01 | 2021-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 完成前期 | 博望高新区管委会 | 夏本银 |
| 186 | 马鞍山经开区（示范园区）深圳粤通半导体封装材料制造项目 | 深圳粤通贵金属材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 先期租赁1万平方米标准化厂房，生产和销售半导体封装用键合金丝、银丝、铜丝、钯铜丝、金钯铜丝、蒸发金、银浆及电子应用材料等产品 | 2020-01 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 187 | 马鞍山经开区（示范园区）常州今创集团轨道交通项目 | 常州今创集团 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设轨道交通内饰产品生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 188 | 含山县数控机床加工中心项目 | 苏州万洋精密机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6万平方米，建设汽车零部件 生产线8条，购置精密机床等设备150台（套），形成年产5万吨汽车配件的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 189 | 博望区高端数控机床众造工场项目 | 马鞍山卓赫机械科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.2万平方米，可形成年产1000台高端数控机床的生产能力 | 2020-07-01 | 2021-10-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 完成前期工作 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 190 | 博望区乔崴进大型精密龙门加工中心项目 | 台湾乔崴进科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，建设高精度龙门加工中心基地，计划租赁丹阳天锻厂房先行投入生产，同步启动新项目建设工作。项目建成投产后，可形成年产3万台高精度龙门生产能力 | 2020-01-01 | 2022-10-01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 招商洽谈 | 争取签约 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 191 | 博望区三维精密模具及汽车关键零部件生产线建设项目 | 马鞍山三维智能制造有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.4万平方米，建设1条汽车关键零部件生产线。项目建成投产后，可形成年产10万套汽车关键零部件生产能力 | 2020-05-01 | 2021-09-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 投资协议已签订 | 完成前期工作 | 博望区高新区管委会 | 夏本银 |
| 192 | 博望区联诺高端机械传动件及燃机空气动力产品项目 | 联诺欧机械科技（江苏）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2万平方米，建设空气动力产品、高端机械传动件及其他燃气轮机发电产品的生产及研发中心 。项目建成后，可形成年产3万套空气动力产品生产能力 | 2020-04-01 | 2021-05-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 力争签约 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 193 | 博望区豪德磁性材料生产项目 | 南京豪德磁性材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，项目建成投产后，可形成年产10万吨特种磁性材料生产能力 | 2020-06-01 | 2021-09-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 力争签约 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 194 | 博望区天马年产2000台压裂泵精加工成品项目 | 南京晟轩机械设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积1.2万平方米，项目投产后，可形成年产2000台压裂泵精加工成品生产能力 | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区高新区管委会 | 陈涛 |
| 195 | 和县高端紧固件生产项目 | 上海奥达科股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，建设高端紧固件生产线6条 ，购置拉拔机、冷镦机、搓丝机等设备30台（套），形成年产2万吨高强度紧固件的生产能力 | 2020-01 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 196 | 和县竞陆高精度电子线路板 | 竞陆电子（昆山）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积10万平方米，建设镜头模组、光电用板、消费电子用板等生产线20条，购置贴膜机、曝光机、蚀刻机等设备60台（套），形成年产100万平米电子线路板的生产能力 | 2020-04 | 2021-12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 197 | 含山县空调电磁阀等阀类及管路件项目 | 新昌富士精工科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6万平方米，建设制冷配件生产线20条，购置数控机床等设备160台（套），形成年产2000万件制冷配件的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 198 | 含山县蒸发式冷气机和移动冷风机整机项目 | 台州炜业制冷设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积10万平方米，建设制冷装备 生产线20条，购置数控机床等设备210台（套），形成年产5万台蒸发式冷气机和移动冷风机整机的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 199 | 含山县年产20万台商用中央空调项目 | 台佳机电（集团）有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积15万平方米，建设空调生产线 8条，购置 数控机床等设备190台（套），形成年产20万台商用中央空调 的生产能力 | 2020-10 | 2024-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 200 | 含山县年产2万吨非标传动件项目 | 马丁传动上海有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6万平方米，建设非标传动件 生产线6条，购置精密机床等设备160台（套），形成年产年产2万吨非标传动件 的生产能力 | 2020-10 | 2024-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 201 | 含山县重卡桥关键零部件及驱动桥总成生产制造项目 | 合肥宽信机电有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积6万平方米，建设汽车零部件 生产线8条，购置精密机床等设备150台（套），形成年产5万吨汽车配件的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 202 | 含山县年产5000套数控装备项目 | 中国传动集团南京四开有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积8万平方米，建设数控装备生产线6条，购置精密机床等设备160台（套），形成年产5000套高端数控装备 的生产能力 | 2020-10 | 2024-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 203 | 含山县求精集团重型装备定制配件项目 | 江苏求精集团有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积11万平方米，建设重型装备及配件生产线16条，购置精密机床等设备 180台（套），形成年产2万吨重型装备及配件的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 204 | 含山县年产2万套空调控制系统项目 | 上海晶成电气有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房2万平方米，建设制冷装备生产线6条，购置数控机床等设备60台（套），形成年产2万套空调控制系统的生产能力 | 2020-03 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 205 | 含山县年产1000套重型机械项目 | 常州同和纺织机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3万平方米，建设纺织机械生产线4条，购置精密机床等设备180台（套），形成年产1000套成套纺织机械 的生产能力 | 2020-10 | 2023-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 206 | 含山县数控机床整机项目 | 南京鸿业智能装备制造有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积8.2万平方米，建设数控机床 生产线12条，购置精密机床等设备160台（套），形成年产2万台数控机床的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 207 | 含山县南京力源轨道交通装备有限公司年产50万套高铁专用设备项目 | 南京力源轨道交通装备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积8万平方米，建设高铁专用设备生产线12条，购置数控机床等设备210台（套），形成年产50万套高铁专用设备 的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 208 | 马鞍山经开区（示范园区）晟天耐磨损精密铸锻钢球生产线项目 | 马鞍山华鑫耐磨材料科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4万平方米，建设年产1万吨新型耐磨材料生产线 | 2020-06 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 209 | 马鞍山经开区（示范园区）锂电池智能储能系统产业化基地项目 | 扬州峰威新能源科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 规划用地120亩，建设锂电池智能储能系统产业化基地和互联电力能源网工程研究院 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作，力争开工建设 | 马鞍山经开区（示范园区） | 戴兆毅 |
| 210 | 马鞍山经开区（示范园区）精密火花机及五轴数控加工中心生产研发项目 | 浙江客商赵友堂 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设精密火花机及五轴数控加工中心生产研发基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 211 | 马鞍山经开区（示范园区）环保产业孵化园项目 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积2.27万平方米，建设研发中心及五个实验室（新型生物载体开发实验室、市政污水处理与资源化综合利用实验室、工业废水处理及综合利用实验室、村镇污水处理及环境综合治理实验室、水处理动力学模拟与过程控制实验室） | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 212 | 马鞍山经开区（示范园区）聚鼎电子项目 | 聚鼎科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设电子阻件生产基地 | 2020-02 | 2022-03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 213 | 马鞍山经开区（示范园区）元昌光电电子元件项目 | 广东东莞元昌电子有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 加工、制造各类PCB板贴片、接插件、连接线、电源板、触摸屏玻璃盖板 | 2020-01 | 2023-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 214 | 郑蒲港新区原磊半导体制造项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1万平方米，建设半导体材料、光电子器件、传感器、电子元器件生产线10条，年产电子元器件1亿只 | 2020-01 | 2021-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目签约 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 215 | 郑蒲港新区益必科技项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目一期计划租赁厂房0.1万平方米，建设年产100台微生物快速鉴定设备生产线 | 2021-10 | 2023-09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 216 | 马鞍山经开区（示范园区）无人自动化立体仓库及仓储设备项目 | 广东志邦速运供应链科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 从事自动化物流设备、供应链管理软件研发，以及智能机器人研发、信息系统集成。 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 217 | 马鞍山经开区（示范园区）微型显示芯片项目 | 北京蜃景光电有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设一条年产20万片微型显示芯片生产线以及相配套的研发和生活设施 | 2020-02 | 2023-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 218 | 马鞍山经开区（示范园区）新型表面处理材料项目 | 苏州三盈塑粉有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，主要从事新型表面处理材料的研发、生产及销售业务 | 2020-10 | 2023-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 219 | 雨山区小家电产业园 | 中山韩盈电器有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约5万平方米，年产各类小家电50万台套 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 220 | 雨山区三台地区环境整治改造提升工程 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约28万平方米，建成后将打造一座现代化大型标准化产业园 | 2020-12 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 221 | 雨山区智能机器人及设备再制造产业基地 | 安徽马钢工程技术集团有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，年产智能机器人设备30万台套 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 222 | 郑蒲港新区SMT封装测试项目 | 上海民佑电子有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1万平方米，计划建设SMT生产线10条，DIP生产线5条，年产IC电路板3000万片 | 2020-05 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 223 | 郑蒲港新区微纳技术领域研发与制造项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1.3万平方米，建设微纳光学印材、纳米印刷、3D成像材料、平板显示、高端智能微纳装修的研发与生产基地，建设生产线3条 | 2020-06 | 2021-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 224 | 郑蒲港新区创久SSD智能制造二期 | 马鞍山创久科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积18万平方米，建设封装测试保税加工、研发基地，建设安装生产线4条 | 2021-04 | 2022-09 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 225 | 雨山区高应力汽车稳定杆材料 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4.6万平方米，年产2万吨高应力汽车稳定杆材料 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 226 | 雨山区年产6000吨高分子塑粉 | 广东雅佳新型节能高分子材料有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁总建筑面积1.5万平方米，年产高分子塑粉6000吨 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 227 | 郑蒲港新区智能制造项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房2万平方米，建设半导体封装测试生产线3条，年产各类半导体器件5000万件 | 2022-01 | 2023-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 228 | 郑蒲港电子信息产业园三期项目 | 马鞍山金蒲置业有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目建设面积22万平方米，建设研发楼、生产车间、食堂、停车场、配电房等，用于新区电子信息产业研发制造 | 2020-06 | 2022-06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 229 | 郑蒲港新区保税半导体产业研发项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 规划建设面积10万平方米，主要建设综保区电子信息产业生产车间厂房以及配套办公楼、研发楼、食堂等服务设施 | 2020-03 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 230 | 雨山区板材及冲压件加工 | 南京人亿科贸有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房总建筑面积1.5万平方米，年产15万吨板材加工及冲压件 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 231 | 雨山区工程及设备再制造产业基地 | 安徽马钢工程技术集团有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约3万平方米，年产高端工程设备30万套 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 232 | 马鞍山经开区（示范园区）节能环保智能制造装备项目 | 安徽雨之山工业装备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2.4万平方米，主要从事工业装备的生产及安装工程 | 2020-10 | 2023-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 233 | 慈湖高新区天硕智能高压水切割设备项目 | 安徽天硕智能科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0平方米，租赁厂房1万平方米，建设高压水切割设备生产线1条，购置生产等设备11台（套），采用先进的 工艺，形成年产1000套高压水切割设备 的生产能力 | 2020-10 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 234 | 慈湖高新区创鼎复合设备生产项目 | 马鞍山创鼎科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0平方米，租赁厂房8000平方米，建设涂层复合设备生产线2条，购置 涂层设备机等设备10台（套），采用复合加工工艺，形成年产200套涂层复合设备 的生产能力 | 2020-10 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 235 | 慈湖高新区晟芯半导体芯片测试线项目 | 南京晟芯半导体有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积1万平方米，租赁厂房0平方米，建设半导体生产线2条，购置机床等设备20台（套），采用加工打磨工艺，形成年产1000套半导体的生产能力 | 2020-10 | 2021-09 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 236 | 雨山区国家建筑产业高新技术现代化示范基地 | 中建国际投资(中国)有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约5万平方米，年产高新建筑材料20万吨 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 237 | 雨山区年产40万平方米防火门 | 南京市金陵消防器材厂 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4万平方米，年产防火门40万平方米 | 2020-12 | 2022-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 238 | 慈湖高新区圣诺贝研发中心建设项目 | 安徽圣诺贝化学科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目利用原有场地，新建一座0.33万平方米的研发楼 | 2020-09 | 2021-10 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 239 | 马鞍山经开区（示范园区）聚合物锂离子动力电池项目 | 马鞍山市启航新能源有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 一期租赁约1万平方米厂房，建设1条新型聚合物锂离子动力电池生产线；二期新建厂房及配套设施等，总建筑面积约30万平方米，建设10条新型聚合物锂离子动力电池生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 葛松 |
| 240 | 慈湖高新区金运汽车内饰件生产项目 | 昆山金运新材料科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积0平方米，租赁厂房1万平方米，建设汽车内饰生产线2条，购置生产 等设备10台（套），采用先进工艺，形成年产50万个汽车内饰配件的生产能力 | 2020-09 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 241 | 马鞍山经开区（示范园区）迈世达精准给药医疗器械生产基地项目 | 迈世通（北京）医疗器械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设精准注射系统（STA及肉毒素）生产线及设备配套耗材生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 242 | 马鞍山经开区（示范园区）5G通信器件制造项目 | 深圳市鑫联波通信科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约10万平方米，建设10条5G射频器件自动化生产线，主要生产5G射频器件 | 2020-06 | 2022-03 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 243 | 马鞍山经开区（示范园区）轨道交通门板及零部件装配及维保基地项目 | 安徽省科茂轨道装备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁约8000平方米厂房，建设年产500列轨道交通门板、车头车厢、内装及各配套装备 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 244 | 马鞍山经开区（示范园区）中科前方硅片切割尾料综合利用技术及工业物联网项目 | 北京中科前方生物工程技术股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设硅片切割尾料综合利用技术相关基础设施、生产系统、实验中心及配套公用工程系统、远程控制中心及物联网平台 | 2020-10 | 2022-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 245 | 马鞍山经开区（示范园区）赛维机械设备项目 | 济南赛维机械设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁5000平方米标准厂房，建设年产30-50条树脂砂及水玻璃砂替代生产线 | 2020-11 | 2022-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 246 | 马鞍山经开区（示范园区）盾构机零部件制造及维保项目 | 广州粤玉隧道工程设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约4万平方米，建设盾构机零部件制造及维保产业基地 | 2020-11 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 247 | 当涂经济开发区商用空调生产项目 | 广东志高空调有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积27万平方米，年产商用空调300万套 | 2020-03 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 廖俊 |
| 248 | 和县华普特种羧酸酯项目 | 安徽华普酯材料科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积约8000平方米，建设年产2.4万吨特种羧酸酯生产线及附属配套设施 | 2020-01 | 2021-03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 249 | 马鞍山经开区（示范园区）国家集成电路产业投资基金投资参股项目 | 梧桐树半导体基金 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 生产平板显示测试系统、半导体高纯设备制造、成套自动化装备制造、超纯化学材料、封测装备、光电器件等 | 2020-01 | 2022-12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 250 | 马鞍山经开区（示范园区）智能仓储装备制造项目 | 杭州胜通仓储设备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2.5万平米，购置冷弯成型机、自行冲床等生产设备，生产智能仓储装备 | 2020-02 | 2022-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 251 | 雨山区群岱精密自动化设备制造 | 昆山群岱精密机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，年产精密自动化设备1万套 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 252 | 雨山区年产3000万条注塑成型绿色环保防爆可充气低速胎 | 安徽世界村智能装备有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁厂房约1万平方米，年产3000万条注塑成型绿色环保防爆可充气低速胎 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 253 | 含山县年产80万台智能空调项目 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积9万平方米，建设智能家用电器生产线12条，购置数控机床等设备210 台（套），形成年产80万台智能空调的生产能力 | 2020-11 | 2024-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 254 | 含山县浩泽环保科技产业园 | 上海浩泽集团 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积20万平方米，建设空气净化器及净水器生产线40条，购置自动化机床等设备260台（套），形成年产200万台空气净化器及净水机 的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 255 | 马鞍山经开区（示范园区）汉马混合动力发动机项目 | 安徽华菱汽车有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 利用公司现有厂房及公用辅助设施约10万平方米，增加混合动力发动机各类生产、检验及试验设备，实现年产1万台混合动力发动机的生产能力 | 2020-10 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 256 | 马鞍山经开区（示范园区）超短波无汞健康芯片研发、生产、销售项目 | 马鞍山杰生半导体有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建设UVA/UVB/UVC芯片的外延片和芯片生产线 | 2020-04 | 2023-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 257 | 马鞍山经开区（示范园区）纳米新材料产业项目 | 千人计划专家李小毛博士 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 搬迁一条年产2吨的纳米新材料小规模生产设备，并新建一条年产50-100吨生产设备 | 2020-09 | 2022-09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 258 | 马鞍山经开区（示范园区）中化国际三元锂电池项目 | 中化国际（控股）股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 分期建设年产20GWh锂电池生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 259 | 和县AGV智能物流机器人项目 | 安徽华信国智科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积4.4万平方米，建设自动搬运AGV、自动搬运及装卸AGV、载重型AGV智能物流机器人生产线各1条，购置压合、回流线、裁切机等设备42台（套），形成年产2600套智能物流AGV机器人的生产能力 | 2020-01 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 260 | 和县新能源汽车电驱及电控研发生产基地项目 | 福建艺达电驱动股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3.5万平方米，建设新能源汽车电驱、电控生产线5条，购置数控中心、线切割、工业机器人等设备35台（套），年产5万套新能源汽车电驱及电控设备 | 2020-03 | 2021-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 261 | 和县LED蓝宝石衬底生产项目 | 南京京晶光电科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积3.5万平方米，建设LED蓝宝石衬底片生产线10条，购置切割机、定向仪、倒角机等设备448台（套），形成年产500万片4英寸蓝宝石衬底的生产能力 | 2020-07 | 2021-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 262 | 和县智佳电子元器件生产项目 | 深圳市盛世智佳电子科技有限公 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积5万平方米，购置印刷机、贴片机、回流焊等设备80台（套），年产5万件电子元器 | 2020-01 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 263 | 马鞍山经开区（示范园区）年产5t功能性生物制品 （辅酶和核苷类）生产建设项目 | 马鞍山唯泰生物技术有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1万平方米，年产功能性生物制品10吨的生产能力 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 264 | 郑蒲港新区绿色食品生产基地项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1万平方米，主要建设食品生产基地，建设食品生产线2条，产品包括果蔬等 | 2021-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 265 | 郑蒲港新区中荷产业园项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 合作共建中荷产业园，重点引进绿色食品、文化旅游、智能装备、节能环保等产业，与欧洲高校及高层次研发人员开展产学研合作，具体建设专家公寓、文化教育、科学研发以及配套道路、绿化、景观带等 | 2020-04 | 2021-12 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 266 | 郑蒲港新区蒲海WSG项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目计划用地77亩，主要建设10条半导体生产线、5条生物医药配套设备生产线、15条汽车用高端精密不锈钢管生产线 | 2020-01 | 2020-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 项目洽谈 | 项目洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 267 | 郑蒲港新区碳纤维刹车盘研发生产项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 项目租赁厂房1.8万平方米，利用专有技术建设碳纤维刹车片生产基地，建设3条碳纤维刹车盘生产线，年产3000万片碳纤维刹车盘 | 2020-09 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 268 | 和县医疗及智能设备机械 | 苏州肯美特设备集成有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积10万平方米，建设医疗与仪器设备、智能装备类精密部件模组与整机生产线20条， 购置高速精密冲床、焊接机台、检测设备等设备300台（套），形成年产10万套成套医疗设备及5000万件零部件的生产能力 | 2020-05 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 269 | 和县华建高性能不溶性硫磺项目 | 安徽华建化工有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 建筑面积约2.5万平方米，建设年产7万吨高性能不溶性硫磺、2万吨橡胶用硫磺粉生产线及附属配套设施 | 2020-06 | 2021-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 270 | 和县博蓝特半导体材料生产项目 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积10万平方米，建设4英寸蓝宝石衬底片生产线20条，形成年产1200万片蓝宝石衬底的生产能力 | 2020-03 | 2021-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 271 | 当涂县台钰汽车零部件项目 | 南京台钰汽车精密机械有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 新建汽车关键零部件生产线 | 2020-05 | 2021-12 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 272 | 当涂县艾尔玛模内精密模具制造生产项目 | 东莞市艾尔玛科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 新建精密模具制造生产线 | 2020-01 | 2021-12 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 273 | 雨山区炉渣钢渣综合利用处理 | 中山西江环保科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约1.7万平方米，年处理炉渣量30万吨、年处理钢渣量30万吨、年生产免烧砖30万立方米 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 274 | 雨山区防爆护栏 | 捷升国际实业有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁1万平方米厂房，年产5万件防爆区使用防护栏和桥架 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 275 | 马鞍山经开区（示范园区）金属注射成型（MIM）及精密结构件项目二期 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积约2万平方米，建设设计模具、五金冲压等产品生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 276 | 马鞍山经开区（示范园区）年产5千台船用高速发动机项目 | 马鞍山心动天下科技有限公司 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 租赁约3000平米厂房，建设年产5千台船用高速发动机生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 277 | 和县矽格集团半导体测试生产基地项目 | 台湾矽格集团 | 储备项目 | 战略性新兴产业 | 总建筑面积18万平方米，建设高阶芯片测试生产线100条，自主研发、自主设计、自主生产测试机台，对全世界上下游半导体厂商提供专业的测试整合性代工服务 | 2020-01 | 2021-12 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 二、 | 农林 | 1 |  |  |  |  |  | 5.4 | 2.4 | 1.0 |  |  |  |  |
| 1 | 现代农业示范区汤臣现代农业小镇项目 | 马鞍山汤臣农业发展有限公司 | 续建项目 | 农林 | 一期建设约2000亩碧根果基地，示范种植约1600亩碧根果，计划辐射推广种植约1万亩，建设各种优质水产品套养区，优质家禽套养区、莲藕花卉及中药材套种区等林下经济发展区；二期构建亲子游乐场 | 2017-06 | 2021-12 | 5.40 | 2.40 | 1.00 | 完成牡丹栽种150亩、碧根果大棚80亩及道路硬化7.8千米 | 育苗350亩 | 当涂现代农业示范区管委会 | 陈小霞 |
| 三、 | 水利 | 11 |  |  |  |  |  | 54.4 | 4.5 | 8.6 |  |  |  |  |
| 1 | 郑蒲港新区姥下河、太阳河综合治理工程 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 续建项目 | 水利 | 对姥下河、牛屯河水系15.1公里的河道进行堤防加固、填塘固基等工程 | 2017-06 | 2019-12 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 堤防加固、填塘固基、堤顶路面施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 2 | 长江马鞍山河段二期整治工程 | 马鞍山市水利局 | 续建项目 | 水利 | 新建护岸工程11.5千米，护岸加固28.7千米，新建小黄洲口门长900米护底工程一座 | 2018-11 | 2021-11 | 10.19 | 0.50 | 2.50 | 累计完成石方13万立方米 | 开工建设 | 马鞍山市水利局 | 黄华荪 |
| 3 | 郑蒲港新区水系综合治理一期工程 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 续建项目 | 水利 | 主要在郑蒲港新区起步区内修建多条水系，完善防洪基础设施 | 2016-06 | 2019-12 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 和州大道东侧水系新建渠道 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 4 | 郑蒲港新区大王排涝站项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 续建项目 | 水利 | 建设标准Ⅲ等中型泵，建设站立式轴流泵7台，设计抽排流量45立方米/秒，泵房等主要建筑物级别为3级；排洪进水闸设计流量为45立方米/秒，建筑物级别为3级 | 2018-04 | 2019-12 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 主体工程施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 5 | 含山县牛屯河防洪治理工程 | 含山县水务局 | 续建项目 | 水利 | 防洪20年一遇治理岸线27公里，主要建设 泵站及配套设施等 | 2018-11 | 2021-12 | 5.00 | 0.40 | 2.00 | 河道清淤及堤坝修建 | 完成河道清淤治理 | 含山县水务局 | 张为所 |
| 6 | 采石河入江口段综合治理项目 | 马鞍山市文化旅游集团有限公司 | 计划开工项目 | 水利 | 防1998年型洪水。建设内容包括采石河入江口综合治理等 | 2019-04 | 2020-06 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 开展前期工作 | 主体施工 | 采石风景区管委会 | 刘方文 |
| 7 | 当涂县姑溪河控制闸工程 | 当涂县水利局 | 储备项目 | 水利 | 过闸流量约3000吨/秒 | 2021-11 | 2023-10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 当涂县水利局 | 唐静 |
| 8 | 博望区山河撇洪及影响治理工程 | 博望区农业委员会 | 储备项目 | 水利 | 新开挖7.8千米河道，将高潮河、博望河上游山丘区来水撇入新博新河，同时对新博山河下游8千米河段进行综合整治 | 2020-06-01 | 2022-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区农业委员会 | 戴海波 |
| 9 | 当涂县扁担河综合整治工程 | 当涂县水利局 | 储备项目 | 水利 | 整治河道18千米 | 2020-12 | 2022-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 当涂县水利局 | 唐静 |
| 10 | 当涂县圩口堤防加固工程 | 当涂县水利局 | 储备项目 | 水利 | 加固达标堤防76千米 | 2020-10 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 当涂县水利局 | 唐静 |
| 11 | 雨山区滨江水利综合治理 | 马鞍山市文化旅游集团有限公司 | 储备项目 | 水利 | 陈家圩江堤加固9.2千米，土方填筑85.5万立方，采石河入江口整治1.3k千米，草皮护坡51.5万立方 | 2020-12 | 2022-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区采石街道办事处 | 计震 |
| 四、 | 能源 | 6 |  |  |  |  |  | 43.5 | 0.0 | 0.1 |  |  |  |  |
| 1 | 天然气宿州-黄山干线巢湖-江北产业集中区 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 计划开工项目 | 能源 | 建设巢湖市经济开发区至郑蒲港新区白桥镇的天然气管道，全长72.39千米 | 2019-06 | 2021-06 | 5.27 | 0.00 | 0.05 | 安评、环评等专项评价均已通过评审，待土地手续审批后开工建设 | 开工建设 | 马鞍山市发改委 | 王维 |
| 2 | 和县热电联产项目 | 待定 | 储备项目 | 能源 | 建设3台110吨/小时的高温高压煤粉锅炉及管网 | 2020-02 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 3 | 和县天然气分布能源项目 | 待定 | 储备项目 | 能源 | 建设天然气分布能源管道 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 省精细化工基地管委会 | 王翰举 |
| 4 | 和县农林生物质发电项目 | 安徽利仁环保科技有限公司 | 储备项目 | 能源 | 新建主厂房、综合楼等建筑物约9万平方米，建成后形成年发电量24000万千瓦 | 2020-04 | 2022-01 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 石杨镇政府 | 过家虎 |
| 5 | 和县产业新城增量配电项目 | 待定 | 储备项目 | 能源 | 新建110千伏变电站2座、110千伏线路30.6千米、35千伏线路7.7千米、10千伏地缆主干线路38.6千米、10千伏架空主干线路40.9千米 | 2020-03 | 2025-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和州产业新城管委会 | 冯德海 |
| 6 | 当涂县大陇镇双潭湖渔光互补光伏发电项目 | 中广核新能源（深圳）投资有限公司 | 储备项目 | 能源 | 在原协鑫光伏项目一期基础上，接手中机国能、京丰新能源两企业续建工程，同时增建6600亩光伏发电区，年均发电量3万千瓦时 | 2020-11 | 2022-12 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 项目已签约 | 完善前期工作 | 大陇镇人民政府 | 刘宇峰 |
| 五、 | 交通 | 16 |  |  |  |  |  | 546.0 | 13.9 | 14.2 |  |  |  |  |
| 1 | 和县S210和城段改建工程 | 和县公路管理局 | 续建项目 | 交通 | 道路总长8千米，路幅宽度26米 | 2018-08 | 2020-12 | 5.00 | 1.74 | 2.10 | 完成软基处理及桥梁下部结构 | 完成路基工程及桥梁主体工程 | 和县 | 刘凌晨 |
| 2 | 马鞍山郑蒲港铁路专用线ppp项目 | 马鞍山郑蒲港铁路有限公司 | 续建项目 | 交通 | 全长约38.82公里（其中芜湖境内约8.25公里）全线按国铁III级标准、单线，设计时速80千米/小时 | 2017-06 | 2020-06 | 22.98 | 12.15 | 7.00 | 马鞍山段全线开工建设,跨合马高速公路大桥、太阳河大桥、功桥河大桥及部分道路路基工程正在施工 | 完成部分路基及附属工程 | 马鞍山市发改委、芜湖市铁办 | 谢祖宝 |
| 3 | S442（秦岭大道-S247）改建工程 | 博望区公路管理局 | 计划开工项目 | 交通 | 起点位于秦岭大道北延工程终点，终点位于荷塘村南与S247平面交叉，路线全长19.125千米 | 2019-01 | 2021-12 | 10.50 | 0.00 | 3.10 | 正在开展前期工作 | 力争竣工建成 | 马鞍山市交通运输局 | 张建华 |
| 4 | 巢马城际铁路 | 待定 | 计划开工项目 | 交通 | 新建线路75.72千米，设计时速350公里，设置车站3座 | 2019-12 | 2023-12 | 208.00 | 0.00 | 2.00 | 前期工作推进 | 开工建设 | 马鞍山市发改委 | 谢祖宝 |
| 5 | 当涂县S330年湖路（石桥-湖阳） | 当涂县交运局 | 储备项目 | 交通 | 全长21.75公里，共设大桥7座合计长2520米 | 2020-03 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目论证已完成 | 完善前期工作 | 当涂县交运局 | 李海波 |
| 6 | 和县G346卜集至皖苏省界段项目 | 和县交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 建设总长13公里，路幅宽度20米 | 2020-01 | 2021-12 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县交通运输局 | 李善 |
| 7 | 和县宁和城际二期项目 | 待定 | 储备项目 | 交通 | 建设江北新区和城际一期终点站高家冲站至和城的城际铁路，铁路全长约30.76公里 其中高架线22.81公里（江苏段长7.03公里），地面线7.95公里，设站9座（和县境内8座、江苏境内1座） | 2022-01 | 2025-12 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县发改委 | 何大鹏 |
| 8 | 和县S438香泉到乌江段改建工程 | 和县交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 建设总长12公里，路幅宽度26米 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县交通运输局 | 李善 |
| 9 | 博望区S446(苏皖界-S445)建设工程 | 博望区公路局 | 储备项目 | 交通 | 道路全长8.5千米，北起自与南京市江宁区丹阳街道苏皖省界处的花津河，接江苏S126省道，终点在陶庄村西侧，接S445省道 | 2020-10-01 | 2022-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目建议书已批复,开展可研及各专题编制工作 | 完成前期工作 | 博望区公路局 | 吴人杰 |
| 10 | S247围乌路改建工程（一期工程） | 马鞍山市交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 路线全长约52.2千米，按双向四车道一级公路标准设计，路基宽度24.5米，设计时速每小时80千米 | 2020-01 | 2021-12 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 力争开工建设 | 马鞍山市交通运输局 | 张建华 |
| 11 | 合巢芜高速改扩建配套项目 | 马鞍山市交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 建设合巢芜含山段高速公路2公里，配套建设绿化、供水、照明、强弱电等工程 | 2020-09 | 2021-09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山市交通运输局 | 张建华 |
| 12 | 马鞍山轨道交通1号线一期项目 | 待定 | 储备项目 | 交通 | 1号线一期工程（北环路--提署路）与南京8号线对接，正线全长24.86千米，其中高架线15.69千米，地下线9.17千米，共设站20座 | 2020-06 | 2022-12 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 开展建设规划研究 | 完善前期工作 | 马鞍山市发改委 | 谢祖宝 |
| 13 | G329郑巢路改建工程 | 马鞍山市公路局 | 储备项目 | 交通 | 路线全长39.94千米，拟按一级公路标准设计建设 | 2020-01 | 2022-01 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山市交通运输局 | 张建华 |
| 14 | 和县A2级通用机场项目 | 待定 | 储备项目 | 交通 | 建设一座A2级通用机场 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县发改委 | 何大鹏 |
| 15 | 和县宁和高速（和县段）项目 | 和县交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 建设总长9公里，路幅宽度26米 | 2020-01 | 2022-12 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县交通运输局 | 李善 |
| 16 | 和县滨江大道（和县段）项目 | 和县交通运输局 | 储备项目 | 交通 | 建设总长13.1公里，路幅宽度20米 | 2020-01 | 2021-12 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 和县交通运输局 | 李善 |
| 六、 | 传统产业升级改造 | 144 |  |  |  |  |  | 1085.5 | 56.0 | 110.2 |  |  |  |  |
| 1 | 和县年产30000吨功能性调理蔬菜深加工项目 | 马鞍山大和食品有限功能公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设特色调养蔬菜生产线及配套办公、生活服务设施等，建设年产3万吨调理蔬菜深加工生产线 | 2018-11 | 2019-12 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 基础施工 | 竣工 | 台创园管委会 | 李自祥 |
| 2 | 马鞍山经开区（示范园区）数字硅谷国际产业园项目 | 马鞍山数字硅谷科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约34万平方米，建设集手机研发设计、生产制造销售、软件开发于一体的电子信息产业集群，年产电子类及相关产品100万件 | 2014-03 | 2021-03 | 30.00 | 18.00 | 5.00 | 建成10栋厂房 | 标准化厂房及定制厂房装修 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 张娟 |
| 3 | 慈湖高新区申马机械再制造项目 | 马鞍山市申马机械制造有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2.4万平方米，租赁厂房0平方米，建设轧辊再制造生产线6条，购置生产等设备30台（套），采用先进的工艺，形成年产5000吨再制造轧辊的生产能力 | 2018-09 | 2019-09 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 桩基施工基本完成 | 建成试生产 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 4 | 慈湖高新区马钢诚兴废钢（集散）基地项目 | 马钢诚兴金属资源有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积8万平方米，新建年产280万吨现代大型废钢集散基地 | 2018-05 | 2020-09 | 16.00 | 4.00 | 8.39 | 基础施工完成 | 主体厂房封顶 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 5 | 博望区伟群标准化厂房建设项目 | 马鞍山市伟群轨道交通装备有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 建设约7万平方米标准化厂房（含4栋厂房、2栋研发楼） | 2017-10-01 | 2020-03-01 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 一号研发楼封顶,二号研发楼基础完成，三号厂房基础完工，四号厂房外立面施工 | 1栋研发楼、2栋厂房竣工 | 博望区博望镇政府 | 干旭 |
| 6 | 含山县安徽铁物轨道交通装备制造项目 | 中铁物资平顶山轨枕有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2万平方米，形成年产高铁专用轨枕100万根的生产能力 | 2018-04 | 2019-12 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 7 | 马鞍山经开区（示范园区）年产20000片贝雷项目 | 马鞍山贝雷科技设备制造厂 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 项目租赁生产厂房约5000平方米，新建路桥配套工程生产研发基地，主要生产装配式公路钢桥的桁架片、横梁、钢桥板支撑架、桁架销等，可年产贝雷20000片 | 2018-03 | 2019-05 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 设备进场 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 8 | 马鞍山经开区（示范园区）恒盈纺机配件生产项目 | 马鞍山恒盈机械有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 项目租赁标准化厂房2800平方米，建设纺机配件生产线，年产300万件纺机配件 | 2018-06 | 2019-06 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 设备进场 | 竣工投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 9 | 博望区精装木制品生产项目 | 安徽省鑫惠森木业有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 新建多层厂房、综合楼及配套设施约1.65万平方米。项目建成后，可形成年产各类精装木门9万套、衣柜3万套、橱柜3万套、木饰面板9万平方米的能力 | 2018-09 | 2020-03 | 1.30 | 0.60 | 0.30 | 基础施工 | 厂房主体建成 | 博望区丹阳镇政府 | 程钢 |
| 10 | 雨山区双秀科技电子用氧化锌 | 马鞍山双秀科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1.14平方米，年产1万吨电子用氧化锌 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 雨山经济开发区管委会 | 刘平 |
| 11 | 雨山区年产10万吨高档生活用纸及18亿片妇婴卫生用品 | 安徽泰盛纸业有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积10万平方米，建设16条妇婴卫生永平生产线及配套辅助设备，形成年产10万吨高档生活用纸及18亿片妇婴卫生用品的生产能力 | 2017-06 | 2020-12 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 厂房、办公楼主体施工 | 厂房、办公楼主体建设，部分封顶 | 雨山区 | 左年文 |
| 12 | 雨山区煤焦化公司（南区）净化系统合并 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约6万平方米，新建煤焦化系统，改造部分包括鼓风、冷凝单元、循环水、制冷站和消防水系统的设备升级改造，年可脱除煤气中硫化氢约0.8万吨 | 2018-06 | 2020-06 | 4.30 | 0.20 | 1.50 | 桩基施工 | 主体施工，部分建成 | 雨山区 | 左年文 |
| 13 | 博望区博马机械装备制造产业园项目 | 安徽博马投资有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积约5万平方米，建设8栋标准化厂房 | 2018-02-01 | 2020-03-01 | 2.42 | 0.80 | 1.40 | 15号、16号厂房屋面瓦铺设完成,研发楼部分墙体施工;17号、18号厂房主体完成 | 4栋厂房竣工 | 博望区高新区管委会 | 夏本银 |
| 14 | 博望区大和机械装备产业园标准化厂房建设项目 | 马鞍山大和融泰建设有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2.4万平方米，建设8栋标准化厂房 | 2018-08 | 2019-12 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 8栋厂房基础出地面 | 竣工 | 博望区 | 易茂林 |
| 15 | 含山县亚龙年产22亿片母婴用品项目 | 安徽亚龙母婴用品科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积6.5万平方米，建设母婴用品生产线32条，形成年产母婴用品22亿片的生产能力 | 2018-12 | 2020-12 | 7.50 | 0.50 | 3.50 | 厂房基础施工 | 厂房主体施工，设备订购 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 16 | 博望区宏盛高档羽毛球生产线建设项目 | 马鞍山宏盛体育用品有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 新建厂房、综公楼及配套设施总建筑面积约1.63万平方米；购置安装分毛机、量毛机、插球机等生产加工设备344台；项目建成投产后，可形成年产高档羽毛球400万打生产能力 | 2018-11-01 | 2020-03-01 | 1.20 | 0.20 | 0.80 | 厂房基础建设 | 厂房主体建成 | 博望区丹阳镇政府 | 程钢 |
| 17 | 含山县飞龙新型材料项目 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2.5万平方米，建设汽车零部件生产线6条，购置精密机床等设备120台（套），形成年产汽车配件3万吨 的生产能力 | 2018-06 | 2019-12 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 完成厂房改造，部分设备进场安装和调试 | 竣工投产 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 18 | 花山区PM3造纸自动成品仓库项目 | 山鹰国际股份公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积1.2万平方米，建设一套自动成品仓库，添置成品仓库自动存储设备及配套打包输送设备 | 2018-08 | 2019-12 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 花山区金家庄街道办事处 | 赵伟 |
| 19 | 含山县嘉禾年产3万套高档环保家具项目 | 安徽嘉禾整木家具有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2万平方米，建设环保整木家具生产线30条，购置刨床等设备60台（套），形成年产3万套高档环保家具的生产能力 | 2018-03 | 2019-12 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 20 | 含山县慕曼德绿装产业基地建设项目 | 安徽慕曼德家具有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积6万平方米，建设环保家具生产线20条，购置精密机床等设备160台（套），形成年产绿色环保家具15万件 的生产能力 | 2018-09 | 2020-12 | 7.40 | 3.00 | 3.00 | 厂房主体施工 | 厂房主体完工，设备安装 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 21 | 含山县康辉年产1.5亿平方米七层瓦楞纸板及单瓦楞纸板生产线项目 | 马鞍山康辉纸箱纸品有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2万平方米，建设瓦楞纸及纸箱生产线4条，购置自动打包机等设备60 台（套），形成年产1.5亿平方米七层瓦楞纸板及单瓦楞纸板的生产能力 | 2018-09 | 2020-12 | 3.50 | 0.50 | 2.00 | 厂房基础施工，设备订购 | 厂房主体完工，设备安装 | 含山县清溪镇人民政府 | 王家林 |
| 22 | 马鞍山经开区（示范园区）高登智能电力产品研发制造项目 | 马鞍山高登智能电力有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 项目租赁生产厂房3000平方米，新增智能化自动装配流水线、电动振动台、盐雾实验机等生产设备，建设智能电表磁保持继电器、电表端纽盒、智能断路器等电力产品研发制造基地，可年产各类电力产品171万件 | 2018-05 | 2019-04 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 设备进场 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 23 | 雨山区年产2000吨羽绒和50万件羽绒制品 | 安徽广千羽绒有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积2.24万平方米，建设年产2000吨羽绒和50万件羽绒制品生产线 | 2018-09 | 2019-12 | 2.50 | 1.20 | 1.50 | 厂房、办公楼主体施工 | 工程竣工 | 雨山区 | 左年文 |
| 24 | 马鞍山经开区（示范园区）思伯瑞精密五金项目 | 昆山斯伯瑞精密五金有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2.4万平米，新建自动喷涂生产线研发、组装基地，年产涂装设备20000套 | 2018-08 | 2020-12 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 修筑围墙 | 土建完工 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 25 | 马鞍山经开区（示范园区）年产200万套家用电器零配件生产研发项目 | 马鞍山星吉尔管业科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 项目租赁标准化厂房约3000平方米，建设5条生产线，年产200万套家用电器零配件 | 2018-06 | 2019-04 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 设备进场 | 建成投产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 26 | 马鞍山经开区（示范园区）琥崧智能马鞍山研发制造基地项目 | 安徽鹏睿智能科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约4万平米，建设高端精细化工自动化装备生产基地，年产化工自动化生产线50套 | 2017-09 | 2020-06 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 设备订购 | 设备进场试生产 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 27 | 马鞍山经开区（示范园区）星苗产业园项目 | 昆山星苗涂装设备有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.4万平方米，建设年产350余台粉体及液体涂装货柜等设备生产线 | 2018-08 | 2020-12 | 1.50 | 0.50 | 0.30 | 修筑围墙 | 土建完工 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 28 | 当涂县水乡石桥智创科技园项目 | 当涂县水乡石桥智创科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 建设标准化厂房5万平方米及配套设施 | 2017-05 | 2019-12 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 2栋厂房主体工程已完工 | 竣工 | 石桥镇人民政府 | 吴夫炎 |
| 29 | 慈湖高新区金星钛白粉后处理项目 | 中核华原钛白股份有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积6.5万平方米，建设钛白粉生产线5条，形成年产20万吨高档钛白粉的生产能力 | 2018-05 | 2019-12 | 10.00 | 4.00 | 6.54 | 主体厂房施工 | 建成投产 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 30 | 马鞍山经开区（示范园区）高端护理用品一期项目 | 安徽华兰达丽生物科技有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约8.6万平米，主要建设高端护理用品、化妆品生产罐装线，年设计产能为1亿支牙膏、3亿支片材管、2亿支化妆品、2亿支面膜 | 2017-04 | 2020-12 | 5.00 | 2.00 | 0.50 | 厂房装修 | 厂房装修 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 31 | 马鞍山经开区（示范园区）新桥单元北京大道南侧地块标准化厂房项目 | 马鞍山嘉善投资有限责任公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 建设5栋钢结构厂房，总面积约2.3万平方米 | 2018-10 | 2020-12 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 桩基施工 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 王功谦 |
| 32 | 当涂县恒粤日化用品塑胶包装项目 | 马鞍山超白塑胶制品有限公司 | 续建项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积3.4万平方米，建设日化用品塑胶包装生产线10条，年产PE瓶3000万个 | 2018-03 | 2019-12 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1#厂房施工主体二层；综合楼基础完成，主体结构绑扎钢筋 | 竣工建成 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 33 | 含山县宏华汽车配件项目 | 安徽宏华铸造有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.2万平方米，形成年产汽车零部件1万吨的生产能力 | 2019-03 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 前期工作 | 厂房主体施工，设备订购 | 含山县 | 夏迎锋 |
| 34 | 马鞍山经开区（示范园区）蒙牛公司年产4.5万吨酸牛乳项目 | 蒙牛高科乳制品（马鞍山）有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 扩建预处理系统、新增2条生产线、置换3条高速生产线、扩建4000平方米库房，新增年产4.5万吨酸牛乳 | 2019-10 | 2020-12 | 2.50 | 0.00 | 1.20 | 前期工作 | 部分生产线建成 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 35 | 花山区科研开发中心项目 | 山鹰国际股份公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积8千平方米，科研开心中心大楼一座，配套原料性能检测、物性指标检测、化学分析等实验室 | 2019-01 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 完善前期手续 | 主体结构封顶 | 花山区金家庄街道办事处 | 赵伟 |
| 36 | 马鞍山经开区（示范园区）仙乐生产基地项目二期 | 仙乐健康科技（安徽）有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2万平方米，形成年产口服液2.6亿袋、固体饮料5亿包、片剂2亿片、硬胶囊1亿粒的生产能力 | 2019-04 | 2020-09 | 1.60 | 0.00 | 1.00 | 前期准备 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 夏冠文 |
| 37 | 慈湖高新区万能达4-6#机组改造项目 | 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 对原厂区内4-6#机组进行脱硫脱硝工程改造 | 2019-06 | 2020-05 | 2.00 | 0.00 | 1.53 | 4-5#机组改造完成 | 4#机组改造完成 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 38 | 慈湖高新区污水处理厂一期第二阶段扩建工程 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 利用原有场地扩建2万立方米的污水处理设施和配套工程 | 2019-03 | 2019-12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 前期准备工作 | 建成投入使用 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 39 | 马鞍山经开区（示范园区）六金涂装设备生产基地一期项目 | 苏州六金机械设备有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 先期租赁2700平方米过渡厂房，后期新建建筑面积约3万平方米，建设年产值约2亿元的涂装设备研发制造基地 | 2019-05 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 前期准备 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 40 | 慈湖高新区水厂二期及污泥处理工程 | 马鞍山首创水务有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积8万平方米，建设3条污泥处理生产线，新增调节池、沉淀池等 | 2019-05 | 2020-02 | 1.17 | 0.00 | 1.00 | 办理前期手续 | 基础工程施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 41 | 慈湖高新区马钢股份炼焦总厂7-8#焦炉脱硫脱硝工程 | 马钢股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 对原厂区7-8#焦炉烟气进行脱硫脱硝工程改造 | 2019-05 | 2020-05 | 2.00 | 0.00 | 1.52 | 前期工作准备 | 开工建设 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 42 | 雨山区炼焦总厂南区新建筒仓工程 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，对现有露天煤场进行全封闭管理，新建20个直径21米大型仓储及相应配套系统，建成后年可减少煤损约1万吨 | 2019-06 | 2021-12 | 4.20 | 0.00 | 1.50 | 前期工作 | 基础施工 | 雨山区 | 左年文 |
| 43 | 马鞍山经开区（示范园区）年产1.6亿平米高性能锂离子电池涂覆膜生产线技术改造项目 | 安徽新衡新材料科技有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约6万平方米，新增9条涂覆线设备及18台小分切机、浆料设备、空调净化系统及管道、电气、工艺、安装等，年产5000万平米锂电池湿法隔膜 | 2019-05 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 设备采购 | 设备进场、安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 44 | 马鞍山经开区（示范园区）龙士达节能科技项目 | 马鞍山龙士达节能科技有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，建设年产2万吨新型建筑节能材料生产线 | 2019-05 | 2020-12 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 前期准备 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 45 | 雨山区新建大方坯连铸机及配套改造工程 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，新建一台大方坯连铸机，配套改造电炉冶炼系统设施，年产55万吨合格连铸坯 | 2019-06 | 2020-12 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 前期工作 | 大方坯连铸机主体施工 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 46 | 马钢集团矿业有限公司当涂县钟九铁矿200万吨/年采选建设工程 | 马钢集团矿业有限公司姑山矿业公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 设计利用矿石量5540.94万t，设计采、选矿规模为200万吨/年，矿山基建期4年，服务年限30年（不含基建期）产品为单一铁精粉，品位为65%，年产量77.08万吨 | 2019-10 | 2023-12 | 10.70 | 0.00 | 4.00 | 开展前期工作 | 完成主井、副井井筒掘砌，总降压变电所建设 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 47 | 雨山区马钢股份公司六机六流方坯连铸机 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 利用拆除板坯连铸机后的场地，新建1台六机六流方坯连铸机，年产60万吨碳素结构钢、低合金钢 | 2019-06 | 2020-06 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 方坯连铸机主体建设 | 马鞍山市雨山区雨山街道办事处 | 牛丽平 |
| 48 | 马鞍山经开区（示范园区）海底捞调味品生产基地二期项目 | 颐海（上海）食品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积10万平方米，新增年产7万吨海底捞品牌火锅底料、火锅蘸料以及中式复合调味品 | 2019-12 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 土地挂牌，规划方案设计 | 开工建设、设备订购 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 49 | 雨山区星辰金属研发装配车间建设 | 新晨金属材料商贸有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，年产1万吨新型金属材料 | 2019-06 | 2019-12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 竣工投产 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 50 | 含山县万峻电机配件项目 | 含山县万峻机械制造有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1万平方米，建设电机及配件 生产线4条，购置精密机床等设备80台（套），形成年产电机配件1万吨的生产能力 | 2019-06 | 2020-12 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 厂房主体完工 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 51 | 花山区马钢固废处置科技产业园项目 | 马钢利民公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积4万平方米，新建火法回转窑含锌尘泥综合利用生产线1条、标准化生产厂房1栋、产品库1栋、原料库房1栋 | 2019-03 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 完善前期手续 | 主体结构封顶 | 花山区金家庄街道办事处 | 赵伟 |
| 52 | 含山县长信食品有限公司年深加工4000吨家禽副产品及配套建设项目 | 马鞍山市长信食品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积0.7万平方米，购置烘干机等设备60台（套），形成年产4000吨家禽副产品 的生产能力 | 2019-03 | 2020-12 | 1.80 | 0.00 | 1.30 | 前期工作 | 厂房主体完工 | 含山县环峰镇人民政府 | 汪兴虎 |
| 53 | 含山县德邦陶瓷年产200万平方米绿色环保建筑陶瓷生产线项目 | 安徽省德邦瓷业有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.5万平方米，建设建筑陶瓷 生产线6条，购置成型机等设备70台（套），形成年产200万平方米绿色环保建筑陶瓷的生产能力 | 2019-08 | 2020-12 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 前期工作 | 开工建设 | 含山县清溪镇人民政府 | 王家林 |
| 54 | 含山县大颉汽车配件项目 | 含山县大颉机械有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1万平方米，建设汽车零部件 生产线6条，购置精密机床等设备70台（套），形成年产汽车零部件2万吨的生产能力 | 2019-06 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 前期工作 | 厂房主体完工 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 55 | 含山县仁盛环保科技项目 | 上海客锐金属制品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积6万平方米，建设表面处理生产线20条，购置精密机床等设备190台（套），形成年产20万件表面处理加工件 的生产能力 | 2019-08 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 3.50 | 前期工作推进 | 主体施工、设备订购 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 56 | 雨山区服装加工智能生产线研发制造 | 安徽迪昂时装有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.7万平方米，年产5万台服装加工智能设备 | 2019-10 | 2020-04 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 厂房主体施工 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 57 | 马鞍山经开区（示范园区）海底捞自煮火锅生产基地项目二期 | 馥海（马鞍山）食品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 前期扩建约0.8平方米厂房，后期新建总建筑面积约3万平米，新增年产约1万吨自煮火锅自动化生产线 | 2019-06 | 2022-12 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 前期准备 | 扩建部分开工建设，设备订购 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 58 | 博望区博商创道智造产业园一期项目 | 马鞍山博商创道产业园有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积3.5万平方米，建设5栋标准化厂房 | 2019-07 | 2020-12 | 2.50 | 0.00 | 1.20 | 规划设计 | 3栋标准化厂房主体建成 | 博望区 | 易茂林 |
| 59 | 马鞍山经开区（示范园区）宇皓环保设备生产项目 | 安徽宇皓环保科技有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，建设年产约1万套VOCs废气处理等环保设备的研发制造基地 | 2019-05 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 0.80 | 厂房规划设计 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 60 | 马鞍山经开区（示范园区）华彩环保包装生产项目 | 安徽华彩环保包装科技有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2万平方米，建设环保包装材料生产基地，年产瓦楞纸箱等环保包装材料约8000万平方米 | 2019-08 | 2020-12 | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 前期准备 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 61 | 马鞍山经开区（示范园区）高端智能家用电器注塑件生产项目 | 上海客商严军 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2万平方米，引入全自动注塑机、智能吹塑机、破碎机等关键生产设备，建设年产值约3亿元的高端智能家用电器注塑件生产线 | 2019-05 | 2020-12 | 3.50 | 0.00 | 0.20 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 62 | 马鞍山经开区（示范园区）高档电磁线四期项目 | 格力电工（马鞍山）有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 新增节能高速卧式漆包机生产线5条，淘汰落后漆包机生产线5条，增加退火机2台，小拉机15台，年新增生产能力5000吨漆包线 | 2019-05 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 设备订购 | 设备进场、安装调试 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 63 | 雨山区年产5亿条食用盐包装袋 | 马鞍山华庆包装有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，年产5亿条食用盐包装袋 | 2019-06 | 2020-06 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 主体建成 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 64 | 马鞍山经开区（示范园区）非标自动化系统集成项目 | 芜湖客商舒金林 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 一期租赁厂房约4500平方米，二期新建建筑面积约7万平方米，建设年产值约2亿元的各类非标自动化系统集成生产基地，并提供专业生产线改造与优化服务 | 2019-05 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 65 | 马鞍山经开区（示范园区）中高温太阳能集热管项目 | 浙江客商朱小海 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，新建年产7万只中高温太阳能集热管生产基地 | 2019-10 | 2021-12 | 3.50 | 0.00 | 0.50 | 前期准备 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 66 | 马鞍山经开区（示范园区）鑫之铖汽车零部件生产基地项目 | 马鞍山市海控精密五金制品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，新增年产约1万只汽车气弹簧支架 | 2019-05 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 前期准备 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 67 | 含山县年产1800万米化纤面料布项目 | 马鞍山市格丽特纺织有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 租赁厂房1.6万平方米，建设面料布生产线36条，购置喷水织机等设备120台（套），形成年产1800万米化纤面料布的生产能力 | 2019-05 | 2019-12 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 前期工作 | 竣工投产 | 含山县铜闸镇人民政府 | 李刚 |
| 68 | 慈湖高新区马钢港务原料厂环保智能化改造项目 | 马钢股份港务原料厂 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 对厂区内混匀料场和溶剂堆场进行环保智能化改造 | 2019-04 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 5.70 | 办理前期手续 | 混匀料场改造施工 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 69 | 马鞍山经开区（示范园区）安拓绿色生态食品项目 | 昆山安拓集团 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约4万平方米，建设年产值约5亿元的面包、糕饼、咖啡烘培及其附加制品生产能力 | 2019-09 | 2021-09 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 70 | 马鞍山经开区（示范园区）永堂绿色生态食品项目 | 昆山永堂贸易有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约3万平方米，建设年产值约3亿元的台湾糕点生产线 | 2019-09 | 2021-06 | 2.00 | 0.00 | 0.40 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 71 | 马鞍山经开区（示范园区）永大绿色生态食品项目 | 永大食品生技股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积3万平方米，建设年产值约5亿元的绿色生态果汁、糖浆及果冻食品生产线 | 2019-09 | 2021-06 | 3.00 | 0.00 | 0.40 | 前期工作 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 72 | 马鞍山经开区（示范园区）三辉麦风食品项目 | 上海三辉麦风食品有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约10万平方米，年产约5万吨烘焙类食品 | 2019-12 | 2022-12 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 73 | 当涂县安徽长江钢铁股份有限公司节能改造项目 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 1、新建一座16.5万单段式橡胶膜密封高炉煤气柜，高炉煤气柜内的配套公辅设施及煤气柜外部煤气管道；2、新建一座软水泵房及配套水质处理设施，将高炉本体冷却壁、炉底等冷却系统改为软水密闭循环冷却系统；3、1号高炉出铁场除尘系统改造、1号及2号高炉矿槽系统改造；4、新建一座综合废水深度膜处理回用水站和浓盐水外输管线两部分；对厂区内环境除尘改造、料场封闭改造 | 2019-02 | 2020-12 | 6.50 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 1、16.5万单段式橡胶膜密封高炉煤气柜主体完工；2、软水泵房主体完工；3、1号高炉出铁场除尘系统改造、1号及2号高炉矿槽系统改造；4、综合废水深度膜处理回用水站和浓盐水外输管线主体施工 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 74 | 马鞍山经开区（示范园区）医疗器械产业园标准化厂房建设项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约3万平方米，建设医疗器械产业园标准化厂房 | 2019-08 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 规划方案报批 | 主体建设 | 马鞍山经开区（示范园区） | 王功谦 |
| 75 | 马鞍山经开区（示范园区）亨利食品股份有限公司马鞍山厂区项目 | 亨利食品股份有限公司 | 计划开工项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积13.4万平方米，建设年产20万吨西餐料产品生产线 | 2019-10 | 2022-12 | 7.26 | 0.00 | 4.00 | 开展前期工作 | 主体建设 | 马鞍山经开区管委会 | 李强 |
| 76 | 马鞍山经开区（示范园区）年产2万吨优级氧化锌项目 | 南京葵智建材有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设年产2万吨优级氧化锌生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 77 | 马鞍山经开区（示范园区）常州制振合金项目 | 常州天麒公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁约1万平方米厂房，建设各类制振合金制品生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 78 | 马鞍山经开区（示范园区）三木5G+NC项目 | 连云港三木精密电子科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设手机金属、陶瓷及复合材料后盖、手机配件、电子元器件等研发生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 79 | 当涂县正华循环再生纸生产项目 | 杭州富阳立远新型材料有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积8万平方米，主要建设厂房及配套社区，年产30万吨白板纸、10万吨高强瓦楞纸、10万吨灰板纸 | 2020-08 | 2023-10 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 项目已签约 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 80 | 马鞍山经开区（示范园区）电子及新能源标准化厂房项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设总建筑面积34万平米的电子及新能源标准化厂房及配套设施 | 2020-01 | 2022-12 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 81 | 慈湖高新区回转支承配套产业技术升级项目 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁厂房1万平方米，建设回转支承生产线2条，形成年产20万件回转支承的生产能力 | 2020-05 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 82 | 马鞍山经开区（示范园区）商用车过滤系统生产线及现代汽配物流系统项目 | 嘉锦汽车配件有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设年产3500万只各类滤清器产品 | 2020-03 | 2022-03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 83 | 马鞍山经开区（示范园区）达利食品新厂区建设项目 | 马鞍山达利食品有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约20万平方米，建设年产20万吨凉茶、功能饮料等饮料生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 84 | 马鞍山经开区（示范园区）生物医药产业园项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设生物医药专业厂房及配套设施。 | 2020-01 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 85 | 马鞍山经开区（示范园区）中德产业园项目 | 龙元建设集团股份有限公司第十公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 采用BOT特许经营方式，建设符合德国企业生产习惯的标准化厂房及配套设施 | 2020-01 | 2022-12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 86 | 慈湖高新区海思达Scara机器人项目 | 安徽海思达机器人有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁0.4万平方米厂房，建设Scaea机器人生产线2条，形成年产500台Scaea机器人生产能力 | 2020-11 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 签订协议 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 87 | 马鞍山经开区（示范园区）湖州天能集团项目 | 天能集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设铅酸、镍氢及锂离子等动力电池、电动车用电子电器及风能及太阳能储能电池的研发制造基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 88 | 马鞍山经开区（示范园区）烘焙食品生产销售项目 | 瑞士烘焙食品（控股）有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 拟租赁并改造约1.2万平方米厂房，生产、销售高档烘焙食品 | 2020-04 | 2023-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 89 | 马鞍山经开区（示范园区）胶粘带产品制造项目 | 马鞍山金锚塑胶有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 研发生产环保型牛皮纸胶带、布基胶带、金属胶带和汽车泡棉胶带等 | 2020-04 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 90 | 和县年产24万吨饲料生产项目 | 广东海大集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设年产24万吨鱼虾、畜禽饲料生产线 | 2020-01 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 台创园管委会 | 李自祥 |
| 91 | 马鞍山经开区（示范园区）半导体产业园项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设半导体产业专业标准化厂房及相关配套设施 | 2020-01 | 2022-12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 规划选址 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 92 | 马鞍山经开区（示范园区）新能源汽车产业园项目 | 浙江永途汽车有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设新能源汽车产业标准化厂房及相关配套设施，建立新能源汽车全产业链专业园区 | 2020-01 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 规划选址 | 完善前期工作 | 马鞍山经开区（示范园区） | 戴兆毅 |
| 93 | 马鞍山经开区（示范园区）和菱包装产业链智能化提升项目 | 安徽马钢和菱实业有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 实施钢制捆带生产线改造、包装现场设备自动化改造、包装现场无人库区改造，建设包装现场半自动包装线和全自动包装线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 94 | 马鞍山经开区（示范园区）冠日新材料项目 | 常熟市冠日新材料有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 一期购置精密复合线2条、吹膜线1条及其他生产设备，主要年生产销售铝塑膜、光伏背板及高性能薄膜约8000万平方米；二期拟投入精密涂布线4条、吹膜线1条、流延线2条、双向拉伸设备，拟年生产销售高性能薄膜、铝塑膜约1.5亿平方米 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目洽谈 | 完善前期手续 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 陶明 |
| 95 | 马鞍山经开区（示范园区）精酿啤酒设备项目 | 南京迦南比逊科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设精酿啤酒设备的研发生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 96 | 马鞍山经开区（示范园区）星安装饰件生产项目 | 温州星安标牌有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约3万平方米，建设装饰件生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 97 | 马鞍山经开区（示范园区）精密机械零部件生产项目 | 安徽佳贺固力普机械有限责任公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 项目一期租赁生产厂房3000平方米，二期计划建设建筑面积约3万平方米，生产精密机械零部件 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备工作 | 完善前期准备工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 98 | 马鞍山经开区（示范园区）年产2万件铝件氧化表面处理生产线及5万吨热镀锌产品项目 | 汇能集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 购置15000平方米厂房，建设年产2万件铝件氧化表面处理、5万吨热镀锌产品的生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 99 | 马鞍山经开区（示范园区）空气动力船项目 | 安徽气动无疆科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁约5000平方米厂房，建设年产400艘空气动力船生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 100 | 马鞍山经开区（示范园区）锦州阳光太阳能组件项目 | 锦州阳光能源集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设太阳能电池片组件生产制造基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 101 | 雨山区年产5000吨船用螺旋桨叶片及5000吨耐磨材料生产线 | 安徽志恒智能装备制造有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2万平方米，年产5000吨船用螺旋桨叶片及5000吨耐磨材料 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 102 | 雨山区苏皖新能源液化石油气压缩、充装生产建设 | 马鞍山市苏皖新能源科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约1万平方米，年压缩、充装液化石油气20000吨 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 103 | 雨山区年产8000万片环保装饰材料 | 南京金铭新型装饰材料有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积9.6万平方米，年产8000万片环保装饰材料 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 104 | 含山县年产10万吨汽车传动配件项目 | 浙江骆氏集团有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积15万平方米，建设汽车零部件 生产线6条，购置精密机床等设备170台（套），形成年产10万吨汽车传动配件的生产能力 | 2020-10 | 2024-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 105 | 博望区钰柱工程机械加工贸易项目 | 马鞍山市钰柱工程机械有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 项目总建筑面积约为5万平方米，项目建成投产后，可形成年生产4000台挖掘设备生产能力 | 2019-09-01 | 2020-12-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区高新区管委会 | 夏本银 |
| 106 | 博望区恒辉除尘及耐磨件精加工项目 | 青岛恒辉机械有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.2万平方米，购置2台四面体加工中心、2台四轴加工中心、检测中心等尖端智能设备。项目建成投产后，可形成年产6万套精加工耐磨件生产能力 | 2020-07-01 | 2021-10-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 洽谈对接 | 力争签约 | 博望区招商局 | 张琴琴 |
| 107 | 含山县年产5万吨电机配件项目 | 苏州德福精密机械有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积4万平方米，建设电机及配件 生产线6条，购置 精密机床等设备60台（套），形成年产5万吨精密电机及电梯配件的生产能力 | 2020-10 | 2023-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 108 | 含山县年产50万吨桥梁缆索项目 | 江苏帅龙集团有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积12万平方米，建设特种桥梁缆索生产线6条，购置精密机床等设备190台（套），形成年产50万吨桥梁缆索的生产能力 | 2020-04 | 2022-12 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 109 | 含山县年产3万台户用取暖器项目 | 佛山市柏格电器有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁厂房3万平方米，建设户用取暖电器 生产线6条，购置精密机床等设备120台（套），形成年产3万台户用取暖器的生产能力 | 2020-10 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 110 | 快捷物流码头工程项目 | 快捷物流有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 拟建设3个1000吨级兼顾3000吨级泊位，年设计通过能力195万吨 | 2020-01 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在洽谈中 | 完善前期手续 | 金家庄街道 | 赵伟 |
| 111 | 花山区资源综合利用发电项目 | 山鹰国际 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设投资资源综合利用发电项目，建设内容包括2台130t/h高温高压循环硫化床锅炉、1台30MW抽汽凝汽轮机和1台30MW发电机及其相关配套工程 | 2019-01 | 2021-12 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区金家庄街道办事处 | 赵伟 |
| 112 | 马鞍山经开区（示范园区）新至升精密模具项目 | 台湾新至升集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设车用及电子精密模具生产基地 | 2020-10 | 2023-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 113 | 含山县金属制品制造项目 | 安徽慕曼德家具有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁厂房1.6万平方米，建设家具五金制品生产线12条，购置精密机床等设备80 台（套），形成年产1000万件家具金属制品的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 114 | 马鞍山经开区（示范园区）年产280万件汽车摩托车凸轮轴生产项目 | 福州精邦机械有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约4万平方米，年产280万件汽车摩托车凸轮轴 | 2020-08 | 2023-06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 115 | 马鞍山经开区（示范园区）安徽智奇水基式灭火药剂应用及产品开发项目 | 安徽智奇威消防科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 前期租赁3000平方米厂房，后期新建建筑面积约7万平方米，建设水基式灭火药剂研发生产基地 | 2020-10 | 2023-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 116 | 马钢集团矿业有限公司当涂县姑山铁矿70万吨/年露天转地下建设工程 | 马钢集团矿业有限公司姑山矿业公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 设计利用资源储量4458.8万t，矿山基建期2.5年，建设规模为70万吨/年，成品矿43万吨 | 2020-05 | 2022-05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 117 | 雨山区马钢化工能源科技研发中心 | 安徽马钢化工能源科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约3万平方米，年产新能源化工材料30万吨 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 118 | 马鞍山经开区（示范园区）上海迪哲制药项目 | 上海迪哲医药有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设生物医药研发生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 119 | 雨山区年产5万吨双氧水 | 马钢奥瑟亚化工有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约4万平方米，年产5万吨双氧水 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 120 | 雨山区6000标立方焦/小时炉煤气变压吸附提氢 | 安徽马钢化工能源科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约3万平方米，建成后提氢6000标立方焦/小时 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 121 | 雨山区埃斯科特钢的南区棒材生产线技改提升 | 埃斯科特钢有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 新建罩式退火炉3座，氮气/氢气保护气氛控制；棒材区：剥皮银亮线1条，黑皮棒材矫直线、定尺据切线、连续式退火炉、连续式退火炉、感应调质线生产线各1条。建成后，总产能达到15万吨/年 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 122 | 慈湖高新区成宏机械精密机床机械制造项目 | 马鞍山成宏机械制造有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 租赁厂房1万平方米，建设精密机床生产线3条，形成年产200台精密机床的生产能力 | 2020-02 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 项目正在选址 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 123 | 马鞍山经开区（示范园区）飞洋食品包装容器生产项目 | 马鞍山飞洋环保容器科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 分期租赁约8300平方米厂房，建设食品包装容器生产线，可年产2500吨片材、1700吨吸塑包装、800吨注塑件 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 124 | 马鞍山经开区（示范园区）戴妃巧克力项目 | 亿兆国际 (文莱)有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设巧克力加工工厂，主要生产纯脂及代脂巧克力系列原料与产品 | 2020-09 | 2022-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 125 | 当涂县安徽长江钢铁股份有限公司产能减量置换技改140吨电炉项目 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 拟淘汰现有产能为120万吨的2座40吨转炉，利用其炼钢产能新建产能为110万吨的140吨电炉炼钢车间1座，实现炼钢产能的减量置换，配置1座140吨超高功率带废钢预热电弧炉、1座140吨LF精炼炉、 1座140吨VD炉 (预留)、1台方坯连铸机及其项目配套的公辅设施 | 2020-11 | 2023-11 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 126 | 当涂县粤海年产15万吨水产饲料生产项目 | 广东粤海饲料集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积4万平方米，年产15万吨特种水产饲料 | 2020-06 | 2022-12 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 黄池镇人民政府 | 张先峰 |
| 127 | 马鞍山经开区（示范园区）东嵘电子物联网LED照明项目 | 东嵘电子科技（惠州）公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设物联网LED节能照明灯具生产线 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 128 | 马鞍山经开区（示范园区）北京新能电力电子装备项目 | 北京新能电力电子有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 先期租赁4200平方米过渡厂房，后期新建建筑面积约7万平方米，生产电能综合优化装置、静止无功发生器、供电中断保护装置等，建设高端电力电子装备生产研发基地 | 2020-03 | 2022-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 129 | 马鞍山经开区（示范园区）艾卡特物流台车生产基地项目 | 苏州艾卡特金属制品有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设折叠式仓库笼、物流台车等物流设备的研发生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 130 | 马鞍山经开区（示范园区）南京高速齿轮箱项目 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 南京高速齿轮制造有限公司整体迁至马鞍山经开区（示范园区） ，建设高速齿轮箱制造基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 131 | 马鞍山经开区（示范园区）创维双智产业园项目 | 创维集团智能电器有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 研发、生产空调压缩机、电视机ITO靶材、芯片等家电重要零部件，研发智能家居云平台、网络模块、多终端/应用借入控制等，打造智能家居和智慧社区 | 2020-01 | 2022-12 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 132 | 马鞍山经开区（示范园区）普昱精密机械零配件项目 | 客商赖维邦 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设精密机械零配件生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 133 | 雨山区新建焦炉及配套系统工程 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约2万平方米，拟在马钢炼焦总厂1#焦炉南侧厂前区新建2座50空、炭化室高7米焦炉 | 2020-12 | 2022-12 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 134 | 雨山区装饰材料 | 南京晶明塑料装饰材料有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积约8万平方米，年产10万吨塑料地砖 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 135 | 马鞍山经开区（示范园区）高端铝镁合金新材料生产项目 | 香港东方国际控股集团有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 分期建设年产20万吨镁铝合金棒材及板锭、10万吨高精度热轧中厚板、5万吨新能源汽车铝板及5万吨工业挤压合金铝材生产基地 | 2020-01 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 136 | 慈湖高新区中粮柠檬酸及其盐类技改项目 | 马鞍山中粮生物化学有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积1.5万平方米，建设柠檬酸及其盐类生产线2条，形成年产50万吨柠檬酸及其盐类的生产能力 | 2020-02 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 137 | 和县东爵硅橡胶及制品项目 | 安徽东爵有机硅有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积约2.5万平方米，建设年产29万吨硅橡胶及制品生产线 | 2020-05 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 省精细化工基地管委会 | 王瀚举 |
| 138 | 和县鹰普机械加工项目 | 鹰普机械（宜兴）有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积10万平方米，建设高端紧固件生产线10条 ，购置拉拔机、冷镦机、搓丝机、电镀设备、包装设备等设备60台（套），形成年产5万吨高强度紧固件的生产能力 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 139 | 含山县杰丰年产2000万件汽车制动配件项目 | 南京杰丰实业有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 总建筑面积5万平方米，建设汽车配件生产线6条，购置数控机床等设备120台（套），形成年产年产2000万件汽车制动配件的生产能力 | 2020-02 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 140 | 和县宝能装配建筑产业园项目 | 宝能集团 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建设PC产业园，铝合金幕墙、光伏光热薄膜玻璃产业园 | 2020-01 | 2021-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 石杨镇政府 | 过家虎 |
| 141 | 马鞍山经开区（示范园区）OBE生物酶降解塑料项目 | 深圳市尚昆投资有限公司投资 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 分期建设低碳降解环保塑料产业园，生产OBE可生物降解塑料母粒 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 142 | 雨山区年产1万吨高耐磨多元合金铸球 | 马鞍山市程鹏耐磨材料有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 建筑面积约0.6万平方米，年产1万吨高耐磨多元合金铸球 | 2020-12 | 2022-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 143 | 雨山区落星矿资源开发 | 安徽长江矿业有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 拟在落星村范围投资开发矿产资源 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 144 | 马鞍山经开区（示范园区）宇豪智能终端、通信设备制造项目 | 东莞宇豪塑胶科技有限公司 | 储备项目 | 传统产业升级改造 | 生产手机、平板电脑、可穿戴产品、汽车零部件、智能家居、智能家电产品等 | 2020-01 | 2022-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 七、 | 生态建设 | 28 |  |  |  |  |  | 191.1 | 33.1 | 34.6 |  |  |  |  |
| 1 | 当涂经济开发区南部污水管网改造工程 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 续建项目 | 生态建设 | 管道维修70千米、新建70千米，新建提升泵站4个 | 2016-05 | 2019-12 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 新桥小区段、金柱路段污水管网改造完成 | 竣工建成 | 当涂经济开发区管委会 | 王文 |
| 2 | 当涂县第三污水处理厂项目 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 续建项目 | 生态建设 | 总建筑面积5000平方米，污水处理能力达到1.5万吨/天，出水标准达到一级A标准 | 2018-11 | 2019-12 | 1.70 | 0.30 | 1.40 | 基础开挖 | 竣工建成 | 当涂经济开发区管委会 | 王文 |
| 3 | 当涂经济开发区胭脂河水系整治 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对开发区南区长16公里的胭脂河水系进行沿岸截污、治理，建设4万平方米人工湿地 | 2017-03 | 2021-12 | 5.00 | 1.55 | 1.50 | 一标段2公里施工结束 | 二标段2公里全面开工建设 | 当涂经济开发区管委会 | 王文 |
| 4 | 和县环城河等水系整治PPP项目 | 和县住建局 | 续建项目 | 生态建设 | 建设约13.3公里排水管道，治理水体包括环城河、玉带河、桃花坞公园、陋室公园、扁担河、和州湖、得胜河支河7个水体 | 2018-06 | 2022-12 | 5.76 | 0.25 | 1.00 | 完成环城河部分河段（历阳路以北陋室路以南和陋室路以北文昌路以西） | 完成环城河剩余河段改造 | 和县住建局 | 张广前 |
| 5 | 慈湖高新区团旗山、西山环境整治与生态修复项目 | 慈湖高新区投资公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对团旗山、西山进行生态修复和治理 | 2018-06 | 2020-06 | 11.00 | 3.00 | 5.20 | 团旗山复垦和整治工作完成70% | 团旗山整治完成 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 6 | 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目二期工程 | 中冶华欣公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对朝阳沟、山河村水系、九华水系、阳湖塘、金山湖水系等3条水系及2片湖泊进行综合治理，总长度14.75公里，水域面积127.2万平方米；对锁溪河泵站等排涝泵站进行提标改造 工程内容包括河道整治、水污染控制、水质改善与水生态系统构建、水系连通、景观工程、河道信息化、排涝泵站提标改造等 | 2018-06 | 2020-12-01 | 7.00 | 3.00 | 0.10 | 水体及泵站施工 | 全面施工 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 7 | 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目三期工程 | 中冶华欣公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对雨山河水系、章塘水系、慈湖河上游水系、慈湖河东侧水系等11条河道，雨山湖、南湖、北湖等3片湖进行综合治理，总长度19.37公里，水域面积115.7万平方米；对南村泵站、山河村泵站、九华泵站和银塘泵站等4座排涝泵站进行提标改造，新增流量31.5立方米/秒 工程内容包括河道整治、水污染控制、水质改善与水生态系统构建、水系连通、景观工程、河道信息化、排涝泵站提标改造等 | 2018-06 | 2020-12-01 | 14.00 | 1.40 | 0.10 | 部分水体已进场施工 | 全面施工 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 8 | 雨山区向山独立工矿区凹山总尾矿库环境影响区域避险安置工程建设 | 马钢集团矿业有限公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对凹山总尾矿库坝体实施培厚加固，对总尾矿库环境影响区域实施场地回填平整、土地复垦复绿等综合整治，年恢复再造库区土地约200公顷 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 6.70 | 2.00 | 2.50 | 场地回填、土地复垦完成 | 完成场地回填，开展复绿工程 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 9 | 雨山区马鞍山市餐厨垃圾特许经营 | 光大环保餐厨处理（马鞍山）有限公司 | 续建项目 | 生态建设 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设收运处一体化的餐厨垃圾处理中心，年处理餐厨垃圾7.3万吨、废弃油脂0.8万吨 | 2018-10 | 2020-06 | 1.70 | 0.20 | 1.00 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 10 | 马鞍山中心城区水环境综合治理项目 | 中冶华欣公司 | 续建项目 | 生态建设 | 整治面积10万平方米，河道29千米 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 34.80 | 8.87 | 4.10 | 水体全面开工；泵站设备安装设备 | 力争完工 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 11 | 含山县得胜河水环境综合治理项目 | 含山县城市建设投资有限公司 | 续建项目 | 生态建设 | 整治面积 13.5 万平方米，河道 21 千米 | 2018-04 | 2020-12 | 7.50 | 1.00 | 3.50 | 规划区9公里污水主管道改造，33座截流井、2座污水一体化提升泵站工程建设 | 新建2座气盾坝；对太湖山河、东门河进行清淤；东门河东侧圩堤培高加厚；启动绿化工程建设 | 含山县城市建设投资有限公司 | 乔能彬 |
| 12 | 博望区农村生活污水及厕所专项整治PPP项目 | 博望区住建委 | 续建项目 | 生态建设 | 在博望区全域范围内开展农村生活污水及厕所改造，对30个中心村和303个200人以上的自然村全覆盖污水处理设施及配套管网设施，对农村地区25301座非卫生厕所进行改造 | 2018-08 | 2020-06 | 7.00 | 0.90 | 4.10 | 完成改厕约4100户 | 累计完成改厕8000户 | 博望区 | 易茂林 |
| 13 | 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目一期工程 | 中冶华欣公司 | 续建项目 | 生态建设 | 对永丰河水系、黄家塘水系、慈湖河西侧水系（5条）以及乔山沟水系上游共19条河道，2片湖进行综合治理，总长度29公里，水域面积97.4万平方米；对葛羊泵站、雨山河2#泵站、小河口泵站和四喜桥泵站等4座排涝泵站进行提标改造，新增流量95.9立方米/秒 工程内容包括河道整治、水污染控制、水质改善与水生态系统构建、水系连通、景观工程、河道信息化、排涝泵站提标改造等 | 2018-06 | 2020-12-01 | 11.00 | 4.00 | 0.10 | 水体全面开工；泵站设备安装设备 | 全面施工 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 14 | 雨山区马鞍山慈湖河流域水环境治理 | 马鞍山市向山建设投资发展有限责任公司 | 续建项目 | 生态建设 | 改造管网长3.59千米，包括雨污水管线及配套1.4千米道路工程，以及现有向山镇老旧小区内部至化粪池出口5米外管网改造，整治慈湖河上游向山镇境内4公里河道 | 2018-06 | 2020-06 | 1.86 | 0.60 | 0.70 | 主体施工 | 主体施工，部分建成 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 15 | 雨山区马钢南山矿业公司凹山选矿厂节能减排升级改造 | 马钢集团南山矿业有限公司 | 续建项目 | 生态建设 | 将现有凹山选厂破碎系统整体搬迁到高村采场，将高压辊和主厂房整体搬迁到凹山坑西北侧的原汽修车间周围，破碎产品采用胶带机输送到高压辊前圆筒仓，铁精矿通过管道输送到现有铁精矿过滤厂房，主厂房尾矿经浓缩后采用管道输送到凹山坑 | 2017-06 | 2021-06 | 5.60 | 2.50 | 1.50 | 主体施工 | 一期工程设备安装试生产 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 16 | 当涂县安徽国星生物化学有限公司污水处理提标改造项目 | 安徽国星生物化学有限公司 | 计划开工项目 | 生态建设 | 对原有污水处理厂提升改造，工程规模包括3000吨/天高浓废水预处理装置及1万吨/天深度处理装置的建设，经提标改造后可实现COD减排362.27吨/年，氨氮减排53.14吨/年，污水处理排放尾水达到一级A的排放标准 | 2019-01 | 2020-12 | 1.28 | 0.00 | 0.70 | 已完成项目备案、环评、设计等前期准备工作 | 完成管道及电气、仪表等设备安装 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 17 | 慈湖高新区绿化提升工程 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 生态建设 | 整治面积2万平方米/河道2千米，主要包括绿化种植等 | 2019-03 | 2019-12 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 前期准备工作 | 树木种植面积完成70%以上 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 18 | 慈湖高新区慈湖河、天然河（含长江沿线）整治提升项目 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 生态建设 | 整治面积2万平方米/河道10千米，主要包括岸线整治和绿化种植等 | 2019-04 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.41 | 目前已完成天然河琥珀塘整治，沿线绿植和水治理工作全部完成 | 完成慈湖支流部分治理工程 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 19 | 马鞍山市慈湖河流域水环境治理利用世行贷款完善项目（雨佳路、五亩山水系、镇北之流、黑白塘水系） | 马鞍山市鑫马秀山投资开发有限公司 | 计划开工项目 | 生态建设 | 全长约6.28千米，实施五亩山河干流水系、黑白塘支流水系、镇北支流水系治理，主要工作内容为清淤、护坡、箱涵、绿化等。 | 2019-03 | 2020-07 | 2.49 | 0.00 | 1.80 | 开展前期工作 | 部分水系治理完成 | 马鞍山市发改委世行办 | 佘云峰 |
| 20 | 花山区慈湖河流域水环境治理世行贷款项目 | 花山区住建委 | 计划开工项目 | 生态建设 | 新建红东路、锦绣路、华山路、牡丹江路及完善排水道路设施、慈湖河水质改善、绿化等 | 2019-08 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 前期手续完善 | 基础施工 | 花山区住建委 | 计明 |
| 21 | 博望区道路及河道景观提升项目 | 博望区城投公司 | 计划开工项目 | 生态建设 | 对主城区28条道路及3条河道，绿化提升、景观打造、道路修补、城市环境优化 | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 前期工作 | 永新路绿化提升完工，其他道路绿化提升工程开工建设 | 博望区城管局 | 豆生 |
| 22 | 博望区S445省道、澄湖路及溧当路综合整治提升工程项目 | 博望区公路局 | 计划开工项目 | 生态建设 | S445长16.32千米，澄湖路长7.6千米，溧当路长23.93千米。开展道路施工、地形整理、管线入地（自来水，燃气，弱电，电力，通信）、完善排水设施（排水沟、井）、部分建筑物拆除、绿化景观提升等 | 2019-02-01 | 2020-12-01 | 2.54 | 0.00 | 1.90 | 前期工作 | 完成约20千米道路整治提升 | 博望区交通运输局 | 汪光明 |
| 23 | 当涂县安徽长江钢铁股份有限公司环境提升技术改造项目 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 储备项目 | 生态建设 | 全厂脱硫脱硝升级改造、降低新水消耗综合改造、降噪降尘升级改造 | 2020-11 | 2023-12 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 24 | 慈湖高新区高压线廊、生态长廊环境整治提升工程 | 慈湖高新区投资公司 | 储备项目 | 生态建设 | 计划对东、西部高压线廊下“土小”企业和“散乱污”企业进行集中整治和拆除并进行生态复绿，对皖苏交界处进行生态治理 | 2020-10 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 制定整治方案 | 完成方案制定 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 25 | 雨山区马鞍山工业固废填埋处理 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 储备项目 | 生态建设 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设600万立方米的工业固废填埋及集中处理设施 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 26 | 当涂县江心洲生态治理项目 | 江心乡人民政府 | 储备项目 | 生态建设 | 崩岸治理、堤岸加固和生态护坡，对江心洲江滩清障、滩面平整及生态复绿，农业面源污染治理、湿地修复等 | 2020-10 | 2022-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江心乡人民政府 | 尹春 |
| 27 | 雨山区南山矿区铁精矿及固废资源胶带运输通廊建设工程 | 马钢集团南山矿业有限公司 | 储备项目 | 生态建设 | 总建筑面积2万平方米，年运输固废建材产品100万吨 | 2020-12 | 2022-12 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 28 | 雨山区丁山矿区综合整治 | 向山建设投资发展有限责任公司 | 储备项目 | 生态建设 | 拟对丁山矿区进行环境综合整治，生态环境修复 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 八、 | 社会事业 | 21 |  |  |  |  |  | 117.5 | 18.1 | 10.8 |  |  |  |  |
| 1 | 马鞍山经开区（示范园区）年陡镇农村污水改造、改厕项目 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 续建项目 | 社会事业 | 对年陡镇12个行政村现状村民污水、户厕进行改造，改厕总数量为8100座 | 2018-05 | 2020-12 | 1.92 | 0.50 | 0.70 | 完成改厕2230座 | 完成2019年度改厕指标 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 2 | 博望区高级中学项目 | 马鞍山市横望实业发展有限公司 | 续建项目 | 社会事业 | 总建筑面积约7.9万平方米，主要建设教学楼、住宿楼等主体工程，以及运动场等配套工程，建成后可容纳60个班教学 | 2018-05-01 | 2020-03-01 | 2.20 | 2.05 | 0.10 | 教学楼建筑主体结构封顶，住宿楼主体完成，相关配套工程前期工作 | 教学楼及住宿楼室内外装潢，运动场施工建设 | 博望区住建委 | 严军 |
| 3 | 花山区七中体育馆项目 | 花山区住建委 | 续建项目 | 社会事业 | 总建筑面积0.52万平方米，主要建设游泳池及篮球馆等附属设施 | 2017-06 | 2019-12 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 体育馆主体施工 | 主体结构封顶 | 花山区住建委 | 计明 |
| 4 | 花山区秀山初级中学项目 | 金家庄城投公司 | 续建项目 | 社会事业 | 总建筑面积约4万平方米，建设规模30个教学班 | 2017-07 | 2019-12 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 教学楼、实验楼主体结构封顶 | 竣工投入使用 | 花山区住建委 | 计明 |
| 5 | 当涂县安徽工业大学工商学院 | 安徽工业大学工商学院 | 续建项目 | 社会事业 | 总建筑面积43.8万平方米，分三期建设，主要建设教学楼、图书馆、实验楼、食堂、运动场等，满足1万名学生学习生活需要 | 2016-01 | 2020-12 | 11.59 | 8.00 | 1.59 | 一期教学楼，实验楼，食堂，图书馆，学生公寓，运动场等共15万平米建成投入使用 | 二期教学楼，实训楼等6万平方米建成 | 当涂县教育局 | 张素玲 |
| 6 | 马鞍山经开区（示范园区）南区教育园区项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 续建项目 | 社会事业 | 总建筑面积6.53万平方米，主要建设中小学教学楼、宿舍、实验楼、综合楼等主体工程12栋以及辅助设施 | 2018-05 | 2020-01 | 3.20 | 0.80 | 2.00 | 主体结构在建 | 主体建设基本完成 | 马鞍山经开区（示范园区） | 李强 |
| 7 | 和县马鞍山幼儿师范项目 | 和县重点局 | 续建项目 | 社会事业 | 建筑面积21.5万平方米，主要建设食堂、教学楼等主体工程，以及宿舍等配套工程 | 2017-12 | 2020-12 | 8.00 | 3.50 | 2.70 | 已完成3栋宿舍楼内粉，食堂、教学楼、浴室主体建成 | 完成1号地库、行政楼建设；启动成教中心、艺术楼、图书馆、礼堂建设 | 和县重点局 | 鲁思稳 |
| 8 | 马鞍山经开区（示范园区）马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 社会事业 | 建设日处理5万吨吨的污水处理厂，主要包括污水处理站1座，管网约4公里等 | 2019-10 | 2020-12 | 2.22 | 0.00 | 0.70 | 完成规划设计 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 9 | 当涂县实验学校青莲路分校 | 当涂县教育局 | 计划开工项目 | 社会事业 | 总建筑面积2.59万平方米，新建1所48个班规模的小学 | 2019-07 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 开展前期工作 | 校舍主体施工 | 当涂县教育局 | 涂士平 |
| 10 | 马鞍山经开区（示范园区）红星中学整体搬迁项目 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 计划开工项目 | 社会事业 | 建筑面积11.18万平方米，主要建设运动场等主体工程，以及食堂宿舍等配套工程 | 2019-10 | 2020-12 | 5.19 | 0.00 | 1.00 | 前期准备 | 主体建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 王功谦 |
| 11 | 马鞍山经开区（示范园区）科技创新产业园项目 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 社会事业 | 总建筑面积22万平米，建设双创中心及配套设施 | 2019-11 | 2021-01 | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 完成招标 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 12 | 北大青鸟同文当涂实验学校 | 当涂县教育局 | 储备项目 | 社会事业 | 总建筑面积12万平方米，办学规模从幼儿园到高中，分实验班和国际班，均为小班化教学 | 2020-10 | 2022-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 签订协议，规划建设方案 | 当涂县教育局 | 李思军 |
| 13 | 当涂经济开发区滨江九年制学校 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 储备项目 | 社会事业 | 总建筑面积约4.9万平方米，主要建设办公行政区、教学区、图书馆、后勤区 | 2020-04 | 2021-12 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 当涂经济开发区管委会 | 王文 |
| 14 | 含山县第五小学及价值观教育培训基地建设 | 含山县城市建设投资有限公司 | 储备项目 | 社会事业 | 建筑面积4万平方米，主要建设 教学楼住宿楼等主体工程，以及食堂等配套工程 | 2020-02 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县教育局 | 贺家明 |
| 15 | 博望区人民医院新建项目 | 博望区卫计委 | 储备项目 | 社会事业 | 总建筑面积5.3万平方米，建设住院部大楼（供应室、设备用房、人防设施和停车场等）、门诊和急诊楼和医技楼 | 2020-09-01 | 2021-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 规划方案设计 | 完成前期工作 | 博望区卫计委 | 周军 |
| 16 | 雨山区向山镇教育园区 | 安徽追梦教育投资有限公司 | 储备项目 | 社会事业 | 总建筑面积约15万平方米，新建一所集中等教育、补习班一体的学校 | 2020-06-01 | 2022-12-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇政府 | 李祺 |
| 17 | 郑蒲港新区职业教育培训项目 | 马鞍山市淮航技工学校有限责任公司 | 储备项目 | 社会事业 | 规划建设面积18万平方米，建设教学楼、实训楼、住宿楼以及图书馆等相关配套设施 | 2021-12 | 2023-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 18 | 雨山区二、三、四村危旧改 | 马鞍山市雨山区住房和城乡建设委员会 | 储备项目 | 社会事业 | 总建筑面积11.09万平方米，开展危旧房改造，涉及居民约800多户 | 2020-12 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区雨山街道办事处 | 牛丽萍 |
| 19 | 慈湖高新区健康小镇健康示范农业项目 | 新慈集团 | 储备项目 | 社会事业 | 对健康小镇的现有农业种植进行提升改造，规模化种植中药材、有机大米、有机蔬菜等健康农产品 | 2020-10 | 2021-11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备工作 | 完成前期工作 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 20 | 慈湖高新区鹏景台湾有机农业示范基地项目 | 鹏景（中国）农业科技有限公司 | 储备项目 | 社会事业 | 建设有机农产品示范基地、展示中心及线上线下交易平台 | 2020-10 | 2021-08 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 21 | 郑蒲港新区安师大附属学校二期幼儿园项目 | 安徽致远教育发展有限公司 | 储备项目 | 社会事业 | 项目建筑面积4万平方米，建设教学楼、食堂等，设立16个班，招生规模500人 | 2020-10 | 2021-12 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 九、 | 文化产业 | 23 |  |  |  |  |  | 685.8 | 20.7 | 31.4 |  |  |  |  |
| 1 | 博望区文化中心项目 | 马鞍山鼎新园区建设发展有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积2.1万平方米，包括青少年宫、图书馆、文化馆等设施 | 2018-05-01 | 2020-02-01 | 1.80 | 0.90 | 0.80 | 主体结构封顶 | 青少年宫、图书馆、文化馆内部装潢施工 | 博望区新城建设指挥部 | 严军 |
| 2 | 当涂县大青山野生动物世界项目 | 安徽大青山野生动物世界管理有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积3.08万平方米，新建野生动物观光区、野象谷、表演区、湿地风情园、森林氧吧拓展区、综合服务区、矿坑改造八大功能区，打造集野生动物世界、漂流谷等为一体的文化旅游目的地 | 2017-03 | 2020-12 | 7.30 | 4.50 | 2.00 | 内部路基夯实，大门、游客中心、景观等配套设施和动物管舍正在建设 | 园区大门、游客中心、道路等主要基础设施建设基本结束，部分场馆建成运营 | 太白镇人民政府 | 翟光辉 |
| 3 | 当涂县姑孰镇晶彩文创园 | 安徽高键工艺品有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼及配套设施，年产6000套工艺玻璃制品 | 2018-06 | 2019-12 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 厂房基础施工 | 建成投产 | 姑孰镇人民政府 | 戴践 |
| 4 | 含山县运漕历史文化名镇建设项目 | 安徽多创建设投资有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积5.2万平方米，其中，建设文化创意园工程，建筑面积3.2平方米；建设古街修复工程，建筑面积2平方米 | 2017-10 | 2020-12 | 5.00 | 1.80 | 2.50 | 古街修复改造，文化创意园主体工程施工 | 文化创意园内部分文化旅游景点建成 | 含山县运漕镇人民政府 | 汪学峰 |
| 5 | 花山区创客+文化创意产业园项目 | 珠海V12文化有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 利用原矿院办公楼4.7万平方米，建设集文化创意、影视传媒、休闲娱乐为一体的综合性文化创意产业园 | 2015-11 | 2021-12 | 7.80 | 3.00 | 0.30 | 一期招商基本结束 | 二期启动 | 花山区解放路街道办事处 | 陈立兵 |
| 6 | 花山区濮塘桃李春风项目 | 安徽凤凰宇宸置业有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积12万平方米，主要建设集休闲度假、田园风光及亲子养老的田园综合体等附属设施 | 2018-06 | 2021-12 | 25.00 | 6.00 | 8.50 | 田园、果园主体竣工，商业综合体基础施工 | 商业综合体主体施工 | 花山区 | 王平 |
| 7 | 和县祥云涧度假区项目 | 安徽祥云涧置业有限公司 | 续建项目 | 文化产业 | 总建筑面积5万平方米，主要建设农业观光、民俗文化、昭明书院、昭明栈道、寺庙、太乙城及配套基础设施 | 2016-06 | 2022-12 | 8.00 | 1.00 | 2.50 | 太乙城已装修完成，门楼已建设完成 | 完成区域内植被栽种，祥云涧水系整治及道路建设 | 香泉镇政府 | 张春原 |
| 8 | 和县香泉特色小镇项目 | 明发集团 | 续建项目 | 文化产业 | 总占地约4.4平方公里，核心面积约1.1平方公里，主要分成田园、新城、老镇、温泉四个板块，主要建设旅游综合体；其中子项目明发湖光山色主要建设温泉酒店、休闲度假中心及配套项目 | 2018-10 | 2025-12 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 小镇会客厅及滨河景观改造项目已立项；温泉酒店基础已出地面 | 完成小镇客厅、滨河景观建设;温泉酒店主体建设 | 香泉镇政府 | 张春原 |
| 9 | 郑蒲港新区Corpus人体博物馆项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 文化产业 | 总建筑面积6万平方米，建设人形建筑、会议中心以及以健康产业为主题的配套设施，日接待能力超过3000人次 | 2019-09 | 2021-01 | 10.00 | 0.00 | 2.50 | 项目签约 | 基础施工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 10 | 含山县商合杭高铁含山西站站前广场工程 | 含山县重点工程建设管理局 | 计划开工项目 | 文化产业 | 总建筑面积6万平方米，其中，建设站房 工程，建筑面积2000平方米；建设站前广场工程，建筑面积5.8平方米 | 2019-01 | 2020-12 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 主体工程完工 | 含山县文化旅游投资有限公司 | 张俊 |
| 11 | 含山县凌家滩国家考古遗址公园项目 | 含山县凌家滩建设管理处 | 计划开工项目 | 文化产业 | 总建筑面积3.1万平方米，其中，建设北门服务区工程，建筑面积2.3万平方米；建设凌家滩遗址博物馆工程，建筑面积0.8万平方米 | 2019-06 | 2021-12 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 前期工作 | 开工建设 | 含山县文化旅游建设投资有限公司 | 张俊 |
| 12 | 含山县印铁包装项目 | 常州立新印铁包装有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面6万平方米，购置自动化车床等设备60台（套），形成年产200万件印铁包装的生产能力 | 2020-01 | 2022-12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 推进前期工作 | 含山县经济开发区管委会 | 王守波 |
| 13 | 马鞍山经开区（示范园区）玉文化产业园项目 | 马鞍山玉文化产业有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 开发并生产玉石工艺品，玉石珠宝及玉佩饰件、玉质异型材、装饰性玉板材，工艺美术品、收藏品等 | 2020-10 | 2022-12 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 14 | 雨山区烟墩山特色文化街区 | 合肥滨湖投资控股集团 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积约2万平方米，新建文化商业街、特色工坊、文化会展中心、创意人才培训中心、遗址本体保护、文物展示、山体绿化、景观配置等 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 15 | 雨山区采石古镇改造一期剩余地块 | 马鞍山市文化旅游集团有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积约15.3万平方米，主要建设商务、会展、旅游、居住等，打造集文化、旅游为一体的商业综合体 | 2020-12 | 2022-12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区采石街道办事处 | 计震 |
| 16 | 雨山区阳湖塘湿地公园 | 康佳集团股份有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积2万平方米，地块以公园绿地与水域用地为主 打造集文化、旅游、休闲娱乐、商贸为一体的湿地公园 | 2020-12 | 2022-12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 17 | 慈湖高新区泉潭生态园项目 | 俄罗斯圣彼得堡集团 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积22万平方米，其中，建设农业观光工程，建筑面积11万平方米；建设生态旅游工程，建筑面积11万平方米 | 2020-02 | 2021-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 18 | 当涂县太白镇千字文小镇 | 北京大道千字文文化发展有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积4万平方米，建设四大区域：文化体验区、基础商业配套区、养生休闲区、娱乐项目区 | 2021-08 | 2023-12 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 太白镇人民政府 | 张多录 |
| 19 | 当涂县明发影视动漫科技小镇 | 明发集团 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积50万平方米，其中，建设南京艺术学院研究生学院、1所中学、2所小学、1所医院、商业文化街区、影视动漫区域及配套商业设施 | 2021-05 | 2024-12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 完善前期工作 | 黄池镇人民政府 | 张先锋 |
| 20 | 马鞍山当涂县太白国际生态文化旅游岛综合保护开发 | 当涂县人民政府 | 储备项目 | 文化产业 | 总建筑面积100万平方米，引入国际论坛、总部经济、航运服务、休闲旅游等项目，注入李白文化、吴楚文化、长江文化和徽文化的内涵元素，打造特色鲜明、优势明显、具有国际知晓度和美誉度的“长江太白国际生态文化旅游岛” | 2021-01 | 2024-12 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 规划方案编制，申请设立太白国际生态文化旅游岛示范区 | 完善前期工作 | 当涂县人民政府 | 孙兆斌 |
| 21 | 和县明发休闲观光项目 | 明发集团 | 储备项目 | 文化产业 | 建设沿江休闲观光农旅基地 | 2020-12 | 2025-11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 台创园管委会 | 李自祥 |
| 22 | 和县乌江传奇小镇项目 | 和县鼎兴园区建设发展有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 核心区建设定位为“霸王传奇小镇”，分7大核心板块：霸王传奇景区、霸王文创园区、古镇风情街区、项府水街环线、企业坊院社区、未来科技慧谷 | 2020-01 | 2022-12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 23 | 博望区横山里·桃源归宗文化旅游度假综合体项目 | 中国（香港）春涧国际集团有限公司 | 储备项目 | 文化产业 | 运用“文化旅游产业、金融、生态农业、人才、健康颐养、大数据、土地开发”等要素有效叠加，通过文化旅游产业+资本+大数据+大金融的新经济手段，构建多业态的文化旅游及颐养康养产业链，实现博望区文化旅游度假产业集群基地化 | 2021-10-01 | 2026-12-01 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 已签订项目框架协议,项目公司已注册 | 完成前期工作 | 博望区文旅体局 | 庾国平 |
| 十、 | 服务业 | 94 |  |  |  |  |  | 1425.5 | 309.0 | 184.7 |  |  |  |  |
| 1 | 慈湖高新区对台创业园项目 | 新慈集团 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设标准化厂房及研发楼等附属设施 | 2018-09 | 2019-12 | 2.00 | 0.50 | 1.70 | 基础施工完成 | 建成投入使用 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 2 | 慈湖高新区双创示范基地项目 | 马鞍山中冶高新建设有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设创新创业大厦及科技孵化器等附属设施 | 2016-11 | 2019-07 | 7.70 | 6.00 | 2.00 | 1-4号科技楼完工，5-6号加速器封顶 | 建成投入使用 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 3 | 雨山区碧桂园·天域商业综合体 | 马鞍山碧桂园房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约9.2万平方米，新建商铺以及相关商用配套设施，打造一座综合型商住体 | 2018-07-01 | 2020-12-01 | 10.00 | 3.00 | 4.50 | 5栋楼主体建设 | 主体建设、部分封顶 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 4 | 雨山区恒泰达观天下 | 马鞍山筑城房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积59万平方米，建设集住宅与商业于一体的综合性商业综合体 | 2010-10 | 2019-12 | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 三期结构封顶 | 三期全面交付使用 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 5 | 慈湖高新区宁马青年创业谷三、四期项目 | 马鞍山宁马青年创业谷发展有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积6万平方米，主要建设标准化厂房及办公楼等附属设施 | 2018-03 | 2019-05 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | 三期11栋厂房全部封顶 | 建成投入使用 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 6 | 郑蒲港新区九州公馆一期商业项目 | 马鞍山九州通达置业有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积16万平方米，建设商业写字楼、商业街等配套设施 | 2018-01 | 2019-12 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 主体结构施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 7 | 郑蒲港新区和旭物流园项目 | 马鞍山和旭物流发展有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 建设4.2万平方米物流库房，建设港口货运散货、集装箱仓储中转基地，物流仓库、堆场等 | 2017-02 | 2020-06 | 4.00 | 0.30 | 3.00 | 基础施工，场地道路硬化 | 3栋厂房主体结构施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 8 | 雨山区恒联滨江郡商业综合体 | 马鞍山恒联置业有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积20万平方米，新建商业街、配套农贸市场等，打造一座综合性商住区 | 2018-01-01 | 2020-12 | 6.00 | 2.50 | 1.50 | 主体施工，部分完工 | 主体建成，内外部装饰 | 雨山区采石街道办事处 | 计震 |
| 9 | 雨山区马鞍山万达广场 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总面积76万平方米，集大型百货、连锁超市、购物区街、甲级写字楼、五星级酒店、IMAX影城以及公寓住宅为一体的综合性大型现代商业建筑群 | 2012-10 | 2020-10 | 55.00 | 44.00 | 2.00 | 商业部分已全部交付，商住楼全部建成，内外部装饰 | 剩余4栋楼商住楼交付使用 | 雨山区安民街道办事处 | 韩洁 |
| 10 | 博望区荣博佳苑二期（A组团）项目 | 马鞍山市横望实业发展有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积7.34万平方米，主要建设6栋安置房492套及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2017-12 | 2019-09 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 6栋楼主体施工 | 竣工 | 博望区住建委 | 严军 |
| 11 | 博望区新城安置房(四期)项目 | 博望区住建委 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设新建安置房326套及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2017-11 | 2019-09 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 主体建设 | 竣工建成 | 博望区住建委 | 严军 |
| 12 | 博望区明发明博小镇启动区项目 | 明发集团（马鞍山）环境建设有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约56.83万平方米，建设10栋大楼，并配建酒店一座 | 2017-05 | 2020-03 | 17.00 | 10.00 | 6.90 | 8栋大楼主体建成，酒店主体建设 | 5栋大楼竣工，3栋大楼内部装潢施工 | 博望区新城建设指挥部 | 严军 |
| 13 | 博望区碧桂园紫金庄园项目 | 马鞍山市博碧房地产开发有限公司马鞍山市翠碧房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约25万平方米，规划建设大楼37栋及附属设施 | 2017-07 | 2020-03 | 15.80 | 10.00 | 5.70 | 1-20栋高层主体建成，外墙施工；21-31栋高层主体建成，外墙粉刷；沿街6栋主体建设 | 1-20栋高层竣工，沿街6栋主体完成 | 博望区新城建设指挥部 | 严军 |
| 14 | 博望区丹阳佳苑安置房建设一期项目 | 马鞍山市望湖投资有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积5万平方米，主要建设8栋安置房398套及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2018-10 | 2020-06 | 1.93 | 1.20 | 0.50 | 5栋楼主体施工 | 5栋楼装潢施工 | 博望区丹阳镇政府 | 邵长海 |
| 15 | 雨山区农商行业务用房 | 马鞍山农商行股份有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积4.2万平方米，新建综合办公大楼，地面37层，地下2层综合办公大楼 | 2016-02-01 | 2020-12 | 5.20 | 3.70 | 0.20 | 主体封顶 | 主体建成，内外部装饰 | 雨山区安民街道办事处 | 韩洁 |
| 16 | 马鞍山综合客运中心枢纽站及配套工程 | 马鞍山市重点局 | 续建项目 | 服务业 | 总规划建筑面积3.3万平方米，其中地上建筑面积2.5万平方米，地下建筑面积7706平方米 | 2018-01-01 | 2019-06 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 主体施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 17 | 雨山区中南熙悦商业综合体 | 马鞍山中南御锦房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约29.5万平方米,新建集配套幼儿园，商用街区、农贸市场等一体的商业综合体 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 30.00 | 10.00 | 11.00 | 11栋楼主体施工 | 30栋楼主体施工，部分完工 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 18 | 市档案资源管理中心 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积3万平方米，主要建设档案馆、城建档案馆和方志馆，项目建成后馆藏档案数量149万卷 | 2018-09 | 2019-12 | 2.07 | 0.15 | 0.21 | 主体施工 | 基坑支护、桩基、土方开挖、承台及地下室底板施工完成 | 马鞍山市建设办 | 张晓莉 |
| 19 | 含山县华夏幸福产业新城项目 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 项目启动区10.52平方公里以产城融合发展，加快建设产业新城为核心目标，建设道路、绿化、官网等基础设施，教育、文化、卫生、房地产开发、商业综合体、产业服务中心等配套工程，引进战略性新兴产业，对含山产业新城进行综合开发 | 2018-09 | 2025-12 | 100.00 | 2.00 | 5.50 | 道路等基础设施建设 | 部分道路基础设施建成 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 20 | 体育会展中心-室外工程 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 服务业 | 建设面积约17万平方米，建设室外游泳馆、网球馆、田径场等室外场馆及配套设施 | 2011-06 | 2020-01 | 5.04 | 2.24 | 2.70 | 游泳馆、网球馆、田径场基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市建设办 | 张晓莉 |
| 21 | 花山区城市之光商业综合体项目 | 马鞍山顺碧房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 建筑面积25万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2018-10 | 2021-12 | 30.00 | 2.00 | 10.00 | 基础施工 | 5栋楼主体结构封顶 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 22 | 花山区安粮城市商业综合体项目 | 马鞍山安粮地产有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 项目共分三期建设，总建筑面积54万平方米，三期计划历经5年建设秀山新区城市综合体 | 2014-04 | 2020-12 | 25.00 | 20.00 | 3.00 | 一期、二期已经竣工使用，三期项目基础施工 | 三期项目主体施工 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 23 | 花山区信达城商业综合楼项目 | 马鞍山建银房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 项目共分四期建设，总建设面积约40万平方米，四期建设商业、办公、休闲娱乐等为一体的商业综合体 | 2014-07 | 2020-12 | 25.00 | 20.00 | 2.50 | 一、二、三期已经竣工使用，四期主体施工 | 四期主体结构封顶 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 24 | 花山区东方城五星级酒店项目 | 安徽中闽置业有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积4万平方米，主要建设五星级酒店及停车场等附属设施 | 2018-11 | 2020-12 | 3.20 | 0.50 | 1.50 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 25 | 花山区森隆英郡商业综合体项目 | 安徽森隆房地产开发集团有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积7万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2017-12 | 2019-12 | 3.00 | 2.70 | 0.30 | 主体结构封顶 | 竣工使用 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 26 | 花山区东华金融云计算产业园项目 | 东华软件工程有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设云计算及大数据平台及智能制造产业基地等附属设施 | 2018-11 | 2021-12 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 27 | 花山区建材二厂宿舍危旧房改造项目 | 马鞍山明星房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积4万平方米，由三栋260套住宅及周围商业办公组成 | 2014-09 | 2020-06 | 2.60 | 1.20 | 0.70 | 1#楼已建15层，2#楼10层，3#楼基础施工 | 主体全部完成施工 | 区住房管理服务中心 | 殷俊 |
| 28 | 郑蒲港新区锦绣华府商业项目 | 马鞍山志诚投资有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 项目总建筑面积10.7万平方米，建设商业写字楼、商业街及相关配套设施 | 2017-12 | 2019-12 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 项目封顶，外墙装修 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 29 | 郑蒲港新区世港通保税物流加工产业项目 | 马鞍山世港通投资有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设11栋仓库楼及相关配套设施 | 2018-03 | 2020-06 | 6.00 | 2.00 | 0.30 | 基础施工 | 基础施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 30 | 郑蒲港新区东坡先进医疗器械制造产业园项目 | 马鞍山东坡置业有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约13万平方米，建设厂房8栋及相关仓储等配套设施，用于医疗器械产业研发和制造 | 2018-07 | 2020-01 | 5.00 | 0.80 | 3.50 | 基础施工 | 主体结构施工，部分封顶 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 31 | 雨山区工大花园商业综合体 | 马鞍山市睿安房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积28万平方米，新建商业门面房及配套公共服务设施 | 2017-02 | 2019-12 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 8栋楼主体封顶，其余6栋楼结构施工过半 | 主体建成，内外部装饰，部分竣工交付 | 佳山乡人民政府 | 许兵 |
| 32 | 当涂县石桥镇农产品批发市场项目 | 当涂县城乡建设投资有限责任公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约4.48万平方米，建设农产品综合交易、储存及信息化管理系统，实现集线上、线下交易于一体的综合农产品批发市场 | 2018-09 | 2019-12 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3号市场主体完工，1、4、7号市场主体施工 | 竣工运营 | 石桥镇人民政府 | 吴夫炎 |
| 33 | 慈湖高新区智慧小镇配套服务中心项目 | 马鞍山新慈投资控股有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积15万平方米，主要建设企业总部研发楼、5栋标准化厂房及附属设施 | 2018-09 | 2020-06 | 5.00 | 2.00 | 2.30 | 1号厂房基础施工 | 1栋厂房和研发楼完工 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 34 | 当涂县中合华东农产品物流园 | 当涂中合农产品市场有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约38万平方米，其中一期建设批发交易区、冷库、办公区等共8.24万平方米，二期建设加工配送区、仓储、综合服务区和配套商业区等共30万平方米 | 2017-06 | 2020-10 | 20.00 | 5.00 | 6.00 | 一期水果、蔬菜等交易市场建成运营 | 一期冷库主体工程完工 | 当涂经济开发区管委会 | 占永松 |
| 35 | 当涂县顺丰创新产业园 | 马鞍山市丰润泰电商产业园管理有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约35.6万平方米，建设农产品冷链、企业生产物流、电子商务运营与孵化、供应链金融等功能为一体的综合性产业园 | 2018-09 | 2020-12 | 12.00 | 1.10 | 5.00 | 厂房基础施工 | 物流部分基本建成 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 36 | 雨山区深业华府商品房开发 | 深业房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 建筑面积144万平方米，新建住宅、商业街区、幼儿园及配套基础设施 | 2014-06 | 2021-12 | 65.00 | 42.50 | 3.00 | 三期二组团交付，二期一组团交付，二组团结构封顶 | 三期全面交付使用 | 雨山区安民街道办事处 | 韩洁 |
| 37 | 雨山区大溪地伊顿庄园商业综合体 | 安徽星文房地产开发有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积约32.32万平方米，新建沿街商业用房，相应的配套设施及一所6班幼儿园，打造一座商业综合体 | 2015-11 | 2020-12 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 主体施工，已封顶9栋住宅楼 | 主体封顶，内外部装饰 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 38 | 和县明发江湾新城项目 | 明发集团马鞍山（实业）有限公司 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积900万平方米，主要建设商业综合体及学校等附属设施 | 2014-01 | 2030-12 | 150.00 | 60.00 | 20.00 | 建成约60栋300万平方米商业综合体 | 完成约20栋100万平方米商业综合体建设及学校建设 | 乌江镇政府 | 李永平 |
| 39 | 和县华农农批市场项目 | 浙江华农集团 | 续建项目 | 服务业 | 总建筑面积8.27万平方米，分两期建设，主要建设蔬菜交易区、干货副食交易区、冷链物流区、会展中心、商务中心等 | 2017-06 | 2021-12 | 10.00 | 2.30 | 3.50 | 会展中心已投入使用，部分厂房已封顶 | 部分交易区交付 | 和县 | 刘凌晨 |
| 40 | 当涂县雅仕智慧物流产业链项目 | 上海雅仕投资发展有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积约3万平方米，建设精细化学品供应链基地 | 2019-06 | 2022-06 | 5.20 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 主体施工 | 当涂县 | 吴瑞新 |
| 41 | 翡翠商业中心 | 马鞍山翡翠置业有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 建筑面积3.9万平方米，包括三栋5层、二栋9层和二栋10层 | 2019-08 | 2020-12 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 主体施工 | 当涂县住建委 | 钱家俊 |
| 42 | 马鞍山市褒禅山香泉旅游度假区综合开发 | 马鞍山市文旅委 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积5万平方米，新建小区入口景观桥及道路施工 | 2019-02 | 2020-12-01 | 20.00 | 0.00 | 4.90 | 开展前期工作。 | 主体施工 | 马鞍山市文旅委 | 胡支农 |
| 43 | 慈湖高新区震坤高端自动化智能装备产业园项目 | 马鞍山市震坤投资发展有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积10万平方米，主要建设标准化厂房及办公楼等附属设施 | 2019-03 | 2020-03 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 主体厂房施工 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 44 | 郑蒲港新区综保区保税加工物流项目 | 马鞍山综保区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准化厂房、物流仓库等10栋建筑，完善综保区保税业务功能 | 2019-07 | 2020-12 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 项目签约 | 出正负零 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 45 | 郑蒲港新区和悦府项目 | 马鞍山志诚投资有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积19万平方米，建设商业写字楼、商业街及配套设施 | 2019-01 | 2020-12 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 规划设计 | 主体结构施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 46 | 郑蒲港新区马钢废旧钢加工物流基地项目 | 马钢集团废钢有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积6万平方米，建设废钢加工配送基地，集废钢采购、加工、仓储、物流、销售的生产线，设计加工废钢能力25万吨 | 2019-09 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 项目签约 | 主体结构施工，部分封顶 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 47 | 花山区玖璋台商业综合体项目 | 马鞍山伟星房地产开发有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 建筑面积14万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2019-07 | 2020-12 | 14.00 | 0.00 | 8.50 | 完善前期手续 | 建成5楼 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 48 | 花山区珑胤台商业综合体项目 | 马鞍山伟星房地产开发有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 建筑面积6.7万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2019-07 | 2020-12 | 13.50 | 0.00 | 8.00 | 完善前期手续 | 建成8栋楼 | 花山区桃源街道办事处 | 管安早 |
| 49 | 花山区颐然社区养老服务设施项目 | 安徽安德丽实业发展有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 建筑面积1万平方米，建设特供式养老公寓、老年文化娱乐、康复理疗中心等 | 2019-07 | 2021-12 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | 前期工作 | 基础施工 | 花山区濮塘管委会 | 潘元骁 |
| 50 | 慈湖高新区宁马青年创业谷五期 | 马鞍山宁马青年创业谷发展有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设标准化厂房及仓库等附属设施 | 2019-03 | 2020-03 | 3.00 | 0.00 | 2.52 | 前期手续全部完成 | 主体厂房全部封顶 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 51 | 郑蒲港新区祥生江山樾项目 | 马鞍山祥升房地产开发有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积19万平方米，建设商业写字楼、商业街以及相关配套设施 | 2019-07 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 前期规划 | 基础施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 52 | 郑蒲港新区北大荒粮食仓储基地项目 | 北大荒粮食集团 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积20万平方米，建设高标准粮食仓储基地，包括10个立体仓，4栋钢结构周转仓，6栋高大平房仓，烘干设备用房等以及绿色农产品加工供应配送中心 | 2019-09 | 2021-03 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 项目签约 | 部分主体结构施工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 53 | 当涂县碧桂园·滨江世家·山湖郡 | 马鞍山荣碧置业有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建设面积30.7万平方米，建设为高层29幢，多层2幢，商业2幢，一座幼儿园及其他配套设施 | 2019-01 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 7.00 | 开展前期工作 | 部分主体完工 | 当涂县住建委 | 张亚 |
| 54 | 奥克斯姑溪玖和商业综合体 | 马鞍山奥克斯置业有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积8万平方米，5栋11层、3栋18层、2栋24层、1栋1层的配套用房 | 2019-03 | 2020-12 | 3.70 | 0.00 | 2.50 | 开展前期工作 | 部分主体施工 | 当涂县住建委 | 钱家俊 |
| 55 | 春天学府商业开发项目 | 马鞍山市万春房地产开发有限公司 | 计划开工项目 | 服务业 | 总建筑面积约为9.8万平方米。建设11栋高层，配套幼儿园一座及配套设施 | 2019-06 | 2021-12 | 4.30 | 0.00 | 2.70 | 开展前期工作 | 主体开工建设 | 当涂县住建委 | 钱家俊 |
| 56 | 马鞍山经开区（示范园区）安徽中菲现代农业旅游养老产业园 | 安徽中菲康养养老服务有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积约30万平方米，包括游客接待中心、养老中心、康养医疗中心、热带农业大棚、东南亚风情街、菲佣培训基地、温泉疗养中心等，建设现代农业旅游养老产业园 | 2020-01 | 2022-12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 57 | 慈湖高新区健康小镇总部基地项目 | 新慈集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积30万平方米，主要建设标准化厂房及研发楼等附属设施 | 2020-08 | 2021-03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 58 | 慈湖高新区生物医药公共服务平台项目 | 张江高科产业园 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积9万平方米，主要建设标准化厂房及研发楼等附属设施 | 2020-02 | 2021-10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 59 | 和县现代电商医药冷链物流产业园 | 澳大利亚高地集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积6.67万平方米，主要建设大型现代电子商务结算配送物流基地、综合型医药研发冷链物流服务基地等主体工程，建设冷链仓库、结算区、配送区、商业区等附属设施 | 2020-01 | 2021-12 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 60 | 郑蒲港新区中农批冷链仓储物流项目 | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 项目建筑面积20万平方米，建设智能化保税冷链仓储集群，涵盖超低温、低温和常温冷库 、出口食品深加工中心，主要包括食品深加工产业园区、中央实验室、共享初加工园区、中央厨房等基础设施 | 2021-05 | 2023-12 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 61 | 博望区双创中心项目 | 博望区城投公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积约5万平方米，建设2栋服务大楼 | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 方案设计等前期工作 | 完成前期工作 | 博望区城投公司 | 汪木英 |
| 62 | 马鞍山经开区（示范园区）拉货宝物流电商平台 | 拉货宝网络科技有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 租赁办公场地约500平方米，建立“拉货宝物流电商平台” | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 63 | 马鞍山经开区（示范园区）亿佳商业综合体开发项目 | 马鞍山亿佳房地产开发有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积20万平方米，建设8幢高层、15幢综合楼，2幢商业楼及配套设施 | 2020-01 | 2022-11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 64 | 博望区新城安置房五期、六期 | 博望区住建委 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积6万平方米，主要建设安置房 及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2020-11-01 | 2021-05-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区住建委 | 严军 |
| 65 | 博望区人才公寓 | 博望区城投公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积5.7万平方米，主要建设安置房及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2020-07-01 | 2021-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区城投公司 | 汪木英 |
| 66 | 博望区丹阳佳苑（二期）项目 | 博望区丹阳镇政府 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积3.37万平方米，主要建设450套安置房及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2020-07 | 2022-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区丹阳镇政府 | 邵长海 |
| 67 | 雨山区志邦科技物流 | 志邦供应链科技集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积2万平方米，建立一座高精端智能装备制造、研发、系统测试及销售为一体自动化设备工厂展示中心和销售中心 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 68 | 博望区荣博佳苑二期(B组团)项目 | 博望区住建委 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积3万平方米，主要建设建设400套安置房及绿化、照明、强弱电等附属设施 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区住建委 | 严军 |
| 69 | 马鞍山经开区（示范园区）车乐汇汽车后市场产业园项目 | 上海亿勋汽车销售服务有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 主要从事进口汽车销售、维保、赛道体验、汽车装饰等业务 | 2020-10 | 2023-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 70 | 花山区绿地北侧地块开发项目 | 江东控股集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积约6.7万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2020-01 | 2021-12 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 71 | 花山区马鞍山润园养老项目 | 马鞍山润园置业有限公司与蓝城集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积13万平方米，主要建设涵盖居家养老及社区养老等附属设施 | 2020-10 | 2021-08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区塘西街道办事处 | 许迎春 |
| 72 | 花山区印象欧洲北侧地块项目 | 市土地收储中心 | 储备项目 | 服务业 | 占地80亩，建设商业综合体 | 2020-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 73 | 紫源青年智慧创业园公寓项目 | 马鞍山市大汗物资有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 该项目占地20亩，总用地面积12321.41㎡，将建成4幢28层公寓 其中公寓面积61720㎡，物业社区面积280㎡，地上停车位700辆，地下停车位422辆 公寓采用全智能IT运管系统及物联网技术，实现软硬件一体化的公寓运营模式 | 2020-04 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在洽谈中 | 完善前期手续 | 霍里街道 | 袁晓明 |
| 74 | 花山区珍东华府商业综合体项目 | 马鞍山市中房置业有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 建筑面积7万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2020-10 | 2021-09 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区湖东路街道办事处 | 王小东 |
| 75 | 花山区马鞍山铁路物流港项目 | 马钢集团物流有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积20万平方米，主要建设铁路联运仓储中心及仓库等附属设施 | 2020-03 | 2022-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区塘西街道办事处 | 陈吕虎 |
| 76 | 花山区印象欧洲南侧地块项目 | 江东控股集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积9万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 2020-10 | 2021-09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区霍里街道办事处 | 袁晓明 |
| 77 | 花山区软件园二期北区项目 | 花山区软件园管委会 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积约5平方米，建设互联网+智能制造产业基地 | 2020-10 | 2021-08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 78 | 花山区濮塘体育休闲产业项目 | 马鞍山市海信旅游投资有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建设面积12万平方米，建设欧文足球中心，综合训练馆，体育俱乐部 | 2019-01 | 2021-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区濮塘管委会 | 潘元骁 |
| 79 | 花山区上湖安置房北侧地块 | 花山区软件园管委会 | 储备项目 | 服务业 | 占地110亩，建设互联网物流，仓储基地 | 2020-01 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 完善前期手续 | 完善前期手续 | 花山区软件园管委会 | 孙建华 |
| 80 | 雨山陈家村沙石集散中心码头 | 马鞍山市腾飞装卸服务有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 使用港口深水岸线295米，建设3000吨级泊位3个，配套建设符合环保要求的仓储设施，设计通过能力240万吨 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区采石街道办事处 | 计震 |
| 81 | 郑蒲港新区港口物流产业园项目 | 深圳盐田港集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积300万平方米，主要建设港口物流产业园，集装箱拼箱中心、物流园、调度中心、仓库等 | 2021-10 | 2025-12 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 项目签约 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 82 | 郑蒲港新区同华锦江冷链物流分拨中心项目 | 上海同华国际物流(集团)有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 项目总建筑面积18万平方米，建设进口肉类为主的冷链物流、仓储、报关报检、供应链管理服务为一体的区域分拨中心 | 2020-06 | 2023-05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 83 | 雨山区老商业综合体综合提升改造工程 | 江东控股集团有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积约40万平方米，整合资源，拟对亿丰环球中心、居然之家、老报馆等商业项目进行综合提升整治 | 2020-12 | 2022-12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区安民街道办事处 | 韩洁 |
| 84 | 雨山区马鞍山市瑞鑫商务大厦 | 马鞍山市瑞鑫科技发展有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积1.4万平方米，新建1幢12层的商务办公楼 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山区安民街道办事处 | 韩洁 |
| 85 | 慈湖高新区东南大学国家大学科技园马鞍山分园项目 | 科技局、新慈集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积1万平方米，主要建设标准化厂房及研发楼等附属设施 | 2020-10 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 签订协议 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 86 | 慈湖高新区长江港口南区厂房改造项目 | 马鞍山长江港口有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积10万平方米，主要建设仓库 及办公楼等附属设施 | 2020-04 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期手续 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 87 | 慈湖高新区普洛斯现代产业园项目 | 美国普洛斯集团 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积20万平方米，主要建设标准化厂房及办公楼等附属设施 | 2020-03 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 跟踪洽谈 | 签订协议 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 88 | 慈湖高新区港口集团1-7#码头堆场环保改造项目 | 马鞍山港口（集团）有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积6万平方米，主要建设沉淀池 及防护站等附属设施 | 2020-11 | 2022-01 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 前期准备工作 | 完成前期工作 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 89 | 郑蒲港新区北冰洋项目二期 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 建设面积6万平方米，主要建设DIY食品文化创意体验中心，配套建设智能仓库以及义利面包烘焙生产线3条 | 2020-06 | 2022-06 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 90 | 郑蒲港新区港口二期工程 | 郑蒲港港口投资公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积10万平方米，主要建设建设8个万吨级公共码头，其中：4个集装箱码头，4个万吨级综合码头 | 2021-05 | 2025-05 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 91 | 雨山区向山镇平山新村二期建设 | 江东控股集团有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 总建筑面积50284.4平方米，新建三栋住宅楼及配套商业门面房 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 92 | 马鞍山经开区（示范园区）信达综合整体开发项目 | 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 储备项目 | 服务业 | 城市综合整体开发 | 2020-01 | 2022-12 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 蔡丹 |
| 93 | 郑蒲港新区食品产业物流加工项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 储备项目 | 服务业 | 项目建设面积18万平米，建设12栋厂房、研发、仓库及产品的相关物流配套设施 | 2021-12 | 2023-12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 项目规划设计 | 项目规划设计 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 94 | 郑蒲港新区食品加工项目 | 郑蒲港新区招商局 | 储备项目 | 服务业 | 项目规划建设面积16万平方米，在新区内建设横跨农牧渔业、食品加工业、商贸服务与物产物流业产业基地，产品覆盖米面油、肉蛋奶、酱醋茶、糖酒菜等全品类食品 | 2020-07 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期洽谈 | 前期洽谈 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 十一、 | 城市基础设施 | 54 |  |  |  |  |  | 391.7 | 66.9 | 79.9 |  |  |  |  |
| 1 | 慈湖高新区东部基础设施完善项目 | 新慈集团 | 续建项目 | 城市基础设施 | 新建区内团旗山路、陶甸路、笔架山路、燕山路、雨佳路等40公里道路及配套设施 | 2016-12 | 2020-12 | 20.50 | 15.00 | 3.65 | 团旗山路、雨佳路建成通车 | 笔架山路建成通车，燕山路开工建设 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 2 | 郑蒲港新区文昌路东延项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 郑蒲港新区文昌东延工程西起联合路，东至和州大道，道路长2.5公里，红线宽43米 | 2018-07 | 2020-01 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 道路基础施工 | 基础施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 3 | 郑蒲港新区姥桥公租房项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积7.4万平方米，主要建设4栋17层、8栋18层公租房，3栋3层商业用房及道路、雨污水管网、绿化等配套设施 | 2014-12 | 2019-06 | 2.60 | 2.30 | 0.30 | 小区内部道路施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 4 | 和县华夏幸福和县产业新城项目 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 主要建设合作区域内文化展览中心、林散之艺术广场等文化工程、和州大道改造等基础设施建设及商业综合体建设 | 2016-07 | 2030-12 | 100.00 | 14.00 | 20.00 | 文化展览中心基本建成，林散之艺术广场在建，40栋商业综合体基础施工 | 林散之艺术广场建成，40栋商业综合体主体建设 | 和县发改委 | 朱国庆 |
| 5 | 马鞍山经开区（示范园区）银塘二期安置房（西区）工程 | 马鞍山中冶经济技术开发区置业有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 分年度逐步建设马鞍山经开区银塘二期安置房住宅及配套设施 | 2017-03 | 2020-01 | 3.50 | 2.00 | 1.20 | 基本建成12栋安置房住宅，共1288套，总建筑面积17万平方米 | 完成2019年银塘二期安置房建设任务 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 王功谦 |
| 6 | 马鞍山市恒兴路建设工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路3.07千米，红线宽度30米 ,道路等级1；建设绿化、照明、强弱电等配套工程 | 2018-01 | 2019-02 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 7 | 马鞍山市江东大道四期工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路6.5千米，道路等级1；建设绿化、照明、强弱电等配套工程 | 2018-01-01 | 2019-06 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 基础开挖 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 8 | 马鞍山市体育路建设工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路1.831千米，道路等级1，建设绿化、照明、强弱电等配套工程 | 2018-01-01 | 2020-05 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 9 | 博望区产业新城项目 | 马鞍山鼎新园区建设发展有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 在2平方公里合作区域内，建设秦岭大道、松花江路、王茂路等基础设施 | 2018-03 | 2023-03 | 16.89 | 7.00 | 3.30 | 秦岭大道井盖安装，松花江路箱涵施工，王茂路雨水连管施工 | 秦岭大道、松花江路、王茂路竣工通车 | 博望区 | 易茂林 |
| 10 | 马鞍山市冯桥路建设工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路2.1千米，道路等级1；建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程 | 2018-01-01 | 2020-06 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | 基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 11 | 马鞍山市马濮路建设工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路0.59千米，红线宽50米，道路等级1；建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程 | 2018-01-01 | 2019-02 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 12 | 马鞍山市银杏大道东延工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路1千米，红线宽60米，道路等级1，建设绿化、照明、强弱电等配套工程 | 2018-03-01 | 2019-12-01 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 车道第一层水稳摊铺完成 | 力争建成。 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 13 | 马鞍山市九华东路二期工程项目 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路1.99公里，道路等级1，建设绿化、照明、强弱电等配套工程 | 2018-01-01 | 2019-12 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 基础施工 | 竣工建成 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 朱国斌 |
| 14 | 花山区濮塘休闲度假区基础设施PPP项目 | 马鞍山濮塘实业发展有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路2公里、污水管网等配套工程 | 2016-10 | 2020-12 | 9.06 | 7.50 | 0.50 | 道路工程收尾、管网方案设计初步完成 | 道路竣工，污水管网主体施工 | 花山区 | 王平 |
| 15 | 雨山区向山镇向阳路建设 | 马鞍山市向山建设投资有限责任公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 道路全长1400米，规划红线宽度30米，按城镇Ⅱ级干道标准修建 | 2017-10 | 2020-12 | 1.10 | 0.40 | 0.60 | 主体施工 | 主体建成 | 向山镇人民政府 | 李祺 |
| 16 | 郑蒲港新区镇淮花园四期安置房项目 | 芜湖市万恒置业有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建筑总面积16万平方米，建设安置房1248套，配套建设停车库（位）、内部道路、供排水系统以及绿化景观广场等设施 | 2018-09 | 2020-10 | 4.60 | 0.60 | 3.00 | 基础施工 | 主体结构施工，部分封顶 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 17 | 郑蒲港新区陈桥洲中心村安置房工程项目 | 正梁建设集团有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积为4.6万平方米，主要建设16栋安置房，配套建设停车库（位）、内部道路、供排水系统以及绿化景观广场等设施 | 2017-01 | 2019-12 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 部分主体结构施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 18 | 郑蒲港新区西梁山水厂工程 | 马鞍山华衍水务有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 包括取水工程、净水厂工程及输配水管线工程，其中长江取水泵站在西梁山长江岸线凸出段的下游建设取水头部， 规划总规模为45万吨/天；净水厂规模为15万吨/天；输配水管线工程全程长约21公里 | 2016-08 | 2020-12 | 5.00 | 0.50 | 3.00 | 江边取水口建设 | 取水口施工基本完成，厂区基础施工 | 郑蒲港新区 | 吴晓东 |
| 19 | 郑蒲港新区镇淮花园三期安置房项目 | 马鞍山垦发置业有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积17万平方米，建设1388套安置房、公租房，配套建设停车库（位）、内部道路、供排水系统以及绿化景观广场等设施 | 2017-06 | 2019-12 | 5.60 | 5.00 | 0.60 | 主体结构施工 | 竣工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 20 | 马鞍山经开区（示范园区）2018年南区道路等配套设施项目 | 马鞍山经开区建设投资有限公司 | 续建项目 | 城市基础设施 | 建设道路10公里，道路等级城市次干路；建设污水管网等配套工程 | 2018-03 | 2022-12 | 8.70 | 2.00 | 2.00 | 黄山路在建 | 部分道路建成 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 郝运来 |
| 21 | 当涂县涂山大道西延 | 当涂县交运局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 道路全长约1160米，下穿G205国道、宁芜铁路线，终于现状涂山大道与莲涂路交叉口，共设下穿立交箱涵2座，按城市主干道兼一级公路标准建设，设计速度60千米/小时，双向四车道 | 2019-04 | 2020-09 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 涉铁、205国道下穿工程完成，全线路基完成 | 当涂县交运局 | 刘子荣 |
| 22 | 当涂经济开发区路网完善项目 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 涂山路西延（工业干道至金柱北路）金柱路、奥克斯大道南延、工业干道南延、红桥路、隆昌路、普济路等，长度17.9公里 | 2019-04 | 2020-12 | 8.45 | 0.00 | 3.00 | 开展前期工作 | 涂山路西延、金柱北路、宝塔路西延建设，大城坊路、金柱路道路白加黑改造 | 当涂经济开发区管委会 | 王文 |
| 23 | 和县重要节点景观绿化提升工程 | 和县重点局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 七个子项目分别为西埠、香泉、石杨出入口绿化景观工程，陋室公园、海峡大道、丰乐古道、镇淮古街景观工程 | 2019-05 | 2020-12 | 2.00 | 0.00 | 1.70 | 已经完成可研和初步设计编制，完成陋室公园景观提升图纸设计审查 | 基本完成绿化、景观灯改造 | 和县重点局 | 鲁思稳 |
| 24 | 和县天然气乌江支线项目 | 和县皖能天然气有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设和县-乌江天然气管道，全长29千米 | 2019-10 | 2020-12 | 1.17 | 0.00 | 0.50 | 开展前期工作 | 管道铺设 | 乌江镇政府 | 李永平 |
| 25 | 郑蒲港新区镇村道路提升工程 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 对郑蒲港新区姥桥镇、白桥镇下辖20个行政村及其自然村道路进行改扩建，总长度19.2公里 | 2019-10 | 2021-12 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 项目规划设计 | 部分道路、路基施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 26 | 当涂县乡镇镇区配套管网配套工程 | 当涂县住建委 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设里程约60公里的直径为300-400毫米的污水管网 | 2019-03 | 2020-12 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 开展前期工作 | 完成部分乡镇污水管网建设 | 当涂县住建委 | 张炜 |
| 27 | 慈湖高新区基础配套设施项目 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 主要建设1.5公里供热管网及配套工程，增量式配电网和综合智慧能源 | 2019-03 | 2020-12 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 办理前期手续 | 供热管网工程完成80%，配电工程建设 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 28 | 慈湖高新区西部基础设施改造提升工程 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 对林里路、中橡路、联合东路等道路进行改造，新建新曙光等基础道路 | 2019-03 | 2020-12 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 办理前期手续 | 中橡路、林里路等改造完成 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 29 | 含山县农村改厕工程 | 含山县住房和城乡建设局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 全县农村旱厕改造2.8万户 | 2019-01 | 2019-12 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 前期工作 | 建成 | 含山县住房和城乡建设局 | 赵广安 |
| 30 | 花山区祥焱霍里母站至濮塘镇施塘村输气管道项目 | 马鞍山祥焱燃气有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设管网10公里；建设输气管道等配套工程 | 2019-08 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 完善前期手续 | 基础施工 | 花山区濮塘管委会 | 潘元骁 |
| 31 | 花山区马鞍山市王家山污水处理厂提标改造工程项目 | 国中水务股份有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 对马鞍山市花山区王家山污水处理厂进行提标改造，主要通过对污泥处理采用带式脱水+离心脱水工艺，出水达到GB18918-2002一级A标准 | 2019-11 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 完善前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市生态办 | 汪伟 |
| 32 | 含山县经济开发区基础设施建设项目 | 含山县经济开发区管委会 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设管网18公里；建设日处理8000吨工业污水处理厂 等配套工程 | 2019-06 | 2020-12 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 前期工作 | 主体工程完工 | 含山县经济开发区管委会 | 陈永标 |
| 33 | 花山区马鞍山市消防培训基地暨秀山消防站项目 | 马鞍山市重点局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建筑面积2万平方米，建设消防培训基地和消防站 | 2019-03 | 2020-12 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 完善前期工作 | 开工建设 | 软件园管委会 | 孙建华 |
| 34 | 宁芜线三台路道口平改立工程 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设道路0.462千米，道路等级1，建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程 | 2019-06 | 2020-12 | 1.56 | 0.00 | 1.10 | 开展前期工作 | 开工建设 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 35 | 宁芜线湖北路道口平改立工程 | 马鞍山市重点工程建设管理局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 建设道路0.64千米，道路等级1，建设绿化、供水、照明、强电、弱电等配套工程 | 2019-06 | 2020-12 | 2.24 | 0.00 | 1.57 | 开展前期工作 | 开工建设 | 马鞍山市住房和城乡建设委员会 | 沈正 |
| 36 | 马鞍山市农村公路扩面延伸工程 | 马鞍山市各县区政府 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 实施468.6千米的农村公路扩面延伸工程 | 2019-01 | 2019-12 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 正在开展前期工作 | 竣工建成 | 马鞍山市交通运输局 | 张建华 |
| 37 | 博望区松花江路东段、太行山路北段等10条道路项目 | 博望区住建委 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 项目总长度约5.5千米，建设博望区（松花江路、太行山路、普陀山路、博达路、东陇路等）共十条道路 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 1.51 | 0.00 | 0.50 | 前期工作 | 博达路、东陇路等道路竣工 | 博望区住建委 | 严军 |
| 38 | 慈湖高新区南库山和邓家山区域环境整治提升改造项目 | 慈湖高新区投资公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 主要对南库山和邓家山进行生态恢复治理，笔架山水系生态修复 | 2019-03 | 2020-12 | 3.00 | 0.00 | 2.20 | 前期工作 | 南库山整治完成 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 39 | 当涂县“四好农村路”扩面延伸工程 | 当涂县公路管理局 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 修建全县农村道路约517公里，2019年修建260公里，2020年修建257公里 | 2019-06 | 2020-12 | 4.14 | 0.00 | 2.08 | 开展前期工作 | 修建260公里农村道路 | 当涂县交运局 | 李方祥 |
| 40 | 当涂县农村污水处理及改厕项目 | 当涂县住建委 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 完成全县所有乡镇约3.5万户厕所改造，全县农村卫生厕所普及率达到100%，同步完成全县行政村的污水治理任务 | 2019-02 | 2021-12 | 3.30 | 0.00 | 1.00 | 开展前期工作 | 完成1.5万户厕所改造 | 当涂县住建委 | 张炜 |
| 41 | 郑蒲港新区乡村环境治理工程 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 对郑蒲港新区姥桥镇、白桥镇下辖20个行政村及其自然村改造厕所1.9万个，建设农村污水处理站924个，铺设管网960公里并建设相关配套设施 | 2019-10 | 2021-12 | 3.20 | 0.00 | 1.10 | 项目规划设计 | 改厕、污水处理站及相关管网建设 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 42 | 郑蒲港新区镇淮五期安置房项目 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积约为16.7万平米，建设1136套安置房，配套建设停车库（位）、内部道路、供排水系统以及绿化景观广场等设施 | 2019-10 | 2021-12 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 项目规划设计 | 基础施工 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 43 | 马鞍山经开区（示范园区）分布式能源及热力管网项目 | 港能投（深圳）有限公司 | 计划开工项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积1.13万平方米，建设区域型燃气分布式综合能源站及热力管网，为园区企业提供集中供热、集中供电，其中燃气发电机组装机总规模12MW、燃气蒸汽锅炉总规模约103吨/小时 | 2019-10 | 2022-12 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 规划选址 | 开工建设 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 44 | 马鞍山经开区（示范园区）华夏幸福食品产业园 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 建设、运营食品产业特色园区 | 2020-01 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作准备 | 完善前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 戴兆毅 |
| 45 | 马鞍山经开区（示范园区）棚改项目 | 马鞍山中冶经济技术开发区置业有限公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积约7.8万平米，总套数576套 | 2020-04 | 2022-04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 马鞍山经济技术开发区管理委员会 | 王功谦 |
| 46 | 博望区企业搬迁安置标准化厂房 | 博望区城投公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积约30万平方米，用于容纳博望区内不符合规划的工业企业搬迁安置 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 可研编制完成 | 完成前期工作 | 博望区城投公司 | 汪木英 |
| 47 | 慈湖高新区慈湖河路北延工程项目 | 慈湖高新区投资公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 慈湖河路北端电业路至天门大道贯通，共1250米，（640米位于江苏境内） | 2020-10 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 王俊 |
| 48 | 博望区现代牧业周边拆迁安置房建设 | 博望区丹阳镇政府 | 储备项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积约3万平方米，建设280套安置房，并配套相关附属设施 | 2020-02 | 2022-02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 完成前期工作 | 博望区丹阳镇政府 | 邵长海 |
| 49 | 马鞍山市江东大道五期 | 马鞍山市重点局 | 储备项目 | 城市基础设施 | 建设道路 青山路-龙山大道，全程5.1公里，红线宽60米 公里，道路等级 城市道路 ；建设 绿化、照明、强弱电 等配套工程 | 2020-01 | 2022-04 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 前期工作 | 前期工作 | 马鞍山市住建委 | 张晓莉 |
| 50 | 马鞍山九华路长江隧道 | 待定 | 储备项目 | 城市基础设施 | 路线长约9千米，按照80千米/小时的双向六车道城市快速路标准建设 | 2020-10 | 2023-01 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 可行性研究报告的24个配套专题,已完成其中14个专题的编制、评审及报批工作 | 力争工可上报、获批 | 马鞍山市发改委 | 谢祖宝 |
| 51 | 雨山区雨山经开区南区基础设施一期建设 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 新建双向四车道城市主干路全长约1.958千米，红线总宽度40米 | 2020-12 | 2022-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 雨山经济开发区管理委员会 | 刘平 |
| 52 | 郑蒲港新区支线路网工程 | 郑蒲港新区建设投资有限公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 建设置信相关道路，其中置信北路西延道路红线30米、长686米，置信东路南延道路红线33米，长443米 建设望江、疏港相关路网，其中望江七路道路红线20米、长724米，望江九路道路红线18米、长373米，疏港四路道路红线18米，长480米等 | 2020-01 | 2021-06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期工作推进 | 前期工作推进 | 郑蒲港新区经发局 | 夏云 |
| 53 | 慈湖高新区娘娘山隧道建设工程 | 慈湖高新区投资公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 拟建设娘娘山隧道，打通与南库道路 | 2020-10 | 2021-10 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 正在办理前期工作准备 | 完成前期手续 | 慈湖高新区管委会 | 黄河 |
| 54 | 和县乌江标准化厂房项目 | 和县江北投资管理有限公司 | 储备项目 | 城市基础设施 | 总建筑面积约10万平方米，共建设厂房11栋，1栋办公楼及宿舍、食堂及其他辅助用房 | 2020-10 | 2021-12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 开展前期工作 | 完善前期工作 | 江北乌江新区管委会 | 杨永前 |
| 十二、 | 其他 | 2 |  |  |  |  |  | 35.0 | 6.0 | 10.6 |  |  |  |  |
| 1 | 慈湖高新区健康小镇项目 | 慈湖高新区投资公司 | 续建项目 | 其他 | 总建筑面积28万平方米，建设集生物医药、精准医疗、现代农业、养生养老、文化旅游、运动休闲和健康大数据为一体的特色健康小镇 | 2018-08 | 2021-05 | 30.00 | 6.00 | 10.55 | 基础配套道路工程施工 | 配套工程基本完工 | 慈湖高新区 | 郎平 |
| 2 | 雨山区马鞍山市任村铜矿 | 马鞍山市益丰实业集团有限公司 | 储备项目 | 其他 | 总建筑面积约1万平方米，设计规模为年采原矿约20万吨 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 前期谋划 | 开展前期工作 | 向山镇人民政府 | 李祺 |

抄送：市纪委，市委办公室及各部门，市人大常委会办公室，市政协

办公室，市监察委、市法院、市检察院，军分区，安工大。

马鞍山市人民政府办公室                  2019年3月25日印发